# 玉环站站前公共综合配套基础设施建设项目（EPC工程总承包）

# 无价材料采购（UHPC晶石）（重新）

（招标编号：玉建招备[2025] 090 号）

招标文件

（公开招标）

# 招标人（建设单位）：台州市南部湾区投资集团有限公司（单位盖章）

# 招标人（总承包单位）：中铁十四局集团有限公司玉环站站前公共综合       配套基础设施项目经理部（单位盖章）

招标代理机构：浙江建友工程咨询有限公司（单位盖章）

招标监管机构：玉环市住房和城乡建设局（单位盖章）

2026年  1  月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	3

第三章 评标办法	19

第四章 合同条款及格式	22

第五章 技术规格书	30

第六章 投标文件格式	32

# 第一章 招标公告

1 、招标条件

本招标项目玉环站站前公共综合配套基础设施建设项目（EPC工程总承包）已由玉环市发展和改革局批复，建设资金为自筹，招标人为台州市南部湾区投资集团有限公司和中铁十四局集团有限公司玉环站站前公共综合配套基础设施项目经理部，委托浙江建友工程咨询有限公司进行招标代理。项目已具备招标条件，现对该项目的玉环站站前公共综合配套基础设施建设项目（EPC工程总承包）无价材料采购（UHPC晶石）（重新）进行公开招标。

2 、项目概况和招标范围

2.1 项目概况：玉环站站前公共综合配套基础设施建设项目（EPC工程总承包）无价材料采购（UHPC晶石）（重新），本工程位于玉环市芦浦镇隔岭村，主要建设内容为：完成UHPC晶石材料的供货及施工；

2.2 本工程招标控制价：6728468元。

2.3 招标范围：完成UHPC晶石材料的供货及施工。

2.4 本项目招标为：一个标段。

2.5 工期要求：通知进场后90日历天内完成。

2.6 质量标准：合格，配合总承包单位创优。

3 、投标人资格要求

3.1 具有独立法人资格的材料销售商或厂家。

3.2 具有2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过单个合同金额不少于50万元的UHPC晶石类似业绩。（须同时提供该业绩合同及项目发票）

3.3 投标人未被“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人名单；投标人未被“国家企业信用信息公示系统”（https://shiming.gsxt.gov.cn/socialuser-use-rllogin.html）列为严重违法失信名单；不接受在中国铁建选择合作方风险警示名录内的供应商。

3.4 本次招标不接受联合体投标。

本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文 件将按废标处理。

4 、招投标方式

- 4.1 公开招标。

4.2 □采用评定分离，☑不采用评定分离。

5 、招标文件的获取

5. 1  本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放 https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/yuhuan/  。

5.2  招标文件下载网址：潜在投标人登录 https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/yuhuan/  自行下载招标 文件。

5.3  招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。

6 、投标文件的递交

6. 1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年1月27日9时30分，电子投标文件采用网上递交的方式，上传至电子招标投标交易平台：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/yuhuan/。

7 、联系方式

# 招 标 人：台州市南部湾区投资集团有限公司/中铁十四局集团有限公司玉环站站前公共综合配套基础设施项目经理部

地   址：玉环经济开发区滨江大道1号

联 系 人：袁东东

# 电   话：15769956225

招标代理机构：浙江建友工程咨询有限公司

地   址：浙江省杭州市西湖区三墩镇西港发展中心西7幢801室、802室

联 系 人：时兴洋

电   话：18969667317

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1. 1.2 | 招标人 | 名称：台州市南部湾区投资集团有限公司/中铁十四局集团有限公司玉环站站前公共综合配套基础设施项目经理部 地址：玉环经济开发区滨江大道1号 联系人：袁东东 联系电话：15769956225 |
| 1. 1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江建友工程咨询有限公司 地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇西港发展中心西7幢801室、802室 联系人：时兴洋 电话：18969667317 |
| 1. 1.4 | 工程名称 | 玉环站站前公共综合配套基础设施建设项目（EPC工程总承包）无价材料采购（UHPC晶石）（重新） |
| 1. 1.5 | 建设地点 | 位于玉环市芦浦镇隔岭村 |
| 1.2. 1 | 资金来源及比例 | 自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3. 1 | 招标范围 | 包括完成UHPC晶石材料的供货及施工。 |
| 1.3.2 | 计划工期要求 | 通知进场后90日历天内完成。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格，配合总承包单位创优。 |
| 1.4. 1 | 投标人资格 及要求 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 1.9. 1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行前往现场实地踏勘 |
| 1.10. 1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1. 11 | 招标工程是否 允许分包 | 不允许 |
| 1. 12.2 | 偏差 | 不允许 |
| 2. 1 | 构成招标文件的其 他资料 | 其他材料： 电子招标文件 |
| 2.2. 1 | 投标人要求 澄清招标文件 | 截止时间：投标截止日10日前（投标人在截止时间以后提出的澄清招标 文件的要求，招标人可以拒绝受理） 提交方式：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/yuhuan/ 联系方式：18969667317 联系人：时兴洋 |
|  | 招标文件澄清 发出的形式 | 招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。 在当地招投标交易平台上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站 的最新答疑信息， 自行下载。 |
|  | 投标人确认收到招 标文件澄清 | 潜在投标人应自行关注当地招投标交易平台发布的补充文件信息，招标 人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3. 1 | 招标人修改文件发 出的形式 | 同本须知前附表2.2. 1 |
| 3. 1 | 投标文件的组成 | 投标文件由资格标、技术资信标和商务标三部分组成。由新点投标文件 制作软件生成。 1 、资格标 由新点投标文件制作软件生成的资格标电子投标文件包括： （1）投标人的营业执照 （2）台州市建设工程诚信投标承诺书（附件一） （3）项目负责人简历表（附件二） （4）法定代表身份证明（附件三） （5）法定代表人授权委托书（附件四）（法定代表人亲自参加的，则无需提供）。 （6）投标人类似业绩一览表（附件五）及类似业绩证明材料 （须同时提供该业绩合同及项目相关发票） 备注： （1）以上资格标内容均需在投标工具中的资格标对应处自行添加后 自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。 （2）上述证书、材料，除电子证书外，以原件扫描件形式。 2 、技术资信标 由新点投标文件制作软件生成的资信标电子投标文件： （1）投标人按照评标办法中的评分内容分章节描述； （2）附表： （3）样品（根据评标办法要求） 扫描件； 1）招标文件要求提供和投标人认为需要提供的其他材料原件扫描件，包括可能影响技术资信标评分的各类证明材料原件扫描件。 3 、商务标 由新点投标文件制作软件生成的商务标电子投标文件包括： （1）投标函（附件六）； （2）投标报价清单（附件七）； - 注： 以上证明材料均须以原件扫描件形式提供，如是电子证书的， 可以提供电子证书。资格标上传至资格标中，技术资信标上传至资信标中，商务标上传至商务标中。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 投标总报价上限为6728468元 |
| 3.3. 1 | 投标有效期 | 90 个日历天（从投标截止之日起算） |
| 3.4. 1 | 投标保证金 | 1 、金额：不低于12万元。（不得超过项目估算价的 2% ，且最高 不得超过 50 万元） 2 、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构 保证保险保单、融资担保公司保函。 （1）现金 ①投标人通过“台州市公共资源交易‘浙里招标数字平台（新系统）” 取得投标保证金收款账户信息后电汇或转账； ②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户。 （2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以 下合称“工程保函”）： ①工程保函的受益人：（招标人名称）； ②工程保函的有效期：自项目招标公告期间保函生效日起不少于一 年； ③递交方式（电子保函系统）： 通过“台州市公共资源交易‘浙里招标数字平台（新系统）”在“保证金缴纳”栏目选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、申购电 子保函。 注：电子保单生效时间为投保第二天 00：00 ，各投标人至少须在投 标截止时间前 1 天申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信， 或者在系统中查看保单状态为“已出单” ，因未确认保函出单情况导致递 交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。 3 、注意事项： ①投标保证金收款账号根据不同工程（标段） 由系统随机生成，此 账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对； ②投标保证金应当从投标人基本账户转出； ③若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-87130877。 |
| 3.7.3 | 电子投标文件 盖章要求 | 1、投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投 标人均应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个 人电子印章。 2、投标文件所附证书证件、业绩证明文件（如有）、投标保证金（如 有）等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章。 |
| 4. 1. 1 | 电子投标文件 加密要求 | 使用新点投标文件制作软件进行电子投标文件加密 |
| 4.2. 1 | 投标截止时间/电子 投标文件上传截止 时间 | 同招标公告 |
| 4.2.2 | 电子投标文件 上传平台 | 使用专用密钥上传至 台州市公共资源交易“浙里招标 ”数字平台（新 系统）。 电子投标文件上传步骤： 1、登录台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）（网址： https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/yuhuan/）； 2、在【上传投标文件】处上传后缀名为“ .TZTF”的电子投标文件。 投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。新点投标文件 制作软件安装包下载地址及具体操作步骤见官网操作指南，网址：http:/ /www.tzztb.com/TPBidder/memberLogin |
| 4.2.5 | 电子投标文件的拒 收情形 | 1、投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的； 2 、投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收。 3 、其他： / 。 |
| 5. 1 | 开标时间和地点 | 1、投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的； 2 、投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。 3 、存在下列情况之一的，视为拒收： （1） 电子投标文件无法解密的； （2） 电子投标文件解密后无法正确读取的； （3） 电子投标文件无法导入成功的； □4 、未被邀请的申请人提交的投标文件。 5 、其他： / 。 |
| 5.2 | 开标程序 | 先进行资格标评审，结束后再进行资信标和技术标评审，最后再进行商 务标评审并推荐中标候选人。 1、项目所有投标人进入台州市公共资源交易“浙里招标 ”数字平台 不见面开标大厅（以下简称“新不见面开标大厅”）（https://ggzy.tzztb. zjtz.gov.cn/BidOpening）； 2 、由招标代理开启视频直播，对开标现场情况进行全程直播； 3、招标代理使用编制招标文件的数字证书在新不见面开标大厅中对 所有投标文件进行统一解密。解密后，新不见面开标大厅将直接显示投 标人名称、解密状态及解密时间；如遇交易平台、平台服务器、平台网 络等原因造成的解密异常，允许招标代理再次解密； 4、评标委员会根据招标文件规定的评标程序进行评审，投标单位可 自行在新不见面开标大厅中观看开标过程； 5、各投标单位委托代理人或法定代表人须在开评标期间保持电话及 网络畅通。对开评标过程有异议的，可通过新不见面开标大厅“发起异议” 功能提出异议； 6、在使用新不见面开标大厅过程中，如遇到平台故障或者技术问题， 请及时与国泰新点软件股份有限公司联系。 （平台问题联系电话：0576—87130877；投标工具问题联系电话： 13023628890） |
| 5.4 | 特殊情况处置 | 1 、因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标 文件并按招标文件要求重新递交。 ☑2 、开标特别说明，当地结合地方电子评标系统相关条款可进行更 改。 （1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件； 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人 之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 （2）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文 件。 3 、其他： / 。 |
| 6. 1. 1 | 评标委员会 的组建 | 根据法律法规及相关文件要求组建评标委员会 |
| 6.3 | 评标办法 | 技术标打分制的综合评估法 |
| 6.3. 1 | 评标基准价的 确定方法 | 详见评标办法 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中 标候选人的人数 | 推荐一名中标候选人 |
| 7. 1. 1 | 中标候选人公示媒 介及期限 | 公示媒介：https://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/和https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/yu huan/（网址） 公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第 一个工作日。 |
| 7. 1.2 | 中标候选人公示的 其他内容 | 被否决的投标及否决原因等 |
| 7.2 | 是否授权评标委员 会确定中标人 | □授权评标委员会确定中标人。 ☑根据评标委员会推荐， 由招标人确定中标人。 □评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会 确定中标人。 □其他： / 。 |
| 7.4 | 履约担保金 | 履约担保的金额：合同总价的 2 %。 中标人通过其基本账户转出的转帐、 电汇或银行汇票方式转入招标人以 下帐户，也可采用工程保函（只接受银行保函）的方式提交。 履约保证金（包括追加部分履约保证金）账户： 收款单位： ； 开户银行： ； 银行帐号： ； 银行地址：玉环。 银行存单备注“玉环站站前公共综合配套基础设施建设项目（EPC工程总承包）无价材料采购（UHPC晶石）（重新）工程履约担保”。 |
| 8. 1 | 重新招标 其他情形 | 1 、招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程 规模不符的； 2 、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人 应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人在投 标截止时间至中标通知书发出之日，放弃中标、因不可抗力不能履行合 同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结 果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人进行重新招标。 3 、法律法规规定的其他情形。 |
| 8.2 | 不再招标的情形 | 重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目， 报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的 其他内容 | 投诉受理的具体部门及电话： 玉环市住房和城乡建设局 电话：0576-87238517 |
| 10.1 | 投标文件的澄清、说 明或补正 | 1、澄清回复时间不得超过在发出通知后 30 分钟，投标人逾期或未按要 求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。 投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确 认。 2、评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投 标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 3、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委 员会可以否决其投标。 |
| 10.2 | 否决投标的情形 | 投标文件存在以下情形之一的， 由评标委员会审核并经过询问核对程 序，其投标文件将被否决： （1）初步评审内容： ①不同投标人的投标文件检测码（或制作码、创建码）一致的； （2）资格标评审内容： ①投标人不满足招标文件载明的企业资质的； ②投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的； ③投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的； ③委托代理人未提供有效的授权委托书的；法定代表人未提供有效的法 定代表人身份证明； ④投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要 求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的； ⑤投标人不以自己的名义或投标人未按照招标文件的要求提交投标保证 金（含投标保函未按本招标文件格式要求提供）或提供的投标保证金有 缺陷而不能接受的； ⑥投标文件组成不符合投标人须知3. 1条款的； ⑦存在法律、法规、规章规定的其他否决投标的情形。 （3）资信标评审内容 ①投标文件组成不符合投标人须知3. 1条款的； ②存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情形的。 （4）技术标评审内容： ①投标文件组成不符合投标人须知3. 1条款的； ②投标文件编制不符合投标人须知前附表10.7项的； ③存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情形的。 （5）商务标评审内容： ①投标报价高于最高限价的； ②投标文件中投标函或投标报价清单未按要求填写； ③投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、工期、 保修期要求的； ④规费、税金报价不符合现行规定的； ⑤改变招标文件提供的投标报价表格式的； ⑥经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价 不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的； ⑦投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控 制价) ，或接受其他投标人委托编制投标文件的； ⑧投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要 求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的； ⑨存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的。 （6）其他： ①投标人在本招标文件（招标公告）规定时间范围内有行贿犯罪记录的； ②投标人未按投标人须知前附表10.2项，投标人须知第1.4.4条款、1. 12 条款和3.6条款规定执行的； ③存在诚信投标承诺书（投标文件格式十三）中串通投标行为的； ④法律、法规、规章规定其它应否决投标的情形。 |
| 10.3 | 特别说明 | 1、本须知前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容 一致。如本前附表与正文内容表述不一， 以本前附表为准； 2 、本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理； 3 、当word招标文件与电子招标文件不一致时， 以word招标文件为准。 |
| 10.4 | 系统温馨提示 | 1 、本项目在台州市公共资源交易“浙里招标 ”数字平台（以下简称：新 系统）进行招标，请投标人在新系统上进行投标，新系统网址 https://gg zy.tzztb.zjtz.gov.cn/yuhuan/。 2、在新系统试运行期间，投标人可在台州市公共资源交易网 （https:// ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/yuhuan/）处查看公告及招标文件等交易信息（实际 招投标过程在新系统上操作）。 3、所有投标人必须在新系统上重新注册账号，完善并提交基本信息，经 交易中心验证通过后方可进行投标操作，请各投标人务必提前完成账号 注册和入库工作。交易中心主体库审核电话 0576-88685067。 4 、在确定投标后，投标人必须登录新系统领取后缀为“ .TZZF”格式的招 标文件或后缀为“ .TZCF”格式的答疑澄清文件。 5 、在新系统官网-操作指南-【投标文件制作软件下载】处下载“新点投 标文件制作软件” ，用于制作电子投标文件。 6 、新系统支持全省介质CA互认，在官网-操作指南-【驱动下载】处下 载“浙江省公共资源交易CA 签章互认驱动” ，驱动安装完成后，CA锁才 能用于绑定账号、登录、签章、加解密等操作。已在台州市公共资源交 易网办理的天谷CA锁可以直接使用。如无CA锁，请提前到浙江省公共 资源交易服务平台（https://ggzy.zj.gov.cn/zhejiangnew/ca_system.html）办 理介质CA锁。 7 、投标人应在投标截止时间前，在新系统的【上传投标文件】 处上传 后缀名为“.TZTF ”的电子投标文件。 8、投标人可使用新系统注册的账号直接登录新不见面开标大厅（https:/ /ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/BidOpening），查看整个开标过程。 9 、具体操作，请到新系统官网-操作指南处下载操作手册。 10 、投标工具开发商：国泰新点软件股份有限公司（台州市公共资源交 易中心3楼），如有技术问题请联系技术人员，平台问题联系电话：057 6-87130877；投标工具问题联系13023628890。 |
| 10.5 | 样品的递交时间及地点 | 1、递交时间：开标当天早上9时00分至9时30分，逾期概不接收，后果自负； 2、递交地点：玉环市公共资源交易中心（台州市玉环市玉城街道广陵路105号）一楼大厅。 3、样品须于投标递交截止时间前（详见招标公告）按招标人或代理机构指定的时间、地点按要求摆放，每块样品贴上有投标人名称的标签，在投标递交截止时间后递交的样品将被拒绝。 4、样品“即交即走”，各投标人应及时将样品交予招标人（代理机构），并立即离场。投标人所递交的样品归招标人所有，招投标活动结束后，不予退还。 5、样品的具体要求详见《第三章 评标办法》3.3.4技术资信标评分。 |
| 总承包服务费 |  | 无 |
| 票据要求 |  | 本项目要求中标人开具的发票为增值税专用发票 |

投标人须知

1.总则

1.1招标项目概况

1. 1. 1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法 律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。

1. 1.2招标人：见投标人须知前附表。

1. 1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1. 1.4工程名称：见投标人须知前附表。

1. 1.5工程建设地点：见投标人须知前附表。

1. 1.6工程承包方式：供货。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2. 1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量要求

1.3. 1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4. 1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2本项目不接受联合体投标；

1.4.3投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4.4投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

（4）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（5）为本标段的监理人；

（6）为本标段的代建人；

（7）为本标段提供招标代理服务的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产；

（13）被依法暂停或取消投标资格的；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形；

（15）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（16）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定；

（17）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》 （台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的 （由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

1.5费用承担

1.5. 1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本工程的交易服务费按玉环市公共资源交易中心的规定， 由承发包双方承担。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9. 1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10. 1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11分包

投标人在中标后不允许分包。

1.12偏差

1. 12. 1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。投标人及投标文件不存在投标人须知前附表10.5项规定情形的，即认为投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出了满足性或更有利于招标人的响应。

1. 12.2投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规  定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术规格书；

（6）图纸及其他资料；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1. 10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2. 1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时， 以最后发出的补充文件为准。

2.3招标文件的修改

2.3. 1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前发布修改文件；不足15 日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件组成：见投标人须知前附表。

3.2投标报价

3.2. 1投标人应按照招标公告附件中后缀名为“.TZZF”或“ .TZCF”的电子招标文件的要求填写投标报价。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3报价方式：本工程采用全费用综合单价的方式报价，综合单价报价以人民币元计。总报价不得超过招标文件前附表规定的投标总报价上限。否则作无效标处理。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价。

3.2. 5因国家政策性调整或市场价格等引起的材料、设备、人工的价格调整等因素，风险均 在投标报价综合考虑，不因这些因素风险结算时调整合同价格。

3.2. 6 总承包服务费：无，中标人必须接受总包单位管理。

3.3投标有效期

3.3. 1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4. 1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章第3.4. 1项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3投标保证金的退还：

3.4.3. 1未中标单位的在中标通知书发出后退还。

3.4.3.2中标单位的在合同签订后退还。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容；

3.4.5本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。

（2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。

（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人） 向保险人提起索赔。

（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

3.6备选投标方案

3.6. 1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7投标文件的编制

3.7. 1投标文件应按招标公告附件中后缀名为“.TZZF”或“.TZCF”的电子招标文件的要求进行编写。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3电子投标的要求

（1） 电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（2） 电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。

（3） 电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件（如有）要求见投标人须知前附表规定。

3.7.4投标文件格式

投标文件包括本须知第3. 1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应按本章投标人须知3.7.3（2）规定要求制作。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4. 1. 1投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。

4.2投标文件的递交

4.2. 1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3. 1在本章第4.2. 1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1开标时间和地点

见投标人须知前附表。

5.2开标程序

见投标人须知前附表。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4特殊情况处置

见投标人须知前附表

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机

构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、 经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3. 1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1中标候选人公示媒介及期限

7. 1. 1中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

7. 1.2中标候选人公示内容包括：中标候选人（如果排序）、名称、投标报价、质量、工期（交货期）、项目负责人姓名及其相关证书名称和编号、响应招标文件要求的资格能力条件，提出异议的渠道和方式， 以及投标人须知前附表规定的其他内容。

7.2定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中  标候选人为中标人。排名第一的中标候选人在投标截止时间至中标通知书发出之日，放弃中标、 因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本次招标失败，重新组织招标。

7.3中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知书在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，视为招标人已向所有未中标的投标人通知中标结果，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

7.4履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。并应符合投标人须知前附表规定的金额。

如采用保函方式，中标人应当将工程担保合同和履约保函的原件提交给招标人保管。

7.4.2中标人不能按本章第7.4. 1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5签订合同

7.5. 1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标 人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他情形见须知前附表。

8.2不再招标

见须知前附表。

9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件 的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有 关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5异议和投诉

9.5. 1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书 面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标 投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予 处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式 向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活 动。

9.5.2投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可 以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的 证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结 果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

10.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

## 1 、评标原则

1. 1    评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

## 2 、评标委员会

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，本项目评标委员会由评审专家和招标人代表组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会组建后报玉环市住房和城乡建设局备案。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

## 3 、评标程序和内容

3.1    评标的一般程序：

3. 1. 1    熟悉招标文件和评标办法；

3. 1.2    投标文件资格标的符合性审查；

3. 1.3    投标人的资格标评审；

3. 1.4    投标文件技术资信标的符合性审查；

3. 1.5    投标文件的技术资信标评审；

3. 1.6    投标文件商务标的符合性审查；

3. 1.7    投标文件商务标评审

3. 1.8    必要时，对投标文件中的问题进行询标；

3. 1.9    根据评标办法对投标文件进行评分；

3. 1.10   完成评标报告，推荐中标候选人。

3.2    投标文件技术资信标的符合性审查。

详见投标人须知 30.1-30.4 条。

3.3    本工程项目的评标办法采用综合评估法。

3.3. 1  第一阶段为技术资信标评审。技术资信标评定分值为10分。

3.3.2  由评标委员会负责对投标文件的技术资信部分采用记名方式各自评分（单项打分 保留小数 1 位）。所有成员评分合计后，再取平均分作为该投标人的得分（小数点后保留 2  位，第 3 位四舍五入）。缺项内容记 0 分。

3.3.3 技术资信标评审采取淘汰制，技术资信标得分从高到低前 5 名的投标人入围，其余投标人予以淘汰（若此时有效投标人≤5 家，则全部入围）；如技术资信标得分第 5 名出现并列时，则由招标人代表抽签确定排名。技术资信标被淘汰的投标文件作无效标处理，不进入商务标评审阶段。

3.3.4  技术资信标评分（10分），具体内容和标准如下表：

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证体系证书 | 1分 | 有效的环境管理体系认证证书、质量保证体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，同时提供3类体系认证证书得1分，该项满分为1分。 注：需提供证书，未提供或提供的不符合招标文件要求的，不得分。 |
| 2 | 产品样品评分 | 2分 | 投标人须提供UPHC晶石样品，评标专家根据招标文件《第五章 技术规格书》工艺及技术要求进行主观评分。0-2分 （样品要求：提供3个样品，分别为深灰色、浅灰色、橙色，尺寸为15*15cm，误差±1cm以内的，样品要求采用不透明的塑料文件盒密封包装，密封盒需加盖单位公章，使用纸质或专用密封条固定，确保拆封前完好，样品不退回） 注：样品未提供、缺样或不满足样品要求不得分。 |
| 3 | 类似业绩 | 3分 | 提供一个2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）UHPC晶石单项合同类似业绩， 业绩在100万元（含）以上的得1分， 业绩在200万元（含）以上的得2分， 业绩在300万元（含）以上的得3分， 注：1、未提供资料或材料提供不全的，业绩均不予认可。 2、须同时提供该业绩合同及项目发票。 |
| 4 | 生产技术方案及措施 | 2分 | 根据投标人生产人员配备、技术储备及其它技术支持方案的情况进行打分 |
| 5 | 质量保证方案及措施 | 2分 | 根据生产过程质量控制方案、试验检测方案等方面进行打分 |

3.3.5  商务标评分标准（90分）

通过商务标符合性审查的投标报价=3家，按所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价 ；通过商务标符合性审查的投标报价=4家，去掉有效投标报价中的最低的一个报价后，取剩余有效投标报价的的算术平均值作为评标基准价；通过商务标符合性审查的投标报价=5家，去掉有效报价中最高的一个报价和最低的一个报价后，取剩余有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。投标人的投标报价得分按下列方式计算。

3.3.6  第二阶段为商务标评审。

商务标评定分值为90分（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

①评标标底价的确定

在所有经评审的有效报价中，取所有有效报价的算术平均值作为评标标底价。

②商务标得分的确定

投标报价等于评标标底价的得 90 分，投标报价每高于评标标底价一个百分点的扣1分

投标报价-评标标底价

（商务标分值＝90 －|                                         |×100×1），投标报价每低于评标标底价一个百                  评标标底价

投标报价-评标标底价

分点的扣 0.5 分（商务标分值＝90 －|                                         |×100×0.5）。

评标标底价

3.3.7  投标文件的综合评分：投标文件的技术资信标评分和商务报价评分的总和。

3.3.8  对投标人进行排序，推荐中标候选人

1）评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，最终得分相同时，按以下优先顺序确定排序：

a.投标报价低者；

b.技术资信标得分高者

c.抽签确定。

# 2）评标委员会根据招标文件规定推荐排名第一的投标人为中标候选人。

# 第四章 合同条款及格式

## 第一部分 材料采购合同

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）                        所在地：

乙方：（中标人）                           所在地：

买方于        年       月       日对                 进行公开招标，卖方为本次招标的中标单位，买卖双方根据《中华人民共和国民法典》等法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

一、合同文件：

（一）合同条款。

（二）中标通知书。

（三）更正补充文件（所有）。

（四）招标文件。

（五）中标人投标文件。

（六）其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

备注：

（1）以上全费用综合单价不调差，按投标承诺既定。

（2）费用说明：

①本合同含税全费用综合单价为清单内所有产品自来源地运至指定堆放地点所发生的全部费用。包括但不限于原材料采购、损耗、加工制作费、运输（运距不限）、装卸、措施费、材料进场核验、保管、检测、检验、施工、质量保修、向材料供应商付款和竣工后保修工作和责任，同时包含并不限于材料进场核验、堆放、保管、二次搬运、加工、损耗、风险等所有费用和风险、管理费、利润、税金（13%）、风险以及政策性文件规定收取的费用、财务费用等一切为完成本项目所需要的相应规范要求执行的在上述条款中可能遗漏的任何费用。

②甲方可根据实际情况调整采购数量，乙方不得以此为要求调整全费用综合单价。结算时，在全费用综合单价不变的前提下，甲乙双方根据甲方的实际采购数量按实结算。

（3）采购清单中的数量栏中的工程量仅作为确定中标价使用，中标全费用综合单价不因实际单项工程量与招标工程量的差异而调整全费用综合单价，也不因为两者工程量偏差成为索赔因素。

（4）乙方应按甲方指定的项目部人员书面通知中的数量供应材料，以送达甲方指定交货地点且经甲方指定的项目部授权的材料收货人验收合格的数量为准。

（5）材料其余内容详见图纸、图集、规范及招标文件相关约定。

三、合同金额

本合同含税金额为（大写）：________________元（￥__________元）人民币。

四、技术资料

（一）乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（二）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

（一）乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

（二）若发生纠纷，由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

履约保证金的收取及退还：签订材料采购合同前，乙方递交履约保证金。履约保证金为材料采购合同签订价的2%。履约保证金待合同履行完毕（整个工程竣工验收合格并获得房屋建筑工程竣工验收备案证明书）后且无违约情况的5日内无息退还(提交方式为银行转账形式)

八、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

（二）除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、工期要求及施工地点、相关授权

（一）工期要求：通知进场后90日历天内完成

（二）施工地点：中铁十四局集团有限公司玉环站站前公共综合配套基础设施项目经理部甲方指定的地点。

十、货款支付

（1）本合同采取以下付款方式；

①甲方在合同签订后支付乙方合同金额的5%作为该项目预付款。

②经发包人书面确认的当月完成的工程量计量款的80%按月支付。

③本项目整体竣工验收合格后付至结算价的85%。

④整个工程结算经审核完成后付至结算价的98.5%，剩余1.5%为质量保证金。

⑤质保期终止后且无质量问题，支付剩余的质量保证金。质保期为2年，质保期自工程通过竣工验收之日起计算。

（2）乙方收款前应向甲方提供合法等额有效的增值税专用发票（含税务机关代开），并按实际提供货物情况，准确填写发票项目。该发票须在开具日期后5个工作日内提交至甲方，经甲方审核无误后方向乙方付款。乙方未按上述要求提供发票的，甲方有权拒绝付款，由此产生的损失或责任由乙方承担。

因国家采用增值税相关制度征收建筑业税款，乙方必须在税金的缴纳、发票开具方式和时间等方面，无条件满足增值税收征收法规和制度要求，并配合甲方提供满足增值税税收制度所需的相关资料，否则，乙方应当承担由此引起的责任。

乙方应规范自身的纳税行为，禁止在递交发票后出现不交税、随意作废发票、随意红冲发票等行为。如有发生，导致甲方产生税务虚抵行为、发票失效、发票异常等情况发生的，甲方除对乙方追究法律责任外，同时乙方应承担甲方相应的损失。

（3）支付方式：甲方采用【银行转账】方式将货款支付至乙方下述指定账户：

账户名：【     】

开户行：【 】

账 号：【 】

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。如因国家增值税税率政策调整，本项目税前价格不变，并按最新税率调整相关含税金额。

十二、质量保证及售后服务

（一）乙方应按招标文件和相关规范规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题，乙方应当按照甲方要求的下列办法进行处理：

1.负责保修，费用由乙方承担；

2.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（三）在质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后最晚在12小时内到达甲方现场，如有投标承诺按照投标承诺执行。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（五）上述的货物质保期为 2 年。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的货物，维修时只收部件成本费和人工费。

十三、验收

（一）甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求（品种、型号、规格、技术参数）和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、产品合格证、型式检验报告等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

（二）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（三）甲方对乙方提供的货物在使用前进行验收时，乙方需负责指导培训甲方的施工和使用人员，并协助甲方一起验收，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

十四、货物包装、发运及运输

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书（如有）、操作手册（如有）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方约定的地点视为到货，乙方同时需通知甲方货物已到场。

十五、违约责任

（一）乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同并向其他满足要求能够提供本项目货物的单位进行采购。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方有权没收履约保证金，由此造成的一切损失由乙方承担。

（二）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、品牌、质量不符合相关规定及不符合相关规范标准、设计图纸、图集和项目特征或检测复试不合格的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权没收履约保证金并单方面解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

（三）货物材料中使用的各组件品牌未按招标文件推荐的品牌或未经甲方认可的品牌使用，每发现一次，处违约金50000元，违约金于应付货款中扣除。

（四）在质保期内，乙方应按合同承诺提供服务，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托第三方维修，该维修费用由乙方承担。

（五）若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

十六、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，通过以下第（二）方式解决：

（一）提交台州仲裁委员会仲裁。

（二）依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（二）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（三）本合同一式【 陆 】份，甲方持【 叁 】份，乙方持【 贰 】份，建设单位持【 壹 】份，具有同等法律效力。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

十九、其他条款

（一）安全管理约定：

（1）乙方进入施工现场必须遵守甲方安全管理规定，接受甲方的安全教育及安全技术交底。

（2）乙方必须按照甲方安全管理规定的要求，为乙方人员提供安全防护用品，确保乙方人员的人身安全。如因乙方人员未遵守甲方安全管理规定而导致乙方人员伤亡的，由乙方承担全部责任，并赔偿由此对甲方造成的一切损失。

（3）乙方材料堆放必须符合甲方安全管理规定，不得随意堆放。如因验收前乙方材料堆放不符合安全规定导致人员伤亡的，由乙方承担全部责任，并赔偿由此对甲方造成的一切损失。

（4）乙方车辆进入施工现场必须按甲方安全管理规定的要求缓行，时速不得超过10公里/小时且不得超过施工现场最高限速。如因车辆造成人员伤亡的，由乙方承担全部责任，并赔偿由此对甲方造成的一切损失。

22 、争议

22. 1  双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请建设行政主管部门调解；

（2）采取第  二 种方式解决。第一种解决方式：约定向         提请仲裁；第二种解决方式：我公司规定调解不成的，应依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

23 、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为依据 ①合同；②询标承诺；③招标文件；④投标文件。

24 、本合同一式六份，正本二份，双方各执一份，副本四份，双方各执二份，同等有效。

25 、本合同双方签字盖章后开始生效。

| 买方：（公章） 住所： 法定代表人 或委托代理人(盖章或签字）： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 卖方：（公章） 住所： 法定代表人 或委托代理人(盖章或签字）： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： # 电子邮箱： |
| --- | --- |

## 第二部分  工程建设项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：

买方（甲方）：

卖方（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋 取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的 法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有 关法律、法规，相关政策， 以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行重点建设项目项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）， 不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规 章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的， 应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该重点建设项目项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守 以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢 费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作 安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材 料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购 买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设

的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律 法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方 单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）如乙方有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则乙方向甲方支付合同价10%的违约金。

第五条 本责任书作为材料采购合同的附件，与材料采购合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执二份。

甲方单位：（盖章）                             乙方单位：（盖章）

法定代表人：                                   法定代表人：

地址：                                          地址：

电话：                                          电话：

年    月    日                                 年    月    日

第五章 技术规格书

一、招标项目一览表

本次招标共1个标段，具体内容如下表：

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 工期 | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环站站前公共综合配套基础设施建设项目（EPC工程总承包）无价材料采购（UHPC晶石）（重新） | 包括完成UHPC晶石材料的供货及施工 | 通知进场后90日历天内完成 | 6728468元 |

二、主要技术规格及要求：

- 本项目UHPC晶石采购主要为18mm深灰色UHPC晶石、18mm橙色UHPC晶石、18mm浅灰色UHPC晶石、30mm橙色UHPC晶石等具体详见清单。

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 工程量 （暂估） | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18mm 深灰色UHPC晶石 | UHPC晶石材料要求： 1.抗折强度≥8.0MPa2.7d粘结强度（与基层）（MPa）≥2.5、 28d粘结强度（与基层）（MPa）≥3.0；3.28d尺寸变化率（%）≤0.01；4.软化系数 >=0.95；5.燃烧性能A1级；6.防滑性能（干摩擦系数）≥0.7；7.吸水率≤0.2%；8.耐人工气候老化性（1500h），不起泡、不剥落、无裂纹；9.零甲醛，零voc。 | 4859.75 | ㎡ |
| 2 | 18mm 橙色UHPC晶石 | UHPC晶石材料要求： 1.抗折强度≥8.0MPa2.7d粘结强度（与基层）（MPa）≥2.5、28d粘结强度（与基层）（MPa）≥3.0；3.28d尺寸变化率（%）≤0.01；4.软化系数 >=0.95；5.燃烧性能A1级；6.防滑性能（干摩擦系数）≥0.7；7.吸水率≤0.2%；8.耐人工气候老化性（1500h），不起泡、不剥落、无裂纹；9.零甲醛，零voc。 | 6851.17 | ㎡ |
| 3 | 18mm 浅灰色UHPC晶石 | UHPC晶石材料要求： 1.抗折强度≥8.0MPa；2.7d粘结强度（与基层）（MPa）≥2.5、28d粘结强度（与基层）（MPa）≥3.0；3.28d尺寸变化率（%）≤0.01；4.软化系数 >=0.95；5.燃烧性能A1级；6.防滑性能（干摩擦系数）≥0.7；7.吸水率≤0.2%；8.耐人工气候老化性（1500h），不起泡、不剥落、无裂纹；9.零甲醛，零voc。 | 1590.07 | ㎡ |
| 4 | 30mm 橙色UHPC晶石 | UHPC晶石材料要求： 1.抗折强度≥8.0MPa2.7d粘结强度（与基层）（MPa）≥2.5、28d粘结强度（与基层）（MPa）≥3.0；3.28d尺寸变化率（%）≤0.01；4.软化系数 >=0.95；5.燃烧性能A1级；6.防滑性能（干摩擦系数）≥0.7；7.吸水率≤0.2%；8.耐人工气候老化性（1500h），不起泡、不剥落、无裂纹；9.零甲醛，零voc。 | 1942.33 | ㎡ |

- 三、工艺要求：

UHPC晶体底层为彩色UHPC浆体（不能添加1毫米以上的骨料，不能后期添加色粉）称重搅拌后，使用滚筒进行摊铺。UHPC晶体上层为粒径为8-16目的彩色玻璃经过抛洒工艺进行2-3次均匀抛洒，使其抛洒密度为90%以上。完成施工后不允许进行酸洗或水洗，不允许使用磨机打磨，自然硬化后使用无色的防水、防油、防污及抗老化的保护剂进行面层涂刷，完成UHPC晶体的施工。

A、厚度与公差
现浇UHPC晶石地面成型厚度不宜小于图纸设计要求，确保表面均匀致密。

B、平整度要求
施工完成后板面平整度应控制在 ±2mm/2m 以内，表面无明显波浪、起伏。

C、基层与粘结

地面基层应为坚实的钢筋混凝土，表面经铣刨（至无浮浆）、打扫、吸尘处理后，需涂刷界面剂或泡水以去除气泡。确保UHPC面层与基层牢固结合，无空鼓脱层，黏贴胀缝板。

D、施工时间与振实
彩色UPHC材料称量（按规定准确计量，正负误差不大于100g），搅拌持续时间不小于3分钟。UHPC应在搅拌完成后10分钟内完成施工铺设。采用消泡滚筒或海绵滚筒均匀推铺，以排除气泡，保证密实平整;UHPC浆体不能添加粒径1毫米以上骨料，UHPC材料为自带彩色，为避免色差，故不允许现场添加色粉。

E、抛撒玻璃骨料

彩色玻璃抛撒均匀，避免掉粒，抛撒时尽量用抛物线的形式；抛撒次数一般为2到3次。彩色玻璃骨料粒径为8-16目，彩色玻璃抛撒密度90%以上；只允许使用彩色玻璃进行抛撒，不允许使用其他类型骨料进行抛撒；只允许采用抛撒工艺，不允许使用酸洗或者水洗，避免产生大量污水。

F、分区与伸缩
当单块施工面积大于16m²时，应设置分隔缝或伸缩缝，但切缝比例在1：1.2到1：1.4之间，防止温差应力和收缩应力导致开裂。缝宽一般为3mm，可采用同色弹性密封胶封填或保留胀缝板。

G、色彩一致性
地面整体色差应控制在 △E≤1.5，同一区域施工最好一批材料完成，避免因分批施工造成色差。

H、保护，养护要求
施工完成后，无需覆盖或水养，用围挡做好现场保护，防止硬化前的踩踏，导致不必要的返工。

I、表观质量
成品地面不得出现裂纹、破皮、污染物残留等可见缺陷，表面质感应均匀细腻，光泽一致。

G、表面防护
UHPC面层完成养护后，应均匀涂刷防污染防渗保护剂，保护时效不应小于 2年。防护剂应具备防水、防油、防污及抗紫外老化性能；应使用无色保护剂，不适用彩色保护剂。

第六章 投标文件格式

附件一

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                （项目名称）的投标；

## 二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其 他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法 权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受投标保证金不予退还 和招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依 法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# 日期：     年     月    日

附件二

玉环站站前公共综合配套基础设施建设项目

（EPC工程总承包）无价材料采购（UHPC晶石）（重新）

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：                          投标人（盖章）：

日期：     年    月     日

附件三

法定代表人身份证明

投标人名称：                                      ；

单位性质：                                        ；

地址：                                             ；

成立时间：        年         月           日

经营期限：                                        ；

姓名：            性别：       年龄：       身份证号码：                        ；

职务：       系              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：      （盖章）

## 年       月       日

附件四

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我          （姓名）系                      （投标人）的法定代表  人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加             （招标人）的              （工程名称） 的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：               性别：               年龄：

身份证号码：                   职务：

授权委托日期：             年              月              日

附件五

玉环站站前公共综合配套基础设施建设项目（EPC工程总承包）

无价材料采购（UHPC晶石）（重新）

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.根据评标办法提供业绩证明材料；

2.投标人可按此表格式复制。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件六

玉环站站前公共综合配套基础设施建设项目（EPC工程总承包）无价材料采购（UHPC晶石）（重新）

投 标 函

（招标人）：

一、根据你方的                             （工程项目名称）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1 、愿以总报价人民币      佰     拾      万     仟     佰     元，￥ ：         元，承包上述工程的UHPC晶石材料供货及施工，满足招标人对产品的使用要求并接受总包单位管理。

2 、供货期：通知进场后90日历天内完成。

3 、质量标准：合同，配合总承包单位创优。

4 、人员设备按本投标文件的部署及时到位。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

## 四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年     月    日

附件七

玉环站站前公共综合配套基础设施建设项目（EPC工程总承包）无价材料采购（UHPC晶石）（重新）

投标报价清单

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 数量（暂估） | 计量单位 | 全费用综合单价 （含税价） （元） | 小计 （含税价） （元） | 全费用综合单价上限（含税价）（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18厚深灰色UHPC晶石 | UHPC晶石材料要求： - 抗折强度≥8.0MPa - 7d粘结强度（与基层）（MPa）≥2.5、28d粘结强度（与基层）（MPa）≥3.0； - 3.28d尺寸变化率（%）≤0.01； - 软化系数 >=0.95； - 燃烧性能A1级； - 防滑性能（干摩擦系数）≥0.7； - 吸水率≤0.2%； - 耐人工气候老化性（1500h），不起泡、不剥落、无裂纹； - 9.零甲醛，零voc。 | 4859.75 | ㎡ |  |  | 440 |
| 2 | 18厚橙色UHPC晶石 |  | 6851.17 | ㎡ |  |  | 440 |
| 3 | 18厚浅灰色UHPC晶石 |  | 1590.07 | ㎡ |  |  | 440 |
| 4 | 30厚橙色UHPC晶石 |  | 1942.33 | ㎡ |  |  | 470 |
| 合计总价(1+2+3+4)= 元（含税） 大写： 元（含税） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# 年   月   日