
义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地-汽车零部件制造园项目设计
招 标 文 件
项目编号：A3307820880001495001
招标人：义乌经济技术开发区管理委员会（单位盖章）

代建单位：义乌市聚合芯途高新科技有限公司（单位盖章）

招标代理机构：浙江至诚工程咨询有限责任公司（单位盖章）

日期：2025年10月

目     录
1

第一章  招标公告

3

第二章  投标人须知

3

投标人须知前附表

8

1. 总则

9

2. 招标文件

10

3. 投标文件

14

4. 投标

15

5. 开标

16

6. 评标

16

7. 定标、合同授予

18

8. 重新招标和不再招标

19

9. 纪律和监督

20

10. 设计补偿及方案版权的说明

20

11、需要补充的其他内容

21

第三章 评标定标办法

21

第一节 评标办法

26

第二节 定标办法

28

第四章 合同条款及格式

30

第一部分 合同协议书

34

第三部分 专用合同条款

31

第五章 设计任务书

60

第六章  投标文件格式

69

第七章  定标辅助资料（详见附件）



第一章  招标公告
1.招标条件：本招标项目义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地-汽车零部件制造园项目已由相关单位批准同意建设，招标人为义乌经济技术开发区管理委员会，代建单位为义乌市聚合芯途高新科技有限公司，建设资金来源为财政。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：位于义乌市赤岸镇吉祥路与青城路交叉口西南侧地块。
2.2工程规模：规划用地红线范围约125亩，总建筑面积约22万平方米（部分面积多倍计容），建设内容主要包括本项目涉及的土建、安装、附属工程等。项目总投资约100000万元，其中建安费约60000万元，以上工程概况规模仅供参考，具体以实际为准。

2.3标段划分：一个标段。

2.4招标范围：中标单位承担的设计任务范围包括但不限于：方案设计（含方案的设计、优化、修改、完善、报批）、初步设计（含设计概算编制）、施工图设计（含设计变更）及施工配合。包括但不限于建筑设计、结构设计、建筑智能化设计、消防（含应急照明）设计、给排水设计、采暖通风设计、电气设计、装修设计、幕墙设计、泛光照明设计、室外配套工程设计、景观绿化设计、人防设计、综合管线设计、交通设施及标识标牌设计、天然气\自来水\供电的配套设计、BIM设计（BIM设计成果需与土建、安装施工图同步完成）、围墙设计、抗震支架设计、日照分析、节能设计及评估、交通影响评估、建筑面积测算、海绵城市专篇、夜景灯光设计、钢结构设计、三维信息模型、三维动画等满足规划审批及施工涉及到的所有设计及咨询工作。
3.投标人资格要求
3.1资质条件：具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级或建筑行业工程设计甲级或建筑行业工程（建筑工程）专业设计甲级资质，本项目不接受联合体投标。

3.2项目负责人：具备国家注册一级建筑师资格（注册在投标人单位且在有效期内）。

3.3浙江省外投标企业投标需按《浙江省住房和城乡建设厅关于开展外省入浙勘察设计企业信息入库工作的通知》（建设发〔2014〕332号）及《关于调整省外建设工程企业进浙备案办理流程的提示》要求完成浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统入库手续，且备案资质满足本项目资质条件。
3.4信誉要求：投标人及其法定代表人、拟派的项目负责人自投标截止日起向前24个月内无行贿犯罪记录。
3.5其他要求：

3.5.1根据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）规定，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列为失信被执行人（或严重失信主体名单）的投标人，不得参与本项目投标（以招标人在资格审查时间查询的网站信息为准）。

4.资格审查方式与评标办法

4.1资格审查方式：资格后审

4.2评标办法：综合评估法

5.招标文件的获取

5.1本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏（http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html）。
5.2招标文件下载网址：潜在投标人登录（https://ywztb.yw.gov.cn:5443/TPBidder/memberLogin）自行下载招标文件。

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年12月4日9时30分，地点：义乌市公共资源交易中心开标管理室（义乌市望道路300号义乌市政务服务中心四楼4005室）。到场的法定代表人（凭身份证原件及企业营业执照副本原件）或其授权的委托代理人（凭身份证原件和授权委托书原件）应进行签字确认。在投标截止时间后送达的标书（以北京时间为准），招标人（代理机构）不予受理。

6.2逾期送达的或招标文件规定的其它情形的投标文件，招标人不予受理。

7.发布公告的媒介

本次招标公告在义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏（https://ywztb.yw.gov.cn:5443/TPBidder/memberLogin）发布。

8.联系方式

招标人：义乌经济技术开发区管理委员会

地址：义乌市杨村路300号

联系人：朱工

电话：13757903605

代建单位：义乌市聚合芯途高新科技有限公司
地址：义乌市总部经济园B7栋15楼
联系人：盛工
电话：15005790929
招标代理：浙江至诚工程咨询有限责任公司

地址：义乌市北苑街道春晗路111号1号楼

联系人：吴志航

电话：15257979561
2025年10月

第二章  投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招 标 人：义乌经济技术开发区管理委员会

地  址：义乌市杨村路300号

联 系 人：朱工           联系电话：13757903605

	
	代建单位
	名称：义乌市聚合芯途高新科技有限公司

地址：义乌市总部经济园B7栋15楼

联系人：盛工             联系电话：15005790929

	1.1.3
	招标代理
	招标代理：浙江至诚工程咨询有限责任公司

地址：义乌市北苑街道春晗路111号1号楼
联系人：吴志航           联系电话：15257979561

	1.1.4
	项目名称
	义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地-汽车零部件制造园项目设计

	1.1.5
	项目地点
	位于义乌市赤岸镇吉祥路与青城路交叉口西南侧地块

	1.2.1
	资金来源及

出资比例
	财政出资100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告。

	1.3.2
	设计时限
	设计时限为65日历天，投标人的投标服务期不得超过该设计服务期；

其中：

1、合同签订后10个日历天内完成设计方案修改、优化及完善工作后提交终稿；

2、方案确定后10个日历天内完成初步设计并报相关部门审批；

3、方案批复通过后40个日历天内完成招标范围内所有内容的施工图设计及图审所需资料上传；

4、施工图设计文件经审查发现问题后5个日历天内完成补充、修改工作后提交终稿。

注：方案报送审批后，30个日历天内主导完成相关部门审批工作。
具体设计服务期为合同签署之日起至设计范围内的工程竣工验收合格且审计完成，并承担工程缺陷责任期内设计服务责任与义务。

	1.3.3
	质量要求
	按照国家有关规范标准进行设计

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，自行踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	截止时间：2025年11月12日17时00分前通过义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏（https://ywztb.yw.gov.cn:5443/TPBidder/memberLogin）提交，逾期提交的招标人不受理。

	2.2.1
	
	

	1.10.3
	招标人书面澄清（修改）的时间
	涉及招标文件较大修改的，在提交投标文件截止时间15日前；涉及其他修改的，在提交投标文件截止时间3日前通过义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏（https://ywztb.yw.gov.cn:5443/TPBidder/memberLogin）发出答疑文件，请各投标人随时关注本网相关信息。

	 1.11
	分包
	如中标人没有专项设计资质的，由中标人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过招标人及相关部门审核同意，费用由中标人支付。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标补充（答疑）文件

	3.1
	投标文件组成
	1、资格后审文件；2、商务标；3、设计方案标。

	3.2.2
	投标让利率
	让利率范围为：≥45%。

	3.3
	投标有效期
	 90 日历天（自投标截止日起计算）

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金的金额：人民币 壹拾 万元整

2、投标保证金缴纳方式：银行保函/保证保险/担保公司担保/转账。

以下将银行保函/保证保险/担保公司担保统称为投标保函。

（1）交纳要求（转账）：

使用转账方式缴纳的，投标保证金由义乌市公共资源交易中心统一收付，缴纳情况以交易中心出具的保证金支付信息为准，具体操作流程详见《义乌市工程建设项目投标保证金收退管理实施细则（试行）》。

投标人自行从以下银行中选择一家银行及账号缴纳项目投标保证金：

户名：义乌市公共资源交易中心投标保证金专户

一、账号：201000345871675001148
开户银行：浙江义乌农村商业银行股份有限公司营业部

二、账号：398785943333
开户银行：中国银行浙江自贸区义乌支行

（2）交纳要求（投标保函）：

①若通过“义乌市公共资源电子保函平台”递交投标保函的，以交易中心出具的电子保函申请信息为准；

②若未通过“义乌市公共资源电子保函平台”递交的，以投标人递交的投标保函为准，且递交的投标保函能够被认定为本项目的投标保证金；

③投标人提交的投标保函中保证人承担责任的条件须与招标文件的要求一致，若因投标人投标保函中承担责任的内容条件及赔付方式与招标文件要求不完全一致导致担保人拒不承担担保责任的，由投标人按招标文件规定的投标保证金金额向招标人履行赔付责任。

3、其他要求：

（1）投标人须在开标时间前，一次性缴纳不低于招标要求的投标保证金或提供不低于招标要求的投标保证金金额的担保，否则视为未缴纳投标保证金。投标保证金缴纳时间以投标保证金专户资金实际到账时间或投标保函实际获得时间为准。

（2）投标保证金有效期：投标保证金有效期不得低于投标有效期。

（3）投标保证金或申请投标保函的费用须由投标人从其基本账户出具。

注：若通过“义乌市公共资源电子保函平台”递交投标保函的，请选择“义乌数字化”进行登录！

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	1、经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。

2、经查实，投标人转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以本单位（本人）名义承揽工程。

注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。

（2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。

（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。

（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.6.2
	投标文件其他格式要求
	1、设计方案标采用暗标。

2、投标文件的文字说明和文字标注均须采用中文。

3、设计图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确。

4、投标文件的设计方案标（含设计文本、彩色展板图、设计文件光盘、多媒体解说光盘）中，不得出现投标人图签或个人署名，不得出现任何影射或能推断出投标人的标记、文字或话语内容。

5、设计文本封面制作：必须采用A3幅面、无字的封面。

6、彩色展板图的规格：采用A1幅面。

7、设计文件光盘：单独光盘，提供完整的设计内容（设计说明书采用WORD格式、设计图纸采用CAD格式，其中彩色效果图采用JPG格式）。

8、多媒体解说光盘：单独光盘，中文配音，与书面内容吻合，能在WINDOWS操作系统下用较为普及的软件自动播放，时间不超过10分钟。

	3.6.3
	签字或盖章要求
	凡招标文件要求需要盖章或签字的地方投标人均盖章或签字。

	3.6.4
	投标文件份数
	1、资格后审文件：正本1份，副本4份；

2、商务标：正本1份，副本4份；

3、设计方案标：

（1）设计文本：5份

（2）设计文件光盘：2份

（3）多媒体解说光盘：2份

（4）彩色展板图：1份（不少于8张）

	4.1.2
	投标文件密封及装订
	投标文件分四个包装袋分别密封，其中资格后审文件为一个包封；商务标为一个包封；设计文本和计算机文件（含设计文件光盘和多媒体解说光盘）为一个包封；彩色展板图为一个包封。

	4.2.1
	投标文件提交截止时间
	2025年12月4日9时30分

	4.2.2
	递交投标文件地点
	义乌市公共资源交易中心开标管理室（义乌市望道路300号义乌市政务服务中心四楼4005室）。到场的法定代表人（凭身份证原件及企业营业执照副本原件）或其授权的委托代理人（凭身份证原件和授权委托书原件）应进行签字确认。在投标截止时间后送达的标书（以北京时间为准），招标人（代理机构）不予受理。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	4.2.6
	招标人通知延后投标截止时间的时间
	原定投标截止时间3天前

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心四楼1#开标室

参加开标会议的要求：必须由投标人的法定代表人（凭身份证原件及营业执照副本原件）或其授权委托人（凭身份证原件和授权委托书原件）到场参加开标会议；否则视为放弃投标。

注：若投标人参加开标会议（或询标）的授权的委托代理人同签署投标文件的授权的委托代理人（投标文件中需有授权委托书原件）为同一人的，在该授权的委托代理人参加开标会议（或询标）时可以无需再次提交授权委托书。

	5.2
	开标程序
	先开资格后审文件、设计方案标再开商务标。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及以上单数，按国家、省、市有关规定组成。

评标专家确定方式：从专家库中随机抽取。

	6.3.1
	评标办法
	综合评估法

	6.5
	中标候选人

推荐人数
	推荐中标候选人数量：

当有效投标人为3-7名时，推荐3名中标候选人；

当有效投标人为8-15名时，推荐5名中标候选人；

当有效投标人为16名及以上时，推荐8名中标候选人；

注：①以上推荐的中标候选人均不排序。

②本条中的有效投标人指剔除无效标后的投标人。 

	6.6
	中标候选人

公示媒介
	义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏（http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html）

	7.1.1
	定标委员会的组建
	定标委员会由义乌市产业投资发展集团有限公司负责组建，成员数量为7人及以上单数，组长由义乌市产业投资发展集团有限公司的法定代表人或主要负责人或项目分管领导担任，其他成员从义乌市产业投资发展集团有限公司定标人员库中按不少于2:1的比例随机产生。

	7.1.4
	是否对中标候选人及拟派项目负责人进行考察、质询
	不需要

	7.1.5
	定标方法
	采用票决定标法。定标委员会以票决方式确定1名中标人。中标人得票必须超过半数，如第一轮无单位得票超过半数，则淘汰得票最少的一家（若得票最少的投标人不止 1 个时，定标委员会在得票最少的投标人中进行投票表决，选择淘汰一家；若得票最少的为0票且不止1名时，则得票为0的中标候选人全部一次性淘汰），进行下一轮投票，以此类推，直至有一家得票超过半数。

	7.1.6
	是否需要对中标候选人进行面试
	不需要

	7.4.1
	履约担保
	履约保证金额为：暂定签约合同价的2%。

缴纳方式：现金、支票、汇票、转 账、银行保函、数字保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。

	9.5
	监督部门
	监督部门：义乌市住房和城乡建设局

地址：义乌市望道路300号政务服务中心五楼5061室
电话：0579-89915060  邮编：322000   传真：0579-89915071

	10.1
	投标补偿费（人民币）
	1、招标人对设计方案标的补偿方案为：对未中标的中标候选人根据设计方案标得分排名情况取前三名进行补偿方案制作成本费，中标候选人中设计方案标得分前3名的方案补偿费为每家人民币3万元，中标单位不予补偿，其余投标人不予补偿任何费用。
2、中标人及获得方案补偿费的投标人的所有方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权和知识产权归招标人所有。

3、方案补偿费包括税金、设计文本等需提供的资料的制作费、差旅费等所有成本费。

4、方案补偿费（人民币）在招标人和中标单位设计合同签订后支付，获得设计成果补偿费的投标人应提供增值税专用发票。

	10.2
	知识产权
	1、投标人保证本项投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

2、若投标人使用他人的专利、专有技术，投标人应注明所涉及的费用承担人。

3、投标人的投标文件不予退还，方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权归招标人所有（包括废标方案）。

4、招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分设计内容或理念。

5、招标人有权通过传媒或其他形式介绍、展示或评价设计方案。

	11
	需要补充的

其他内容
	1、招标文件第七章附件“定标辅助资料”本次投标时无需递交，被推荐为中标候选人由单位法定代表人（凭身份证原件及营业执照副本原件）或其授权的委托代理人凭授权委托书原件（附件7）和身份证原件在中标候选人公示截止日17时前将上述资料密封后提交至： 浙江至诚工程咨询有限责任公司（义乌市北苑街道春晗路111号1号楼410办公室）。联系人：吴志航，15257979561。

2、投标人如发现本招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请按照中华人民共和国招标投标法实施条例（国务院令第613号）规定书面向招标人反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

3、招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。

4、若投标人参加开标会议（或询标）的授权的委托代理人同签署投标文件的授权的委托代理人（投标文件中需有授权委托书原件）为同一人的，在该授权的委托代理人参加开标会议（或询标）时可以无需再次提交授权委托书。

5、


注：投标人须知前附表内容与本招标文件下述内容不一致的，以投标人须知前附表为准。

1. 总则
1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行设计招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的设计时限要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人及项目负责人资格要求

1.4.1投标人及项目负责人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2本次投标不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，按照规定的形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，通过义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏（https://ywztb.yw.gov.cn:5443/TPBidder/memberLogin）发出答疑文件。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

分包内容要求：如中标人没有专项设计资质的，由中标人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过招标人及相关部门审核同意，费用由中标人支付。
其他要求：投标人如有分包计划，应经招标人及相关部门审核批准方可。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）设计任务书；

（6）投标文件格式；

（7）定标辅助资料；

（8）其他材料。

根据本章第1.10款、2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

上述所列内容均以网上发布的电子文件为准，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人无任何约束力。

投标人应按照公告要求的时间及方式下载招标文件、招标答疑文件等资料，同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名上传要求澄清问题的文件，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。
2.2.2招标人对招标文件的澄清，在投标人须知前附表规定的涉及招标文件较大修改的，在提交投标文件截止时间15 日前；涉及其他修改的，在提交投标文件截止时间3日前通过义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏（https://ywztb.yw.gov.cn:5443/TPBidder/memberLogin）发出答疑文件，请各投标人随时关注本网相关信息。
2.3 招标文件的修改

2.3.1 涉及招标文件较大修改的，在提交投标文件截止之日15 天前通过义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏（https://ywztb.yw.gov.cn:5443/TPBidder/memberLogin）发出修改文件，投标人通过投标人须知前附表明示的方式和途径下载答疑（补充）文件。

2.3.2涉及其他修改的，在提交投标文件截止时间3天前通过义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏（https://ywztb.yw.gov.cn:5443/TPBidder/memberLogin）发出修改文件，投标人通过投标人须知前附表明示的方式和途径下载答疑（补充）文件。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件由商务标、设计方案标及资格后审文件三部分组成，应包括下列内容：

3.1.1.1商务标主要包括下列内容：

（1）商务标封面；

（2）投标函；

（3）法定代表人资格承诺书；

（4）法定代表人授权委托书（若有时）；

（5）投标承诺书；

（6）拟参与本项目设计的设计人员组成情况表 ；

（7）投标人认为有必要提交的其他投标资料。

3.1.1.2设计方案标主要包括下列内容：

投标人应根据招标文件第五章设计任务书编制设计方案标（格式自拟），主要内容如下：
（1）设计文本主要内容包括：

①方案设计说明书：包括总平面设计、建筑方案设计、立面设计、建筑结构系统方案设计、电气系统方案、给水排水系统方案设计、消防控制设计专篇、主要经济技术指标、关键建造技术问题等及其他需要说明的事项。

②设计图纸

a、区位图

b、功能结构图

c、功能分区图

d、总平面图

e、交通流线分析图

f、景观结构图

g、主要单体建筑平面、立面、剖面图、透视图、外观效果图

h、竖向设计图（包括景观立面图等）

I、视线分析图

j、整体鸟瞰图

k、表达设计构思的分析图若干

l、各项分析图

m、技术图纸

n、其他设计图纸设计单位自定

（2）彩色展板图；

①鸟瞰图

②总平面布置图

③空间效果图

④标志性建筑效果图

⑤投标人认为有必要提供的图。

（3）设计文件光盘。提供完整的设计内容。

（4）多媒体解说光盘。（重点介绍设计理念、构思，并与设计成果相吻合）。

3.1.1.3资格后审文件（包括下列内容加盖投标人公章）

（1）资格后审文件封面；

（2）企业营业执照副本（复印件或扫描件）；

（3）企业资质证书副本（复印件或扫描件）；

（4）项目负责人的一级建筑师注册证书（一级注册建筑师须提供电子注册证书，打印电子注册证书后并在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，且使用有效期满足《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》的要求）；

（5）项目负责人的身份证（复印件或扫描件）；

（6）投标保证金缴纳证明资料（缴纳方式采用转账的：须提供银行转账记录；缴纳方式采用投标保函的：须同时提供投标保函保单及申请投标保函费用的银行回执）

（7）投标人认为需提交的其它资料。
3.2 投标报价

3.2.1投标人应根据本招标文件及招标范围、内容，结合自身能力和力量的投入进行竞争报价。

3.2.2投标让利率范围详见投标人须知前附表，投标让利率超过此有效范围，其投标将被拒绝。

3.2.3本次工程设计收费的计算方法：工程设计收费=基本设计收费×（1－中标让利率）

基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数；

工程设计收费基价依据国家计委、建设部发布的计价格〔2002〕10号《工程勘察设计收费管理规定》（2002年修订本收费标准）计算，最终工程设计收费计费额按所有施工招标时的招标控制价（预算价）总和为准计算（若该工程施工项目分为若干个标段或工程的，则以若干个标段或工程的施工预算价总和为基数），其中货物招标的按中标价计入合计数值。
注：本工程建安工程费约60000万元，计费额暂按建安工程费48000万元（建安工程费*80%）计算，暂定工程基本设计收费为1238.48万元；结算时根据招标文件按实调整。

本招标项目专业调整系数取1.0，工程复杂程度调整系数取1.0，附加调整系数取1.0，所有系数日后不做调整。

3.2.4上述设计服务费为本项目一切工程设计的设计费，包括：本次设计费包含招标范围内所有设计内容的工程设计变更、相关税费、行政费、专家认证费、会务费等所有费用，所有阶段的技术资料，彩图、施工图蓝图、概算书文本及所有文本、蓝图的电子文档等提供的费用和派驻现场设计代表、图纸会审、技术交底及施工配合的费用均包含在上述设计服务费中，招标人不再另行支付费用。设计中标人只能按上述设计服务费收取，不得以任何工作原因及内容向招标人收取其他费用。因此各投标人应将所有风险、和发生的相关费用全部考虑到投标报价中。如有漏项，视同已包含在其总项目中，投标报价不作调整。
3.2.5中标人须配合工程建设需要提供现场指导和监督服务（详见附件7关于加强建设工程勘察设计单位施工现场履职服务工作的通知），相关费用在报价中自行综合考虑。

3.2.6中标人在中标后应根据招标人需求及时提供电子版三维模型，相关费用在报价中自行综合考虑。

3.2.7本项目深化设计方案、初步设计和施工图设计需通过有关部门的审查，招标人对设计方案、初步设计和施工图设计提出的任何调整、修改、完善，中标单位都无条件予以修改完善，直至获得政府相关审批部门的批准审查。投标人应考虑本工程在工程报批、方案编制的重大调整或实施过程中产生的变更的设计风险费用增减，该方面的风险在报价时一并体现到投标报价中，中标后，招标人不另行支付费用。

3.2.8投标人在报价中应充分考虑国家政策调整（比如2016年5月1日后实施的“营改增”等）造成税金及其他相关费用的增加，并保证所开设计款发票满足工程建设所在地的税务主管部门要求，中标后费用不作调整。

3.2.9无论建设工程规模及编制的预算等所有影响设计费的增减发生任何变化，投标人需将该方面的风险在投标报价时综合考虑，投标报价均不作调整。

3.2.10如中标人没有专项设计资质的，由中标人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过招标人及相关部门审核同意，费用由中标人支付。

3.2.11投标人进行投标报价时，应将现场跟踪技术服务费综合考虑在投标报价中，投标报价均不作调整。发包人及代建单位在施工阶段按合同相关条款进行考核。

3.2.12现场跟踪技术服务人员工资、补贴、差旅、食宿等费用，以及电脑、打印机、复印机、软件等设备和资料费等相关费用由设计人自行支付。

3.2.13涉及结构变动或其他重大变更的要求加盖原审图单位施工图审查章，相关费用由投标人自行负责，不再增加。
3.2.14投标人进行投标报价时，本工程涉及基坑支护方案、扩初设计方案等评审会的专家费用均由中标单位自行支付，该方面的风险在报价时由投标人一并考虑到投标报价中，发包人及代建单位不另行支付费用。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。 

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求递交投标保证金的，将否决其投标。

3.4.3投标保证金的退还按《义乌市工程建设项目投标保证金收退管理实施细则（试行）》文件执行：

（1）非中标候选人的投标保证金在中标公示结束之日起3个工作日内退还；

（2）未被确定为中标人的中标候选人，其投标保证金在中标通知书发放之日起3个工作日内退还；

（3）中标人的投标保证金在书面合同签订之日起3个工作日内退还。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.4.5招标项目有质疑投诉时，在质疑投诉处理期间，暂缓退还所有投标人的投标保证金。

3.4.6中标候选人或中标人因不可抗力之外的原因放弃中标的，招标人可没收其投标保证金。招投标参与各方都自愿遵守和执行本招标文件规定的评标、定标办法，由于其放弃中标致使招标人确定其他中标候选人为中标人或重新招标产生中标价差额的，由放弃中标的中标候选人或中标人承担。有关行政监督部门将其放弃中标的情况按照省、市不良行为管理办法处理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。

3.6.2投标文件其他格式要求见投标人须知前附表。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件格式由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

3.6.4投标文件份数见投标人须知前附表。当商务标副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件不得采用活页装订。
4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明招标项目名称、投标人名称及标函名称（“商务标”或“设计方案标-设计文本和计算机文件”或“设计方案标-彩色展板图”或“资格后审文件”）。密封袋封口处加盖单位公章。

4.1.2投标文件的密封及装订要求详见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。开标时凭回执入场。

4.2.5有下列情形之一的，投标文件不予受理：

①逾期送达的；

②投标文件未按招标文件要求密封或标记的；

4.2.6 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以补充文件形式通知延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（同时亦是开标时间）和地点公开开标。
投标人法定代表人（凭身份证原件和营业执照副本原件）或授权委托人（凭身份证原件和授权委托书原件）参加开标会议。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并签名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）在招标人、招标代理机构代表、交易中心工作人员、监标人的监督下，将所有投标单位的商务标装入交易中心所准备的箱子中，在封口处贴上封条，并要求招标人、招标代理机构代表和监标人在密封处签字后进行封存；

（6）待资格后审文件、设计方案标评审结束后，在招标人代表、招标代理机构、监标人监督下公开拆封装有商务标的箱子，进行商务标唱标，即以下程序：

①公布各投标人的资格评审结果、设计方案标评审结果；

②当众开标，公布投标人名称及人员到场情况、标段名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

③代理机构代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

开标会议结束。

5.2.2若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。

5.2.3招标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时当众予以拆封、宣读；对开标中发现的所有问题，应在开标记录表中如实记录，由招标人当场宣布，该投标人签字确认，开标结束后送评标委员会按评标办法评审处理，投标人未按要求进行确认的，视为其认可开标结果或评审结果，相关责任自行承担。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）法律法规规定的其他情形。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 本招标项目的评标办法：见投标人须知前附表。

6.3.2评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4评标过程的保密

（1）开标人员不得进入评标室。

（2）开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

（3）在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都会导致其投标被拒绝。

（4）中标人确认后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

6.5中标候选人推荐人数

评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.6中标候选人公示及媒介
招标人自确定中标候选人之日起3日内，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标候选人公示，公示期为3日，公示媒介见投标人须知前附表。

7. 定标、合同授予

7.1 定标方式

7.1.1定标由义乌市产业投资发展集团有限公司组建的定标委员会负责。定标委员会成员人数以及确定方式见投标人须知前附表。

7.1.2定标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（4）法律法规规定的其他情形。

7.1.3经查实，中标候选人及拟派项目负责人有下列情形之一的取消其中标候选人资格：

拟派项目负责人非本单位职工的。

中标候选人或其法定代表人或拟派的项目负责人自投标截止日起向前24个月内有行贿犯罪记录的。
7.1.4招标人在定标会议召开前可以对中标候选人及拟派项目负责人进行考察、质询，是否需要详见投标人须知前附表。如招标人组织考察的，应对所有中标候选人进行，并出具考察报告作为定标辅助。考察报告中不得有明示或暗示中标单位的内容。

7.1.5招标人应在收到中标候选人名单7日内在市交易中心召开定标会议，完成定标工作。招标人若未能按时完成定标的，应通过本章第6.6条规定的媒介公示延期原因和最终定标时间。定标委员会依据招标人推荐的中标候选人，按照招标文件规定的方法确定中标人，定标方法见投标人须知前附表。

中标候选人公示期间，有中标候选人因质疑投诉并查实（或评标委员会依法重新评审等任何原因）被取消中标候选人资格时或查实存在本章第7.1.3条情形被取消中标候选人资格时，若有效中标候选人不少于3名的，不再递补，将有效中标候选人推荐给招标人定标；若有效中标候选人少于3名的，按评标委员会评审时投标人得分高低补足至3名，递补时若出现投标人总得分相同时，以方案分高的优先，若再相同以商务报价低（投标让利率高）的优先，仍相同则抽签确定。对于递补的中标候选人需在本章第6.6条规定的媒介公示不少于3日。若有效中标候选人少于3名，且无法递补至3名时，招标人依法重新招标。

7.1.6定标委员会在票决前是否需要对中标候选人进行面试，详见投标人须知前附表。

7.2中标结果公示

7.2.1招标人自确定中标人之日起3日内，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标候选人得票情况和定标结果，公示期不少于3日。公示媒介同本章第6.6条中标候选人公示媒介。

7.2.2中标结果公示后招标人将按《申请核查表》的要求对中标人进行核查，经核查不符合招标文件规定的，取消其中标资格，招标人将重新招标。

7.2.3中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或不符合招标文件要求，或者被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.4.2中标人不能按要求提交履约担保，视为放弃中标，则取消中标资格，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿，并按义乌市有关规定进行处罚。

7.4.3履约担保金的退回：履约担保金在全部工程验收合格后扣除相应违约金后10天内无息退还。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人未按规定签订合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同且给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3招标人如不按本投标须知规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，应改正并处以合同价1%的罚款。

7.5.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的设计及相应服务工作，不得将中标项目转让（转包）给他人。

7.5.5订立书面合同之日起15日内，招标人应当将合同送相关部门备案。

7.5.6合同签订后，招标人根据工程需要要求中标人配备专业人员的，中标人须按招标人的要求无偿配备。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或有效投标人不足3名的；

（3）中标人均未与招标人签订合同的；

（4）评标办法规定的其他情形的；

（5）法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人（招标代理机构）的纪律要求

招标人（招标代理机构）不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员、定标委员会成员行贿牟取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会、定标委员会成员的纪律要求

评标委员会、定标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐、中标人的确定等情况以及评标、定标有关的其他情况。在评标、定标活动中，评标委员会、定标委员会成员不得擅离职守，影响评标、定标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标、定标。

9.4 对与评标、定标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标、定标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标、定标活动中，与评标、定标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标、定标程序正常进行。

9.5 异议、投诉

投标人对《中华人民共和国招标投标法实施条例》中第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议是投诉的前提，未先向招标人提出异议的投诉概不受理，投标人或者其他利害关系人应先向招标人提出异议，对不接受招标人答复的，应当以不接受招标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉，向招标人提出异议或向招投标监管部门提出投诉应在规定期限提出，逾期概不受理。监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

（1）开标过程中；

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录，若不接受招标人答复的，应当以不接受招标人答复的事项向监督部门提出投诉。

（2）开评标结束后；

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出，招标人收到异议后应及时告知招投标监管部门并暂停招标投标活动。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，对3日内难以查实的，应当自收到异议之日起3日内作出受理异议的书面答复，查实后应及时作出书面答复并及时告知招投标监管部门；未作出答复前，应当暂停招标投标活动。若不接受招标人答复的，应当自招标人作出答复的次日起10日内以不接受招标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉。

（3）定标结束后；

 投标人或者其他利害关系人对定标委员会的组建及定标程序有异议的，应当在中标结果公示期间以书面形式向招标人提出，招标人收到异议后应及时告知招投标监管部门并暂停招标投标活动。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，对3日内难以查实的，应当自收到异议之日起3日内作出受理异议的书面答复，查实后应及时作出书面答复并及时告知招投标监管部门；未作出答复前，应当暂停招标投标活动。若不接受招标人答复的，应当自招标人作出答复的次日起10日内以不接受招标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉，不接受投标人或者其他利害关系人对其余内容进行异议或投诉。

（4）投诉人提交的投诉书应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的时间和内容。书面异议材料按照投诉书的要求执行。

（5）异议人单独或者在向招标人提出异议的同时，向招投标监管部门提交异议书的，不得视为已向招标人提出异议。

10. 设计补偿及方案版权的说明

10.1设计费用及补偿措施说明：见投标人须知前附表。

10.2 设计方案版权及使用规定：见投标人须知前附表。

11、需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

第三章 评标定标办法

第一节 评标办法

1、评标原则：

 1.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

1.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

1.3投标文件的评审、比较和否决

（1）评标委员会将按照规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

（2）评标委员会依据本工程招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

（3）评标委员会在作出任何一项无效标和废标（本条中统称“废标”）决定前，都将告知当事投标人。当事投标人的法定代表人或其授权委托代理人应在通知发出起30分钟内到询标室询标（不包括设计方案标不合格的情况）。投标人应保持通讯畅通，如届时未按规定到场询标的，则视为其认可评审结果。评标委员会将在评标报告中详细载明废标理由、依据、询标的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标委员会成员均应当注明）。
1.4凡在同一招标项目的评标中，有下列情形之一的，视为串通投标行为，在评标过程中，经评标委员会集体表决后认定的，可直接作废标处理，并提请有关行政管理部门依法作出处罚：
（1）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（2）不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

（3）不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（6）不同投标人的投标文件相互混装的；

（7）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

（8）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

（9）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的。

（10）不同投标人以同一个人或者同一企业名义申请电子保函的或者使用同一个人或者同一企业的资金支付电子保函申请费用的；

（11）评标委员会认定的其他串通投标情形。

1.5有关在评标过程中随机抽取数值的规定

（1）在评标过程中，评标办法要求随机抽取相关数值的，一律在开标现场抽取；

（2）本随机数值一经抽取，后续任何情形包括本工程在复议或重新评审等情形时都将不会再次进行随机数值抽取。

2、评标办法：综合评估法

2.1评标程序

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）资格评审；

（3）设计方案标评审；

（4）投标文件的符合性审查；

（5）投标人商务报价得分计算；

（6）根据评标办法对投标人总得分进行计算；

（7）完成评标报告，推荐中标候选人。
在第（2）步、第（3）步、第（4）步评审时，每步经评审有效投标人不足3家的，则需重新招标。

2.2评标内容

2.2.1投标人资格评审

评标委员会对投标人资格进行评审，经资格评审存在不满足资格评审强制性条件的（详见打*号部分）作无效标处理，不再进行下一阶段的评审：

 *资格评审强制性条件

	序号
	企业资质等级和资格等要求

	1
	投标人具有有效的企业营业执照；

	2
	投标人具有招标公告要求的资质等级【资质证书在有效期内】；

	3
	投标人拟派本工程项目负责人具有招标公告要求的资格等级（一级注册建筑师须提供电子注册证书，打印电子注册证书后并在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，且使用有效期满足《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》的要求）；

	4
	浙江省外投标企业需按《浙江省住房和城乡建设厅关于开展外省入浙勘察设计企业信息入库工作的通知》（建设发〔2014〕332号）及《关于调整省外建设工程企业进浙备案办理流程的提示》要求完成浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统入库手续，且备案资质满足本项目资质条件（以资格审查时查询“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”网站为准）；

	5
	投标人其他条件符合招标公告要求。


注：由于企业名称进行工商注册变更导致企业营业执照和投标人其他相关证书、证件名称不一致的，必须提供有关工商行政部门的变更证书，已经变更完成的所有证书必须提供变更后的新证书或提供相关的变更登记页，否则资格评审不予通过处理。

2.2.2设计方案标评审

1）设计方案标评审范围：

除以下情形被评标委员会认定为无效标外的其余设计方案标均进入评审范围：

①投标人未通过资格评审。

2）设计方案标评审

评标委员会对通过资格评审的投标单位的设计方案标进行评审，设计方案标符合以下废标条件之一的，评标委员会将认定其存在重大偏差，并对该投标文件作废标处理，不再进入下一阶段投标文件的评审。

①设计方案标份数、格式不符合招标文件规定的；

②两个或以上设计方案标中出现雷同现象或错漏一致，有串标嫌疑的；

③投标人提供的多媒体解说光盘无中文配音的；

④设计方案标（含设计文本、彩色展板图、设计文件光盘、多媒体解说光盘）中，出现投标人图签或个人署名，出现任何影射或能推断出投标人的标记、文字或话语内容。

3）评审原则（设计方案标满分100分）评标委员会先听取各投标人多媒体文件对各自规划方案的阐述，在此基础上，评标委员会根据投标文件进行全面评审。
各评标委员会成员独立打分（分值保留一位小数）并签名，若各分项有缺项，则该项不得分。分数汇总时，去掉一个最高和一个最低分后，计算算术平均值，四舍五入保留两位小数。

	序号
	项目
	一类
	二类
	三类
	缺项

	一
	概念：符合适用、坚固和美观原则，结合地理、气候、风俗、文化和个性特点，富有特色和吸引力，对招标目标具有响应度。
	10～8
	8～5
	5～2
	0

	二
	规划：符合规划设计条件，功能分区明确互不干扰，因地制宜、充分考虑方案社会效益、经济效益及环境效益，经济技术指标的准确、全面。针对行业的特性有合理的布局，并具有充分的可实施性。总平面布局合理，符合项目产业定位
	20～18
	18～15
	15～12
	0

	三
	景观及建筑外观：视野开阔、利用自然风光，合理布置绿化，创造优雅环境、丰富文化内涵、个性鲜明的空间；建筑形式清晰、细腻、精致、简洁，视觉效果良好，建筑外观美观；立面设计完整，形式与内容统一。
	20～18
	18～15
	15～12
	0

	四
	使用功能：空间布局合理，噪声隔绝，房屋散热，空气流通，朝向和开窗合理。建筑功能充分考虑产业特点及实际需求，针对该项目有合理的布局，具有充分的可实施性，多功能使用的灵活性。层高满足项目产业定位的使用需求。
	20～18
	18～15
	15～12
	0

	五
	交通及结构设计：交通流线清晰，停车体系完善，连接方便，人车分流，避免交通阻隔和绕行，减少无效路程，确保车行与步行系统的利用率。结构设计布置合理，满足建筑功能要求；结构经济安全，防微振措施考虑周全。
	10～8
	8～5
	5～2
	0

	六
	经济：设计模数协调，符合设计标准、规范，造价合理、指标准确，工程造价估算不突破规定的控制要求，材料与构造符合国情并适用于华东地区，建成后节省管理和维护费用。
	20～18
	18～15
	15～12
	0


2.2.3投标文件的符合性审查

评标委员会对设计方案标合格的投标文件进行符合性审查，有下列情形之一的投标文件作出无效标处理，不再进行下一阶段的评审：

（1）投标人资格审查资料中提供的项目负责人与投标函中填写的项目负责人不一致的；

（2）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的，一份投标函中出现两个或多个让利，且未在投标文件中声明哪个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（3）投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的或投标人未按招标文件的要求提供投标保证金缴纳证明资料的或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
（4）未按招标文件要求提交投标承诺书，或提交的投标保证金开具账号与投标人基本账户开户许可证中的账号不一致；或申请投标保函支付费用的账号与投标人基本账户开户许可证中的账号不一致；
（5）投标文件未按招标文件要求加盖单位公章的；招标文件规定需法定代表人或授权的委托代理人签字或盖章的无法定代表人或授权的委托代理人签字或盖章的；由授权的委托代理人签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；

（6）投标文件未按招标文件规定填写完整或书写不清、无法辨认的，或有涂改的，或投标让利超出招标文件规定的有效范围的或小数点后超过两位数字的；

（7）投标文件承诺的设计服务期超过招标文件要求的；

（8）未按招标文件要求提供投标文件的或提供的投标文件不完整或应当填写而未填写的；

（9）投标文件采用活页夹装订的；

（10）存在本评标办法1.4条规定情形的；

（11）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列为失信被执行人（或严重失信主体名单）的（以招标人在资格审查时间查询的网站信息为准）。

（12）其他违反法律法规或违反招标文件有关条款规定的。

注：上述第（11）条，在投标人进场后，由招标人和招标代理共同查询，并出具查询报告提交给评标委员会。以上查询工作不影响开标工作按时进行。

2.2.4确定让利基准值

让利基准值的确定：D=N+K%

D为让利基准值；

N值为：当M＞5时，先在M中先去掉20%（四舍五入取整，下同）的最高让利率和20%的最低让利率，然后取剩余投标让利率的算术平均值；

当3≤M≤5时，N值为M中所有投标让利的算术平均值；

M为列入算术平均值计算范围的投标人数；

K值为由招标人在0（不含）-2（含）之间随机抽取的系数。招标人在1～20之间的20个数字中随机抽取一个值（H），K=（H×0.1）。

注：①以上D值和N值计算四舍五入百分号前保留2位小数；

②评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。（由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。）
2.2.5计算商务报价得分（满分100分）

投标人商务报价得分=100×［1－（|T－D|）×B］

上式中：

T为投标人让利率；D为让利基准值；

B值为：当（T－D）≥0时，B=0.5；当（T－D）＜0时，B=1。

以上商务报价评分四舍五入保留2位小数。
2.2.6根据评标办法对投标人进行排序

（1）投标人总得分=设计方案标得分*80%+商务报价得分*20%

（2）评标委员会按投标人总得分从高到低进行排序。在排序时，若出现投标人总分相同时，以方案分高的优先，若方案分再相同，以商务报价低的优先，若商务报价也相同，则由招标人在开标现场通过随机摇号方式确定。

注：“设计方案标得分*80%”计算四舍五入保留2位小数。

“商务报价得分*20%”计算四舍五入保留2位小数。
2.2.7推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

评标委员会根据投标人总得分从高到低选择投标人须知前附表第6.5项规定的人数，作为中标候选人，推荐的中标候选人最后一名若出现投标人总得分相同时，以方案分高的优先，若方案分再相同，以商务报价低（投标让利率高）的优先，若商务报价也相同，则由招标人在开标现场通过随机摇号方式确定。中标候选人不标明顺序。
（2）完成评标报告

评标委员会向招标人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给招标人。

第二节  定标办法

1、定标原则：

定标应遵循招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

定标委员会成员投票时，应按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权；不得弃权或产生废票，应采用记名方式并注明投票理由。

2、定标组织

定标工作由义乌市产业投资发展集团有限公司组建的定标委员会负责，定标委员会的组建见投标人须知前附表，定标委员会成员为7人及以上单数，组长由义乌市产业投资发展集团有限公司的法定代表人或主要负责人或项目分管领导担任，定标委员会组长负责组织定标、掌握定标进程、主持质询、编写定标报告等工作，定标委员会组长与其他成员具有同等的权利。定标委员会成员对所提出的意见承担个人责任。

定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。

3、定标程序

3.1公示结束后，无质疑投诉的，将中标候选人推荐给招标人定标。中标候选人公示期间，有中标候选人因质疑投诉并查实（或评标委员会依法重新评审等任何原因）被取消中标资格时或存在第二章投标人须知第7.1.3条情形被取消中标资格时，若有效中标候选人不少于3名的，不再递补，将有效中标候选人推荐给招标人定标；若有效中标候选人少于3名的，按评标委员会评审时投标人得分高低补足至3名，递补时若出现投标人总得分相同时，以方案分高的优先，若再相同以商务报价低（投标让利率高）的优先，仍相同则抽签确定。若有效中标候选人少于3名的，但无法递补至3家时，招标人依法重新招标。

3.2定标委员会按投标人须知前附表规定的方法，确定中标人。投标人须知前附表规定招标人组织考察、质询的，定标委员会可结合考察报告作为定标辅助。考察报告中不得有明示或暗示中标单位的内容。

3.3投标人须知前附表规定定标委员会在票决前对中标候选人进行面试，定标委员会应对所有投标人进行面试。

4、完成定标报告

4.1定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字。

4.2定标报告应包括以下内容：

（1）定标委员会的产生过程；

（2）定标程序；

（3）定标结果；

（4）定标委员会名单。
第四章合同条款及格式

GF—2015—0209
合同编号：          
建设工程设计合同

             住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

目    录

第一部分：合同协议书

第二部分：通用合同条款

第三部分：专用合同条款

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：义乌经济技术开发区管理委员会
代建单位（全称）：义乌市聚合芯途高新科技有限公司
设计人（全称）：                              
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地-汽车零部件制造园项目设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地-汽车零部件制造园项目设计。
2.工程地点：位于义乌市赤岸镇吉祥路与青城路交叉口西南侧地块。
3.工程规模：规划用地红线范围约125亩，总建筑面积约22万平方米（部分面积多倍计容），建设内容主要包括本项目涉及的土建、安装、附属工程等。项目总投资约100000万元，其中建安费约60000万元，以上工程概况规模仅供参考，具体以实际为准。
4.建筑功能：                   。

5.投资估算：约 100000 万元人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：设计人承担的设计任务范围包括但不限于：方案设计（含方案的设计、优化、修改、完善、报批）、初步设计（含设计概算编制）、施工图设计（含设计变更）及施工配合。包括但不限于建筑设计、结构设计、建筑智能化设计、消防（含应急照明）设计、给排水设计、采暖通风设计、电气设计、装修设计、幕墙设计、泛光照明设计、室外配套工程设计、景观绿化设计、人防设计、综合管线设计、交通设施及标识标牌设计、天然气\自来水\供电的配套设计、BIM设计（BIM设计成果需与土建、安装施工图同步完成）、围墙设计、抗震支架设计、日照分析、节能设计及评估、交通影响评估、建筑面积测算、海绵城市专篇、夜景灯光设计、钢结构设计、三维信息模型、三维动画等满足规划审批及施工涉及到的所有设计及咨询工作。

2.工程设计阶段：附件2
3.工程设计服务内容：附件2
工程设计阶段与服务内容详见专用合同条款附件2。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价


1.合同价格形式：固定让利率  ；

2. 暂定签约含税合同价为：人民币（大写）                 （¥            元）。

（暂定不含税合同价为              元，税率6%）。

3.签约合同让利率为：         %。
五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                     。

设计人项目负责人：           。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（9）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

3.发包人和代建单位已签订委托代建合同，由代建单位负责本项目全过程代建管理。本合同履行过程中，代建单位受发包人委托代为发包人履行本合同中的管理职责，所有设计服务费的支付均由代建单位代为支付。设计人在申请设计服务费前，应向代建单位出具相应数额的正规增值税专用发票。
八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在  浙江义乌  签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效

本合同自设计人提交足额的履约保证金，三方签字盖章后生效。

十二、合同份数

本合同一式 壹拾伍 份，发包人与代建单位各执 伍 份，设计人执 伍 份。

发包人：     （盖章）             代建单位：     （盖章）           设计人：     （盖章）

法定代表人                        法定代表人                        法定代表人

或其委托代理人：                  或其委托代理人：                  或其委托代理人：

（签字）                         （签字）                          （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：                     组织机构代码：

纳税人识别码：                    纳税人识别码：                     纳税人识别码：

地址：                            地址：                             地址：

邮政编码：                        邮政编码：                         邮政编码：

电话：                            电话：                             电话：  

传真：                            传真：                             传真：

电子信箱：                        电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：                        开户银行：                         开户银行：

账号：                            账号：                             账号：
时间：                            时间：                             时间：

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：通用合同条款；中标通知书；发包人要求；技术标准；发包人提供的上一阶段图纸；其他合同文件。

1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家颁布的有关法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。如《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》、《建设工程勘察设计管理条例》、《浙江省建设工程勘察设计管理条例》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章，以及涉及合同约束力的条款以及与本合同约定内容不一致的规定不适用于本合同 。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、浙江省、义乌市颁布的其他标准及文件。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准。如本合同未列入，但适用于本工程的现行国家标准、规范同样适用。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：    /       ；
提供国外技术标准的名称：            /                     ；
提供国外技术标准的份数：          /                       ；
提供国外技术标准的时间：              /                    ；
提供国外技术标准的费用承担：       /                       。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：满足国家、省市最新规范标准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书；（5）投标函及其附录；（6）发包人要求；（7）技术标准；（8）发包人提供的上一阶段图纸；（9）其他合同文件。

1.6 联络

1.6.1 发包人（代建单位）和设计人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                  ；
发包人指定的联系电话及传真号码：              ；
发包人指定的电子邮箱：                 。

设计人接收文件的地点：                ；

设计人指定的接收人为：                ；
设计人指定的联系电话及传真号码：              ；
设计人指定的电子邮箱：                                。

1.8 保密

保密期限：按设计使用年限 。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人其他义务：                /               。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：            ；

身份证号：            ；

职    务：            ；

联系电话：            ；

电子信箱：            ；

通信地址：            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人做好全过程协调、监督等管理工作及技术服务工作，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。（其职权以书面形式另行通知）。
发包人更换发包人代表的，应当提前 7 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人  需  配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.2 设计人其他义务：

（1）设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人（代建单位）提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求及时提交质量合格的设计文件，并对其负责。

（2）设计人按本合同规定的内容、进度及份数向代建单位交付资料及文件。

（3）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人不得以任何理由拒绝发包人或代建单位提出对设计内容进行修改调整。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，设计人负责向发包人、代建单位及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

（4）设计人应保护发包人及代建单位的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人或代建单位提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人及代建单位有权向设计人索赔。

（5）设计人不得擅自转让或以其他方式出让合同或合同的任何权益，设计人须视履行合同为本身的责任。

（6）设计人提交的设计资料及文件如不符合合同要求的，设计人应及时认真修改，直至完全符合合同要求或发包人及代建单位的修改要求，如因修改导致交付设计资料及文件延误的，设计人应承担延迟交付设计资料及文件的违约责任。

（7）设计人应免费为其他二次设计（如需）提供技术支持与服务，协助其通过政府有关部门的设计审查。

（8）设计人需派出常驻代表驻现场，配合工程建设需要提供现场指导和监督服务。
（9）设计人应加强各专业设计过程中的协调统一工作，避免因设计质量原因而发生的设计变更。

（10）发包人或代建单位交代的其他相关事宜。

（11）设计人应在3天内对发包人或代建单位书面提出的事项作出书面回复。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人所作出的任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为设计人的行为，均由设计人承担责任。主持本项目设计全过程的质量控制、进度安排和各专业之间的协调沟通等与该项目有关的所有事项  。
3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7  天书面通知发包人及代建单位，并经发包人及代建单位同意后方可更换且处以10万元的违约金。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：除不可抗力因素（离职、退休、患病、负伤、生育等原因）外，不得擅自更换。如因设计人原因需更换项目负责人的，除替换人员资格不得低于原项目负责人外，另处20万元的违约金；情节严重的，发包人有权解除合同，设计人承担违约责任  。

3.2.3 发包人或代建单位因设计负责人履职不到位等情况提出更换项目负责人的，设计人应在收到书面更换通知后  7  天内更换项目负责人，并处以5万元/次的违约金。
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：由设计人支付20万元的违约金；情节严重的，发包人有权解除合同，设计人承担违约责任。
3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限中标通知书发出后5天内  。

3.3.2 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员每发生一次处以每人每次5万元的违约金。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：按通用条款执行    。

主体结构、关键性工作的范围：按国家行业相关规定执行  。
3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：如设计人没有专项设计资质的，由设计人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过招标人及相关部门审核同意，费用由设计人支付。
其他关于分包的约定：按招标文件要求。
3.4.3 设计人向发包人及代建单位提交有关分包人资料包括： 营业执照、设计资质、设计主要人员名单、资历证明及相关业绩证明等 。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：    由设计人支付  。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：       /       。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：  满足国家、省市最新规范标准及义乌市相关规定要求  。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：  （1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、浙江省、义乌市颁布的其他标准及文件。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准。如本合同未列入，但适用于本工程的现行国家标准、规范同样适用  。

5.1.2.3 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例： 符合规划设计文件、概算不超估算、预算不超概算。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件深度规定：符合国家及省市现行设计相关规范、标准深度的要求。 
5.3.2 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：符合国家及省市现行设计相关规范、标准深度的要求。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：  合同签订后3天内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：  详见附件5  。
6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：   按通用条款   。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人或代建单位原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人或代建单位原因导致工程设计进度延误的其他情形：①未按合同规定支付设计费超过3个月而影响设计关键线路进度；②非设计人原因引起的，发包人及代建单位确认需要延长工期的，可按发包人及代建单位的书面通知予以顺延。
除以上情况和发包人及代建单位另行书面同意外，其余因发包人或代建单位原因导致工期延误，均不得进行工期及费用索赔。 
设计人应在发生进度延误的情形后 3 天内向发包人及代建单位发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 5  天内提交要求延期的详细说明。

发包人及代建单位收到设计人要求延期的详细说明后，应在  7  天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：无。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人及代建单位要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：  图纸采用 Autocad2004版及以上dwg格式文件及PDF格式文件，两者如有不一致的，以PDF格式文件为准，其他文件采用常用软件能打开的格式  。 

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人及代建单位对设计人的设计文件审查期限不超过 30  天。

8.3 发包人及代建单位应在审查同意设计人的工程设计文件后在 15 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：   发包人及代建单位审查后报专业图审单位审查   。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人及代建单位为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：由此引起的所有相关费用均由设计人自行承担。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后至完成竣工验收合格通过之日时间内提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同
单价包含的风险范围：            /                             。
风险费用的计算方法：           /                              。
风险范围以外合同价格的调整方法：    /                         。
（2）总价合同
总价包含的风险范围：①法律、行政法规和国家有关政策变化（包括税收政策），影响合同价款；②专用条款中约定不予调整的条款和设计人承担的费用；③建设投资或施工合同造价调整；④除以下明确风险范围以外的影响因素外，其他因素均在风险因素之内。

风险费用的计算方法：   风险因素范围内的风险费用在投标报价时考虑，已包含在投标报价中不在合同价外另行计列及调整。   。
风险范围以外合同价格的调整方法：     不调整    。
（3）其他价格形式：  /  。
10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例     /     或预付款的比例        /       。

10.3.2 定金或预付款的支付

预付款的支付时间：  /   。

11. 工程设计变更与索赔

设计人应在该事项发生后  5  天内向发包人及代建单位提供证明设计人要求的书面声明。

发包人及代建单位应在接到设计人书面声明后的  14  天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人 需 （需/不需）有发包人及代建单位认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人或代建单位提供给设计人的图纸、发包人或代建单位为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人或代建单位关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人或代建单位  。
关于发包人或代建单位提供的上述文件的使用限制的要求： 设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人及代建单位书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人或代建单位。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人或代建单位可以因实施工程的规划、设计、运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。
13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人自行承担。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：按通用条款 。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：  无  。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：若出现违约责任的，违约金相应地从设计费中扣除报相关行业主管部门列入不良行为。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：按设计人提供的进度计划对各节点进行考核（含方案报送审批后30个日历天内主导完成相关部门审批工作的节点考核），除发包人或代建单位原因外，延误7天内应支付违约金10000元/天，延误7天以上支付违约金20000元/天。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：  全部设计费  。
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：  全部设计费，并依法追究其他法律责任。
14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：由设计人重新设计图纸，发包人及代建单位追究工期延误的责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权解除合同并处违约金50万元。
15. 不可抗力 
15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无  。
16. 合同解除 
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过  180  天。

16.4 代建单位向设计人支付已完工作设计费的期限为  30  天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 按通用条款 。
17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   按通用条款   。
选定争议评审员的期限：  按通用条款  。

评审所发生的费用承担方式：   按通用条款   。

其他事项的约定：  按通用条款  。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：  按通用条款  。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地有管辖权的  人民法院起诉。

18. 其他

18.1 发包人（代建单位）责任

18.1.1代建单位按本合同规定在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人或代建单位不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

代建单位提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同附件三规定的交付设计文件时间顺延；代建单位交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

18.1.2发包人或代建单位变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，三方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款后，代建单位应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人或代建单位已同意，设计人为发包人或代建单位所做的各项设计工作，代建单位应支付相应设计费。

18.1.3在合同履行期间，由于政策等问题发包人或代建单位要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不支付任何费用；已开始设计工作的，代建单位应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。各阶段的设计费比例为：方案设计阶段的设计费占本合同设计费总额的10%，初步设计阶段的设计费占本合同设计费总额的20%，施工图设计阶段的设计费占本合同设计费总额的40%，施工配合阶段占本合同设计费总额的30%。
18.1.4发包人或代建单位要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，在不严重背离合理设计周期前提下，代建单位不予支付赶工费。

18.2 设计人责任

18.2.1设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人勘察、设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向委托人支付赔偿金，赔偿金数额由三方商定为实际损失的 30 ％。

18.2.2本项目履约保证金为合同价的2 %，计    元，在工程验收合格后三方无争议并扣除相应违约金后28天内无息退还。

18.2.3设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

18.2.4由于施工图纸设计深度、质量等原因致使招标工作不能顺利进行，每延误一天，处以1万元/天违约金，严重违约的，发包人有权解除合同；
18.2.5本工程进行限额设计，建造成本单方造价（预算价）不高于3000元/平方米（不含宿舍楼套内装修工程、供电局实施部分的电力工程、表前的自来水工程及燃气工程等），若因设计原因导致建造成本单方平均造价（预算价）超出的，代建单位将处以本合同设计费的20%的罚款且承担相关责任；（注：发包人或代建单位有权对本项目范围内不同的建筑业态建造成本单方造价进行调整，中标人须无条件接受，但项目整体建造成本单方造价不得超过上述要求。）
18.2.6经发包人及代建单位认定由于设计单位原因（设计缺陷、设计错漏、碰缺等）造成的工程变更，并通过代建单位委托的咨询单位确认，单次变更造价金额达5万元-10万元（不含）的，处以0.2万元/次违约金；单次变更造价金额达10万元（含）-50万元（不含）的，处以0.5万元/次违约金；单次变更造价金额达50万元（含）-100万元（不含）的，处以2万元/次违约金；单次变更造价金额达100万元（含）以上的，处以5万元/次违约金。
18.2.7设计人需参与工程各阶段的验收和工程总体验收以及发包人或代建单位通知的各种会议。对现场发生的重大或疑难问题，设计人的本项目技术负责人必须到现场解决。不到场者扣5000元/人·次。如因设计人的相关专业人员不到场而影响项目进度的，发包人或代建单位保留进一步追诉的权利。

18.2.8设计人在设计前期，设计组人员必须充分踏勘现场，掌握现场设计情况，并在设计阶段，在义乌配置本项目设计联络人（高级工程师及以上职称或具有设计相关专业注册证书），方便协调沟通，合同范围内所有设计必须在发包人及代建单位要求的设计时限内完成（包括图纸修改时间要求）。

18.2.9设计人必须按代建单位要求，安排相应专业设计人员参加设计技术交底会。设计人在主体工程项目正式开工后，应根据要求，派驻现场设计代表（主体阶段至少2名，土建专业1名，安装专业1名，后续阶段根据工程实际情况需要增加相关设计专业人员），提供施工全过程跟踪服务及施工期间现场配合工作。代建单位将组织现场设计代表的面试，面试不合格者不得安排进入驻场，代建单位有权对现场设计代表做背景调查及业绩征询，对不符合要求者有权不予进场，直至中标人提供面试合格且符合要求的现场设计代表为止。现场设计代表应配合代建单位和施工监理工程师，解决有关设计与施工之间的技术问题和设计变更问题，及时作出变更或处理意见。设计人需参与工程各阶段的验收和工程总体验收。对现场发生的重大或疑难问题，设计人的本项目技术负责人必须到现场解决。前述设计人派驻现场的设计代表及其他相关专业人员必须为设计人的在职人员，并须经代建单位审核认可，到岗率每周不少于5日，不到场者扣2000元/人·日。如因设计人的相关专业人员不到场而影响项目进度的，招标人保留进一步追诉的权利。

18.2.10发包人或代建单位因派驻现场设计代表履职不到位等情况提出更换派驻现场设计代表的，设计人应在收到发包人或代建单位书面更换通知后7天内更换派驻现场设计代表，并处以1万元/次的违约金。设计人无正当理由拒绝撤换派驻现场设计代表的，每发生一次处以每人每次3万元的违约金。除不可抗力因素（离职、退休、患病、负伤、生育等原因）外，派驻现场设计代表不得擅自更换，若设计人擅自派驻现场设计代表的，每发生一次处以每人每次10万元的违约金；情节严重的，发包人有权解除合同，设计人承担违约责任。
18.2.11接到发包人或代建单位指令后3天内出具设计变更联系单，每延迟一天处2000元/天的违约金。

18.2.12设计人应按发包人及代建单位要求进行方案、概算、施工图等调整工作及主导完成相应的报批工作。

18.2.13配合接受发包人或代建单位对项目设计管理的其他各项要求。

18.2.14对于设计过程中出现的调整（含重大调整）、补充、修改、完善，设计人应不计次数的免费承担，直至图纸通过发包人（代建单位）及相关部门的审核，施工过程中需出具的设计变更（补充）单等任务，不论多少，均应免费，不得向招标人收取任何费用，涉及结构变动或其他重大变更的要求加盖原审图单位施工图审查章，相关费用自行负责，不再增加。

18.2.14本次设计费包含招标范围内所有设计内容的工程设计变更、相关税费、行政费、专家评审费等所有费用，所有阶段的技术资料，彩图、施工图蓝图、概算书文本及所有文本、蓝图的电子文档等提供的费用和派现场设计代表、图纸会审、技术交底及施工配合的费用均包含在上述设计服务费中，代建单位不再另行支付费用。设计中标人只能按上述设计服务费收取，不得以任何工作原因及内容向代建单位收取其他费用。因此各投标人应将所有风险和发生的相关费用全部考虑到投标报价中。如有漏项，视同已包含在其总项目中，投标报价不作调整。

18.2.15所有专业施工图设计深度须达到施工图预算编制及现场施工要求，不再另行委托深化设计，如需厂家深化设计的，也应由设计单位委托完成，并盖设计单位出图章，相关费用包含在合同价中。

18.2.16图纸中所有材质须标明品类、规格、型号等具体参数。

18.2.17设计人提交的成果需满足招标人、产投集团及《义乌市建筑工程质量通病防治措施100条》（2022版）等相关规章制度要求。

18.2.18设计人根据提供的拟参与本项目设计的设计人员组成情况表到岗承诺情况，若参与设计的设计人员未按承诺到岗，处违约金2000元/人·日。

18.2.19合同签订后，设计人应在义乌市范围内设立办公场所，并配备必要的办公设备。

18.2.20合同签订后至施工许可证办理完毕期间，设计人应配备专人及相应的交通工具主导完成沟通、协调、资料收集等工作，相关费用已包含在合同价中。

18.2.21违约金须在收到代建单位通知书7日内以现金形式缴纳，若未在规定时间内缴纳的，则在支付下一期设计费时予以扣除。
合同附件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人（代建单位）向设计人提交的有关资料及文件一览表
附件3：设计人向发包人（代建单位）交付的工程设计文件目录
附件4：设计人主要设计人员表
附件5: 设计进度表

附件6: 设计费明细及支付方式

附件7: 设计变更计费依据和方法

附件8：关于加强建设工程勘察设计单位施工现场履职服务工作的通知

附件一：廉政责任协议书；

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围
中标单位承担的设计任务范围包括但不限于：方案设计（含方案的设计、优化、修改、完善、报批）、初步设计（含设计概算编制）、施工图设计（含设计变更）及施工配合。包括但不限于建筑设计、结构设计、建筑智能化设计、消防（含应急照明）设计、给排水设计、采暖通风设计、电气设计、装修设计、幕墙设计、泛光照明设计、室外配套工程设计、景观绿化设计、人防设计、综合管线设计、交通设施及标识标牌设计、天然气\自来水\供电的配套设计、BIM设计（BIM设计成果需与土建、安装施工图同步完成）、围墙设计、抗震支架设计、日照分析、节能设计及评估、交通影响评估、建筑面积测算、海绵城市专篇、夜景灯光设计、钢结构设计、三维信息模型、三维动画等满足规划审批及施工涉及到的所有设计及咨询工作。
二、本工程设计阶段划分
方案设计阶段、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。

三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段

方案设计、修改、优化及完善，直至设计方案通过相关部门的审批。

（1）制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人及代建单位进行报批工作； 

（2）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，并通过政府部门审查批准； 

（3）协调各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人及代建单位确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整； 

（4）配合发包人及代建单位进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；

（5）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人及代建单位完成报批工作。

2.初步设计阶段

（1）负责完成并制作专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定，并出具正式设计概算； 

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人及代建单位进行相关部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

3.施工图设计阶段

（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件； 

（2）对发包人或代建单位的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； 

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人及代建单位进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整（如因承包人原因缺少图审资料，承包人需在一个工作日内积极配合发包人及代建单位补充资料），直至审查通过，并最终向发包人及代建单位提交正式的施工图设计文件； 

（4）协助发包人及代建单位进行工程招标答疑。

4.施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工设计人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题作出回应，保证设计满足施工要求； 

（2）根据发包人或代建单位要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； 

（3）协助发包人及代建单位处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； 

（4）参与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； 

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作； 

（6）应发包人或代建单位要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求；

（7）根据发包人或代建单位实际需要，相关专业的设计师必须无条件驻现场指导服务，不到位一次处1000元违约金。

附件2：
发包人（代建单位）向设计人提交有关资料及文件一览表

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	各阶段相关资料
	1
	各设计阶段开始3天前提供
	


（上表内容仅供参考，发包人、代建单位和设计人应当根据项目具体情况详细列举）
附件3：
设计人向发包人（代建单位）交付的工程设计文件目录

　

	序
号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	设计方案
	20套
	合同签订后10个日历天内完成设计方案修改、优化及完善工作后提交终稿
	电子文件光盘（文本主要为word文档、图纸为Cad图）。


	2
	投资估算；
	
	
	

	2
	初步设计文件；
	 20套
	方案确定后10个日历天内完成初步设计并报相关部门审批；
	

	3
	工程概算；
	
	
	

	4
	施工图设计文件；
	20套
	方案批复通过后40个日历天内完成招标范围内所有内容的施工图设计及图审所需资料上传；
	

	5
	施工图设计补充、修改；
	20套
	施工图设计文件经审查发现问题后5个日历天内完成补充、修改工作后提交终稿。
	

	6
	以上文件均需提供电子稿；
	 2套
	与书面资料一并提供
	

	7
	其他；
	
	按委托人规定的时间及份数提交
	


特别约定：

1.在发包人或代建单位所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人或代建单位要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

3.如发包人或代建单位要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但代建单位应向设计人支付工本费。

4.以上设计文件套数为正式确认后的设计文件数量，过程当中的设计文件、装订等相关费用均由设计人负责。

5.方案报送审批后，30个日历天内主导完成相关部门审批工作。
附件4：

设计人主要设计人员表

	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格
	承担过的主要项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、项目组成员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目

副负责人
	
	
	
	

	建筑专业

负责人
	
	
	
	

	结构专业

负责人
	
	
	
	

	给水排水

专业负责人
	
	
	
	

	暖通空调

专业负责人
	
	
	
	

	建筑电气

专业负责人
	
	
	
	


附件5：

设计进度表

附件6：

设计费明细及支付方式

一、暂定设计费总额：          万元

实际设计费总额=基本设计收费×（1－中标让利率）

基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数；

设计收费基价依据国家计委、建设部发布的计价格〔2002〕10号《工程勘察设计收费管理规定》（2002年修订本收费标准）计算，最终工程设计收费计费额按所有施工招标时的招标控制价（预算价）总和为准计算（若该工程施工项目分为若干个标段或工程的，则以若干个标段或工程的施工预算价总和为基数），其中货物招标的按中标价计入合计数值。

注：本工程建安工程费约60000万元，计费额暂按建安工程费48000万元（建安工程费*80%）计算，暂定工程基本设计收费为1238.48万元；结算时根据招标文件按实调整。

本招标项目专业调整系数取1.0，工程复杂程度调整系数取1.0，附加调整系数取1.0，所有系数日后不做调整。

设计费支付方式

1、本项目不设预付款；

2、合同签订后，设计方案完成并报相关部门审批通过后，代建单位向设计人支付暂定设计费总额的10%；

3、初步设计（含概算）完成并经审核通过后，代建单位向设计人支付至暂定设计费总额的30%；

4、工程规划许可证审批完成且主体设计施工图审查通过后，代建单位向设计人支付至暂定设计费总额的40%；

5、其余所有专业设计施工图审查通过后，代建单位向设计人支付至暂定设计费的60%；

6、待所有工程完成招标后，代建单位向设计人支付至实际设计费总额的70%；
7、全部工程竣工验收合格并通过备案后，代建单位向设计人支付至实际设计费总额的100%；

注：①若本项目分期实施，则上述2-5条设计费支付方式按已完成部分的建筑面积占比进行支付，其中建筑面积以工程规划许可证载明的建筑面积为准。
②设计人须接到书面通知后才能进入下一阶段的设计任务，未经发包人及代建单位通知，设计人擅自进入下一阶段设计的，发包人及代建单位可不予认可设计成果，并不支付相应设计费用；

②若后期，规划条件发生重大变更，受托人应无条件配合调整，费用经三方协商后按实结算。

③代建单位支付设计费前，设计人必须开具同等数额的正规增值税专用发票。因设计人不及时提供发票或提供的发票不符合规定而造成代建单位无法及时认证、抵扣的，或因设计人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，设计人需依法向代建单位重新开具发票，并承担赔偿责任。

附件7：               

设计变更计费依据和方法

对于施工图图审完成前设计过程中出现的调整（含重大调整）、补充、修改、完善，设计人应不计次数的免费承担，直至图纸通过发包人（代建单位）及相关部门的审核，不论多少，均应免费，不得向发包人（代建单位）收取任何费用。

附件8：
关于加强建设工程勘察设计单位施工现场履职服务工作的通知

各工程建设单位、各勘察设计单位：

为贯彻落实《建筑工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定》和《建筑工程设计单位项目负责人质量安全责任七项规定》，进一步加强勘察设计行业管理，切实扭转设计人员驻现场时间少的现状，强化设计企业的服务意识，根据《浙江省建设工程质量管理条例》、以及《义乌市建设工程勘察设计管理暂行办法》等相关规定，现就加强本市建设工程勘察、设计单位施工现场服务有关工作通知如下：

　　一、施工现场服务的工作内容

施工现场服务是指勘察、设计单位按照国家及省、市有关规定和合同约定，为建设项目提供勘察设计技术交底、地基验槽、解决建设过程中的有关技术问题、处理现场勘察设计变更事宜、参加施工现场质量安全事故处置、参与工程验收等活动。施工现场服务是勘察设计工作的重要组成部分，建设单位在委托勘察设计业务或在招标时合同条款中应明确约定现场服务的相关内容。

 （一）勘察设计技术交底

　　1.地基基础设计等级为甲级的工程开工前，勘察单位应当参加建设单位组织的设计技术交底，对场地土层、地下水概况以及天然地基工程、桩基工程、基坑工程等岩土工程风险点进行设计技术交底。

　　2.工程开工前，设计单位应当参加建设单位组织的设计技术交底。技术交底前，施工单位应当仔细阅读设计文件，提出相关问题。设计单位应当结合项目特点和施工单位提交的问题，说明设计意图，解释设计文件，答复相关问题，对涉及工程质量安全的重点部位和环节的标注进行说明。

　　3.施工过程中，设计单位应当进行专题专项设计技术（如新材料、新技术、新工艺）交底，参加施工样板墙（件）的确认。

　　4.项目负责人及其他专业设计人员应当参加设计技术交底，并在技术交底会议纪要上签字。

　　5.设计技术交底会议纪要应当归档保存。

　　（二）地基验槽

　　勘察、设计单位应当按照规定，落实有关人员参加建设单位组织的地基验槽，对基槽开挖涉及相关土层情况进行验证，并在地基验槽记录上签字。当发现基槽实际情况与勘察报告不相符时，勘察、设计单位应当根据现场发现的问题提出合理的解决方案。

　　（三）现场变更处理

　　因工程勘察、设计文件不能满足有关法律法规、技术标准要求，或者建设单位因工程建设需要并符合有关法律法规、技术标准要求提出更改要求的，勘察、设计单位应当在与建设单位约定的期限内及时出具勘察、设计修改文件。现场设计代表应做好本单位与建设单位的设计变更沟通工作。

　　勘察、设计修改文件应当注明修改原因，相关专业注册执业人员应当签字盖章。修改内容按规定需重新送施工图审查机构审查的，勘察、设计单位应当提醒建设单位将修改文件送原审查机构审查。

　　勘察、设计单位应当建立勘察、设计修改文件（变更联系单）台账（清单）。

　　（四）工程验收

　　勘察设计单位相关人员（指编制勘察、设计文件的各专业人员）应当按照规定参加工程质量验收。若编制勘察、设计文件的相关专业人员因特殊原因无法参加的，经建设单位同意，由勘察、设计单位出具参加验收人员委托书，派遣具备同等技术资格的专业人员代表参加工程验收。参加工程验收的人员应当查看现场，必要时查阅相关施工记录，并依据工程监理对现场落实勘察、设计要求情况的结论性意见，提出勘察、设计单位的验收意见。

　　二、设计代表的资格及职责要求

（一）政府或国有资金投资的项目，建筑面积5000m2或工程造价1000万以上的，勘察、设计单位必须指派专人担任设计代表，做好施工现场服务工作。

（二）设计代表原则上由该工程设计项目负责人担任，有特殊原因，经建设单位同意可由勘察设计单位委派具有同等技术资格的专业人员担任。在办理工程质量监督登记时在登记表中注明，并由勘察、设计单位出具书面委托书，经建设单位确认后，提交市建设工程质量安全监督站备案。

（三） 设计代表是设计单位派驻施工现场、配合施工的全权代表，应当具有良好的职业道德和专业技术水平，具备一定的组织协调能力。

（四）设计代表的数量、专业配置以及现场服务时间安排，应当根据项目实施情况和现场服务工作量，由建设单位和勘察、设计单位在设计合同或招标文件条款中确定。对较大或复杂、重要的建设工程，根据招标文件或合同的约定，设计单位应派驻设计代表在施工现场（常驻，单位应出具派驻授权书）。

（五）设计代表职责

1.设计代表应当按照勘察、设计合同规定的现场服务时间、服务事项、服务要求等，开展现场服务工作。开展现场服务工作应当做好现场服务记录。现场服务记录包括服务人员姓名、职务、职称、服务时间、服务事项等。

2.设计代表应当全面了解工程施工进度，掌握施工现场相关信息，参加与勘察设计有关的施工现场工作会议（如工程例会），妥善解决施工过程中出现的相关技术问题。

3.设计代表应当根据工程建设的进度，组织编制设计文件的各专业人员或具有现场施工配合经验的技术人员共同参与施工现场服务。

4.设计代表应当督促建设、施工单位严格按照经施工图审查机构审查合格的勘察、设计文件执行。对发现有未按审查合格的勘察、设计文件进行施工的行为，应立即制止，督促改正，并报告市建设工程质量安全监督站或市建设局。

　　四、施工现场服务工作时间和频率要求

勘察单位：施工图设计技术交底、地基验槽、相关的工程事故处置、工程验收等工作节点。基础施工期间施工现场服务每周不少于1次。

   设计单位：基础开工至主体分部工程验收前，设计代表现场服务每周不少于1次；装饰装修、安装施工阶段现场服务每月不少于1次（装饰装修、设备安装专项设计及施工可依据工程实际情况由建设、设计单位双方约定，但每月至少1次）；市政、园林项目正常施工阶段现场服务每周不少于1次。　　

　　五、工程事故处置和特殊问题处理

　　（一）勘察、设计单位施工现场服务设计代表应当按照有关规定参与工程突发事故处置，配合有关部门做好工程事故调查处理工作。

（二）工程施工过程中，当发现特殊地质情况影响工程质量安全、桩基承载力不满足设计要求、工程结构存在严重质量缺陷等专项技术问题时，建设单位应当组织勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位等召开专题会议，分析问题产生原因，制定合理的实施方案，有效解决施工中遇到的问题。

（三）项目设计人员应当考虑施工安全操作和防护的要求，在设计文件中注明深基坑、高大支模架、悬挑结构等涉及施工安全的重点部位和环节，并对防范安全生产事故提出指导意见。采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构的，应在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

　　施工现场服务设计代表应当参加专题会议。

　　六、工作要求

　　（一）建设单位与勘察、设计单位签订的合同中，应当明确设计代表配置、到岗频率，细化现场服务条款，明确施工现场服务相关费用。

　　（二）建设单位应当及时向勘察、设计单位通报与施工现场服务工作有关的信息，为现场服务设计代表开展工作提供必要的条件；同时，建设单位应当加强对勘察、设计单位施工现场服务的管理，建立指纹或人脸识别考勤系统，对施工现场服务设计代表进行到岗考勤，对施工现场服务工作中存在的问题，要求限期整改。

　　（三）勘察、设计单位应当建立解决施工现场勘察设计质量问题的管理制度，并对管理制度的落实情况进行定期考核。

　　（四）施工、监理单位应当积极配合勘察、设计单位做好施工现场服务工作，将施工过程中发现的问题及时通知勘察、设计单位。

（五）市建设局建筑节能与科技设计科、市建设工程质量安全监督站应当加强对勘察、设计单位合同和现场服务工作质量及到岗履职情况、考勤记录等监督检查、抽查。对检查中发现或建设单位评价不按照规定开展施工现场服务工作的，要求限期整改；限期不改正的，对有关单位和个人按照规定进行行政处罚，并将不良记录记入信用系统，纳入诚信档案；情节严重的，依法依规进行不良行为网上公示，限制其本地区建筑市场活动。

 勘察、设计人员施工现场服务记录台账

工程项目名称：

	服 务日 期
	姓 名
	职 务

（职 称）
	专 业
	服 务 事 项
	建设单位

确认

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件一：

廉 政 责 任 协 议 书

发包人：                       
代建单位：                          
设计人：                          

项目名称：义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地-汽车零部件制造园项目设计
为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索取和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务：不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价l％-5％的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方使用不正当的手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发〔2007〕7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利牟取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

发包人（公章）：                  代建单位（公章）：                  设计人（公章）：

法定代表人                        法定代表人                          法定代表人

或委托代理人：                    或委托代理人：                      或委托代理人：

年   月  日                        年  月  日                         年  月  日
第五章 设计任务书

1、基地位置及项目概况

1.1基地位置
位于义乌市赤岸镇吉祥路与青城路交叉口西南侧地块。

1.2、建设规模

规划用地红线范围约125亩，总建筑面积约22万平方米（部分面积多倍计容），建设内容主要包括本项目涉及的土建、安装、附属工程等。项目总投资约100000万元，其中建安费约60000万元，以上工程概况规模仅供参考，具体以实际为准。

2、方案设计深度要求

2.1方案设计总说明 

（一）总说明。

（二）经济技术指标

2.2、方案设计成果

（一）方案设计成果（包含但不限于工程规划范围内的方案设计）

1、用地现状、区域分析图

2、规划总平面图（含经济技术指标）

3、规划空间结构分析

4、区位图

5、功能结构图

6、功能分区图

7、总平面图

9、消防设计

10、人防设计

11、绿色节能设计
12、无障碍设计

13、景观绿化设计
14、亮化设计

15、各项分析图

16、技术图纸

17、其他设计图纸自定

（二）其余设计成果（包含但不限于工程规划范围内的其余设计）

1、日照分析

2、节能评估

3、交通影响评估

4、施工图面积测绘

5、夜景灯光设计方案

第六章  投标文件格式
附件1商务标封面（格式）

附件2投标函（格式）

附件3法定代表人资格承诺书（格式）

附件4法定代表人授权委托书（格式）

附件5投标承诺书（格式）

附件6拟参与本项目设计的设计人员组成情况表（格式）

附件7资格后审文件封面（格式）

注：设计方案文本由投标人自行编制

附件1

商务标封面格式：

                       工程设计招标

投标文件

项 目 名 称：                                         

投标文件内容：            投标文件商务标              
投   标   人：                             （盖章）  
法定代表人或其授权的委托代理人：     （签字或盖章）  
日 期：          年         月            日

附件2
投标函

致（招标人名称）：义乌经济技术开发区管理委员会
1、我方已仔细研究了义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地-汽车零部件制造园项目设计（项目名称）招标文件的全部内容，愿意参加该工程设计项目投标，投标让利是在招标文件规定的标准的基础上，根据本工程招标文件、答疑文件并结合本单位实际，确定该项目让利率为（          ％），并承诺让利报价不低于本单位的成本价。设计服务期限：满足招标文件要求 ，按合同约定完成设计工作。拟派的项目负责人为（姓名）：             ，身份证号码：               。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）             元（￥              ）。
4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将按照招标文件的所有要求，提供优质的服务。

（4）我方承诺按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：          （签字或盖章）

日期：       年    月    日

附件3
法定代表人资格承诺书

单位名称：



地址：

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                   （投标单位名称）的法定代表人。为           项目，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此承诺。

投标单位：（盖章）

年     月    日

附件4

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托我单位的           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加              （招标人名称）的                        设计的投标活动。代理人在投标、开标、定标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：        性别：        年龄：             
身份证号码：                  职务：             
投标人名称（公章）：

法定代表人：（签字或盖章）

注：1、本授权委托书由投标人根据需要使用；

    2、若投标人参加开标会议（或询标）的授权的委托代理人同签署投标文件的授权的委托代理人（投标文件中需有授权委托书原件）为同一人的，在该授权的委托代理人参加开标会议（或询标）时可以无需再次提交授权委托书。

附件5

投标承诺书

我单位承诺：

1、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承揽工程。

2、不与招标人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿、弄虚作假等不正当手段谋取中标。

3、我单位及其法定代表人、拟派的项目负责人自投标截止日起前24个月内无行贿犯罪记录。

4、我单位承诺积极配合招标人完成“申请核查表”中的相关核查，若我单位中标，承诺在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并按照招标文件规定向你方递交履约担保。

我单位承诺以上信息真实有效，若承诺与实际情况不符，我单位愿意放弃投标及中标资格，并承诺愿意按照工程暂定设计费金额的2%赔偿招标人，赔偿金额承诺自招标人要求缴纳之日起3个工作日内缴纳至招标人指定账户。如因虚假承诺导致产生不良后果或涉嫌违法犯罪的，由我单位自行承担所有不良后果和法律责任。

承诺若我单位中标后因不可抗力之外的原因放弃中标的，招标人可没收我单位投标保证金。我单位自愿遵守和执行本招标文件规定的评标、定标办法，由于我单位放弃中标致使招标人确定其他中标候选人为中标人或重新招标产生中标价差额的，由我单位承担赔偿责任。

6、其他：
（1）承诺我单位投标资格符合招标公告相关要求；
（2）我单位基本存款账户信息如下：
账户名称： 
账户号码： 
开户银行：  
以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。
                 投标单位：（盖章）    

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

                日 期：   年  月  日

附件6

拟参与本项目设计的设计人员组成情况表

投标人名称（盖章）：                         

	序号
	姓名
	专业
	执业资格
	职称
	在本项目中拟任职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                       日 期：           
注：1、此页表格在不改变表式的情况下可自行制作。
     2、附相关资格证书扫描件并加盖公章。

附件7

资格后审文件封面格式

                    工程设计招标

投标文件

项 目 名 称：                                       

投标文件内容：            资格后审文件             
投   标   人：                             （盖章）  
法定代表人或其授权的委托代理人：      （签字或盖章） 
日 期：          年         月            日

申请核查表

致：                            （招标人名称）

    根据                            （工程名称）招标文件等有关规定，现将下表中我公司的证书、证件等有关材料报贵单位核查：

	序号
	证书、证件和材料名称
	序号
	证书、证件和材料名称

	1
	企业营业执照
	
	

	2
	企业资质证书
	
	

	3
	项目负责人一级建筑师注册证书
	
	

	
	
	
	

	被核查人承诺：

我公司提供的证书、证件等有关材料符合招标文件和有关法律法规规定，若有弄虚作假，自愿放弃中标资格并接受有关部门处理（处罚）。

法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字并盖注册章）：

单位（盖单位章）                         日期：      年  月  日

	招标人核查意见：

   经核查该中标候选人的证书、证件、投标单位（包括其法定代表人及拟派本项目的设计负责人）无行贿犯罪记录情况，符合招标文件及有关法律法规规定。

招标人法定代表人（签字或盖章）：               招标人（盖章）

日期：     年   月  日


注：1、中标候选人的项目负责人需将表中所列证书、证件、有关材料的原件和复印件（加盖中标候选人公章）报招标人核查。

2、项目负责人为注册类的，应在签字的同时加盖注册章，若非注册类的，仅需签字即可。

3、中标候选人应在公示结束后5个工作日内将此表及相关资料报招标人完成核查工作，由于中标候选人原因未及时完成核查，并经招标人发函催告后仍不能完成核查的，视为放弃中标资格。

4、本表投标人在投标时无需提供。

第七章  定标辅助资料（详见附件）
第七章附件“定标辅助资料”本次投标时无需递交，被推荐为中标候选人由单位法定代表人（凭身份证原件及营业执照副本原件）或其授权的委托代理人凭授权委托书原件（附件7）和身份证原件在中标候选人公示截止日17时前将上述资料密封后提交至： 浙江至诚工程咨询有限责任公司（义乌市北苑街道春晗路111号1号楼410办公室）。联系人：吴志航，15257979561.
附件：

定标辅助资料函
                     （中标候选人名称）：

根据义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地-汽车零部件制造园项目设计开标评标结果，贵单位被推荐为中标候选人之一。根据相关法律法规文件，贵单位需提交以下资料（包含但不限于以下材料，复印件需加盖单位公章，按顺序装订成册文件。所有文件一式七份，一个包封，密封后注明工程名称和单位名称，并在封口处加盖投标人公章）：

（1）封面（格式见附表1）；

（2）目录（格式见附表2）；

（3）材料真实性承诺书原件（格式见附表3）；

（4）中标候选人基本情况表（格式见附表4）；

（5）企业营业执照（副本）、资质证书（副本）复印件；
（6）近三年（2022年1月1日）以来，企业承接的类似业绩（若有）汇总表（格式见附表5）；
（7）近三年（2022年1月1日）以来，拟派项目负责人承接的类似业绩（若有）汇总表（格式见附表6）；
（8）授权委托书（格式见附件7）；

（9）中标候选人认为需提交的其他资料；

上述材料须由你单位法定代表人（凭身份证原件）或其授权的委托代理人（凭授权委托书原件（格式见附件7）和身份证原件）在中标候选人公示截止日17时前将上述资料密封后提交至：  浙江至诚工程咨询有限责任公司  （地址：义乌市北苑街道春晗路111号1号楼410办公室）。联系人：吴志航；联系电话：15257979561。
请务必保证资料的真实性、有效性和完整性，并在规定时间前提交，逾期未提交的，后果自负。

特此通知！

招标人：义乌经济技术开发区管理委员会
代建单位：义乌市聚合芯途高新科技有限公司
年  月  日
附表1

义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地-汽车零部件制造园项目设计
定

标

辅

助

资

料

中标候选单位：

   年  月

附表2

目    录
定标项目：义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地-汽车零部件制造园项目设计
	序号
	项 目 名 称
	页  码

	1
	材料真实性承诺书原件
	

	2
	中标候选人基本情况表原件
	

	3
	企业营业执照（副本）、资质证书（副本）复印件
	

	4
	中标候选人类似业绩（若有）汇总表原件（后附类似工程业绩表）
	

	5
	拟派项目负责人类似业绩（若有）汇总表（后附类似工程业绩表）
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附表3
材料真实性承诺书

                           ：

    我单位有幸被推荐为 义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地-汽车零部件制造园项目设计的中标候选人之一，现承诺内容如下：

1、我单位承诺递交的所有资料均真实、有效，不弄虚作假。

2、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承揽工程。

3、不与招标人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段牟取中标。

4、若中标，我单位承诺保证按规定派驻管理人员，严格执行基本建设设计程序，按合同约定的时间、内容、质量、设计标准及有关施工技术规范、规程、强制性条文规定完成全部工作量，确保工程设计质量，绝不无故拖延工期。

5、积极主动配合招标人或相关监管部门的调查。及时、如实、全面地回答问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

6、上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。如我单位违反上述承诺事项，招标人可无条件取消我单位中标资格，我单位接受建设招标人或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

中标候选人（公章）：     

法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：   

日期：    年   月   日

附表4

义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地-汽车零部件制造园项目设计
中标候选人基本情况表

	企业名称
	　（加盖公章）
	企业性质
	　

	企业资质及等级
	
	曾用名
	

	社会信用代码
	　
	成立时间
	　

	法定代表人
	　
	注册资金
	　

	企业经理
	　
	技术负责人
	　

	单位地址
	　
	联系电话
	　

	驻义机构地址
	
	联系人及联系电话
	

	职工总数
	
	其中：注册建筑师   名；注册结构工程师   名；

注册规划师   名；其他专业注册师   名。

	上一年度

企业经营情况
	资产总额
	　
	资产负债率
	　

	
	营业收入
	　
	净利润
	　

	拟派项目管理班子情况（按招标文件要求）

	岗  位
	姓名
	职称
	资格证书
	证书编号
	身份证号

	项目负责人
	
	
	
	
	

	专业负责人
	
	
	
	
	

	专业负责人
	
	
	
	
	

	专业负责人
	
	
	
	
	

	其他专业负责人
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	


附表5

义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地-汽车零部件制造园项目设计
近三年以来企业承接过的类似工程业绩（若有）汇总表

单位：（盖章）

	编号
	项目名称
	项目特征（总建筑面积）
	项目负责人
	项目开工时间
	项目竣工时间
	合同价（万元）
	项目获奖情况
	业绩是否符合本项目要求

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、自2022年1月1日起至今投标人承担过国内单个项目总建筑面积15.4万平方米及以上的房屋建筑工程（不含住宅、商住楼）的设计业绩；表格内容应填写完整；提供项目业绩个数不得多于5个。

2、提供不符合要求的业绩，推荐（定标）时将不予认可，且可能影响招标人对你企业的信用评价。

3、每个项目具体情况详见附表。

附表5-1
义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地-汽车零部件制造园项目设计
 近三年以来企业承接过的类似工程业绩（若有）表

	项目名称
	
	项目所在地
	

	发包人名称
	
	发包人地址
	

	发包人联系电话
	
	签约合同价
	

	开工日期
	
	竣工备案

日期
	

	项目负责人
	
	注册证书号
	

	项目主要内容
	（后附工程竣工验收备案表）

	项目获奖情况
	（后附证明材料）

	公司意见
	我公司承诺递交的上述资料均真实、有效，同意义乌市聚合芯途高新科技有限公司将上述资料在网站上进行公示，接受社会监督。

法定代表人：        （签字）     （加盖公章）


注：1、自2022年1月1日起至今投标人承担过国内单个项目总建筑面积15.4万平方米及以上的房屋建筑工程（不含住宅、商住楼）的设计业绩，业绩证明材料：设计合同，若设计合同不能反映以上要求业绩情况的，还须提供业绩合同中的发包人证明，时间以合同签订时间为准；

2、每张表格只填写一个项目；

3、如近年来，投标人法人机构发生合理变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附表6
义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地-汽车零部件制造园项目设计
近三年以来拟派项目负责人承接过的类似业绩（若有）汇总表

项目负责人：                     注册证书号：

	编号
	项目名称
	项目特征（总建筑面积）
	项目负责人
	项目开工时间
	项目竣工时间
	合同价（万元）
	项目获奖情况
	业绩是否符合本项目要求

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、自2022年1月1日起至今拟派本项目负责人以项目负责人身份承担过国内单个项目总建筑面积15.4万平方米及以上的房屋建筑工程（不含住宅、商住楼）的设计业绩；表格内容应填写完整；提供项目业绩个数不得多于 5 个。

2、提供不符合要求的业绩，推荐（定标）时将不予认可，且可能影响招标人对你企业的信用评价。

3、每个项目具体情况详见附表。

附表6-1

义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地-汽车零部件制造园项目设计
近三年以来拟派项目负责人承接过的类似业绩（若有）表

项目负责人：                    注册证书号：

	项目名称
	
	项目所在地
	

	发包人名称
	
	发包人地址
	

	发包人联系电话
	
	签约合同价
	万元

	开工日期
	年  月  日
	竣工备案

日期
	年  月  日

	项目主要内容
	（后附竣工验收备案表）

	项目获奖情况
	（后附证明材料）

	备注
	我公司承诺递交的上述资料均真实、有效，同意义乌市聚合芯途高新科技有限公司将上述资料在网站上进行公示，接受社会监督。

法定代表人：        （签字）     （加盖公章）


注：1、自2022年1月1日起至今拟派本项目负责人以项目负责人身份承担过国内单个项目总建筑面积15.4万平方米及以上的房屋建筑工程（不含住宅、商住楼）的设计业绩，业绩证明材料：设计合同，若设计合同不能反映以上要求业绩情况的，还须提供业绩合同中的发包人证明，时间以合同签订时间为准；

2、每张表格只填写一个项目；

3、如近年来，投标人法人机构发生合理变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附件7
授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的          （姓名）为我公司授权的委托代理人，以本公司的名义负责递交义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地-汽车零部件制造园项目设计（项目名称）的相关材料。授权的委托代理人无转委权。特此委托。

授权的委托代理人：           性别：           年龄：                     
身份证号码：                 职务：                       
投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期：     年    月   日
制定





正本（副本）











正本（副本）














