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民权县野岗镇人民政府2026 年度第二批农村公益事业财政奖补重点村项目-民权县野  岗镇徐堂村项目竞争性磋商公告
民权县野岗镇人民政府2026 年度第二批农村公益事业财政奖补重点村项目-民权县野岗镇徐堂村项目 政府采购项目已经财政部门批准，资金已落实，具备采购条件，现采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合相关条件的供应商参加。

一、项目名称：民权县野岗镇人民政府2026 年度第二批农村公益事业财政奖补重点村项目-民权县野岗镇徐堂村项目

二、交易项目编号： 商政采〔2026〕592号 

采购项目编号： 民财采磋-2026-42

三、项 目 预 算 金 额 ： 3014352.56 元  ； 最 高 限 价 ： 3014352.56 元  。

四、需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

五、项目基本情况：

5.1、工程地点：民权县境内

5.2、资金来源：财政资金

5.3、质量要求：合格  

5.4、磋商范围：工程量清单及磋商文件内的所有内容

5.5、计划工期：60 天

5.6、工程内容：2026 年度第二批农村公益事业财政奖补重点村项目一民权县野岗镇徐堂村，本项目主要包括道路硬化、排水工程、亮化工程工程内容。35 条路均为水泥混凝土路面，结构为 15cm 厚 C30 水泥混凝土面层+15cm 厚水泥土基层(8%水泥)。1 号路路长 85m,宽 3m,路面面积 255 ㎡ ;2 号路路长 220m,宽 2.5m,路面面积 550 ㎡ ;3 号路路长193m,宽 3m,路面面积 579 ㎡ ;4 号路路长 118m,宽 3m,路面面积 354 ㎡ ;6 号路路长 384m,宽 4m,路面面积 1536 ㎡ ;7 号路路长127m,宽 3m,路面面积 381㎡ ;8 号路路长 132m,宽 2.5m,路面面积 330 ㎡ ;9 号路路长 530m,宽 3.5m,路面面积 1855 ㎡，其中原混凝土破损路面面积 1302 ㎡ ;10 号路路长 261m,宽 3m,路面面积 783 ㎡ ;11 号路路长 112m,宽 3m,路面面积 336 ㎡ ;12 号路路长 265m,宽 2.5m,路面面积 662.5 ㎡ ;13 号路路长 124m,宽 3m,路面面积 372 ㎡ ;14 号路路长 132m,宽 3m,路面面积 396 ㎡ ;15 号路路长 218m,宽 3m,路面面积 654 ㎡,其中原混凝土破损路面面积 417 ㎡ ;16 号路路长 246m,宽 3m,路面面积 738 ㎡ ;17 号路路长 245m,宽 3m,路面面积 735 ㎡ ;18 号路路长 243m,宽 3m,路面面积 729 ㎡ ;19 号路路长 241m,宽 3m,路面面积 723 ㎡ ;20 号路路长 239m，宽 3m,路面面积 717 ㎡ ;22 号路路长 130m,宽 3m,路面面积 390 ㎡ ，其中原混凝土破损路面面积 390 ㎡ ;24 号路路长75m,宽 3m,路面面积225 ㎡ ;25 号路路长71m,宽 3m,路面面积213 ㎡ ;26号路路长 70m,宽 3m,路面面积 210 ㎡ ;27 号路路长 71m,宽 3m,路面面积 213 ㎡ ;28 号路路长 72m,宽 3m,路面面积 216 ㎡ ;29 号路路长 158m,宽 3m,路面面积 474 ㎡ ;31 号路路长 191m,宽 3m,路面面积 573 ㎡ ;32 号路路长 190m,宽 3m,路面面 570 ㎡ ;33 号路路长 116m,宽 3m,路面面积 348 ㎡ ;34 号路路长 134m,宽 3m,路面面积402 ㎡ ;36 号路路长133m,宽2.5m,路面面积 332.5 ㎡ ;37 号路路长 183m,宽 4m,路面面积 732 ㎡ ;38 号路路长 127m,宽 3m,路面面积 381 ㎡ ;39 号路路长 432m，宽 4m,路面面积 1728 ㎡ ;40 号路路长 135m,宽 3m,路面面积405 ㎡ 。亮化及排水工程具体详见图纸。

5.7、标包划分：本项目划分 1 个标段，民权县野岗镇人民政府 2026 年度第二批农村公益事业财政奖补重点村项目-民权县野岗镇徐堂村项目

5.8、是否接受进口产品：否  

5.9、是否为只面向中小企业采购：是。

六、供应商资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据 “信用中国 ”网站 （www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，没有被列入失信被执行人、重大税收 违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参与磋商。

4、供应商须具有独自承担民事责任的能力，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；具有市政公用工程施工总承包叁级（含）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的工作能力；

5、项目经理要求：拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级（含）以上注册建造师（不含临时）资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在施工程项目中担任项目经理，提供劳动合同及 2026 年1月1日以来任意一个月的社保缴纳证明（以劳动和社会保障部门出具的书面证明或查询清单为准）；

6、落实《拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法》的相关规定，供应商须提供不拖欠农民工工资的承诺书，格式自拟。

7、关于不拖欠农民工工资，供应商如被省级或市级“信用中国”网站列入公开失信联合惩戒名单”，否决投标资格。

七、是否专门面向中小企业： ☑是  □否

八、获取竞争性磋商文件

1、时间： 自磋商公告发布之时起至投标截止时间。

2、地点和方式：企业可直接在商丘市公共资源交易中心网站（http://ggzyjy.shangqiu.gov.cn）该公告下方相关附件下载磋商文件进行查看，如决定参与投标请免费注册登录交易平台下载该项目磋商文件、响应性文件和加密程序。

3、售价：获取磋商文件免费。

九、响应文件提交的截止时间及地点：

1、时间：2026  年 09 月  29 日 9 时 00 分（北京时间）

2、地点：固化加密后的电子磋商响应文件须在商丘市公共资源交易服务平台中上传递交,投标截止时间后电子磋商响应文件无法上传。具体流程见“投标人须知-投标文件的递交”

十、响应文件的开启时间、地点及方式：

1、时间：2026  年 09  月 29  日 9 时 00 分（北京时间）。

2、地点：商丘市公共资源交易中心二楼第五开标席（商丘市南京路与中州路交叉口西南角）。

3、响应文件解密开始时间  2026  年  09月  29 日 9 时00 分；

响应文件解密截止时间： 2026 年  09  月  29 日 10时 00 分；

注：在规定的时间内未完成解密的投标响应文件视为无效。

4、本次采购项目采用远程不见面开标方式，请各供应商在磋商文件确定的时间内，登录远程开标大厅网址，在线准时参加开标活动并在规定时间内进行响应文件解密、答疑澄清（如有）等活动，具体流程见“投标人须知-开标及评标 ”。

5、如有系统操作疑问可在商丘市公共资源交易中心网站“办事指南-系统操作指南 ”下载《商丘市公共资源交易中心平台操作指南》查看或关注中心网站首页通知公告中对各功能启用的通知。各潜在投标人对本项目有质疑的，应当在法定期限内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人、招标代理机构提出，线上质疑操作流程请参考2021 年 6 月 16 日发布的通知公告《关于开通项目在线质疑/异议或投诉处理功能的通知》。

十一、发布公告的媒介及公告期限

本次磋商公告在 《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》及《商丘市公共资源交易平台》上发布。

十二、本次采购项目联系事项：

1、采购人： 民权县野岗镇人民政府

联系地址：民权县野岗镇   

联系人： 郝先生 

联系电话：18272661257 

2、集中采购机构/代理机构：红昕国际项目管理有限公司

联系地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天城中心

广场 2 幢 1 单元 12002-12006 室

联系人：徐女士 

联系电话： 13233873515  

2026 年  09 月 15 日

9


[image: image1]