采购管理系统2026年优化改造

分散采购文件

现邀请贵公司就“采购管理系统2026年优化改造”采购项目进行报价，现将相关事项通知如下：
一、报价为完成所要求服务的整体包干价，应包含完所有工作建设所需的人工费用、交通工具、办公设施、第三方软件及相关费用等，须提供增值税专票。本项目最高限价40.3万元。首次及二次报价超过最高限价都将作无效报价处理。
二、受邀请对项目报价，两次不参与项目报价的，我部将取消其供应商资格。
三、请于2026年9月24日09:00前将以下材料的电子版（盖章扫描后存入U盘）及纸质版（1份正本、2份副本）一同密封送达“重庆银行25楼科技部（重庆市江北区永平门街6号）”：报价资料、公司资料（包括营业执照以及我行要求的其他相关资质证书复印件）、《确认书》（见附件）原件以及法人授权委托书（附授权人和被授权人的身份证复印件）等相关资料。投标人需现场磋商，请自带（至少2份）盖章版的空白报价表准备现场二次报价。
四、具体要求：

1． 供应商资质条件、能力和信誉要求:详见附件：《供应商资质条件及评审办法》-供应商资质条件。

2． 服务内容：（1）新增供应商评级功能，以实现供应商的精准管控；优化采购计划功能，对接预算系统，可根据预算及实际情况，在采购系统了新增、拆分以及修改采购计划，确保采购计划的合理制定。同时，通过新增自动生成评分细则、开标时间日程等功能，并优化采购评审模块，将全面实现评审流程的规范化、评审过程的可追溯性，以及开标日程的清晰可查。（2）为全面提升采购业务服务效能，需进行四项优化升级：一是通过增强AI智能问答模块，实现采购咨询的智能高效响应；二是优化周报功能，提升统计工作的便捷性与效率；三是评审情况审核专家抽取及记录情况功能，实现专家抽取规范有序、专家情况全程可查询；四是完成与外部监管系统的对接改造，确保业务全面合规。共计40.15人月工作量开发。详见附件1：《采购管理系统优化改造2026年需求工作量评估表》。
3． 履约保证金：无。
4． 服务期限:自合同签订日起一年。
5． 服务地点：重庆银行。
6． 对拟投入服务的人员配置、经验等方面的要求：供应商提供的开发人员应为驻场人员，且不少于4人（含），具备2年及以上银行系统项目建设开发工作经验，有较强的沟通能力，熟悉银行业务。供应商需在签订合同时提供上述证明材料。未经我行允许不得随意撤回或更换人员，开发人员的撤回或更换均须得到行方项目经理认可。

7． 服务成果要求：1、 按照我行项目管理要求完成本项目的实施，对整个项目的实施进度和质量负责，需要根据行内项目管理办法交付完整的项目文档及全部源代码；2、 应对行内业务人员进行操作培训，以确保我行能够顺利使用及维护。
8． 服务质量及验收要求：1、供应商应配合我行完成系统升级，所有功能开发及优化应按时保质完成；2、项目建设过程及交付物成果、知识转移均应符合我行项目管理、质量管控、及项目验收要求。3、验收要求：（1）项目优化采购部分：完成业务需求各项内容的建设，系统上线验收合格并且平稳运行3个月后上线后，经过业务部门评审通过方可进行终验。人力预采购部分：我行确认使用该部分人力的需求上线，通过上线验收且稳定试运行满3个月后，我行组织该部分内容的验收工作。 

9． 报价要求：本项应报总价，该价格为完成所有需求开发的整体包干价，应包含项目服务内容的需求分析、设计、开发、测试、上线以及针对行内业务人员、开发人员和维护人员的培训费用，税费等所有费用。以上报价为包含可全额抵扣的增值税专用发票税金的价格。

10． 售后服务要求：1、 终验通过后，供应商需提供1年的免费维护服务。在免费服务期内，凡遇系统出现大的故障（如系统无法正常使用），需立即派遣维护人员到现场支持解决问题，如本地维护人员不在现场，需在接到行方电话咨询后2小时以内给出正式的解决方案。2、 行方在此期间发现的生产产品缺陷，供应商需在接到行方通知后，最长2日内给出解决方案并完成缺陷修复。

11． 付款方式：付款前，供应商开具全额抵扣的增值税专用发票，分3次付款：（1）合同签订且收到供应商发票后20日内，支付合同总价的10%；（2）系统开发完成并验收合格上线后20日内，支付合同总价的40%；（3）终验后1年支付合同总价的50%。
12． 评审办法及指标构成：本项目拟采用竞争性磋商采购方式，因此拟选用综合评审法。评审指标详见附件：《供应商资质条件及评审办法》-评审办法。
13． 其它要求：无。            
联系人：廖老师       联系电话：（023）6336 7280

       重庆银行科技部

                                        2026年9月14日

               回函
致：重庆银行股份有限公司:
根据贵方                     （项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该采购活动。

1、愿意按照采购文件中的一切要求，提供完成本项目的所有服务工作。

2、我们现提交的采购文件：正本1份，副本1份，共2份。

3、我们完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求，完全答应采购文件中规定的所有条件。

4、在整个采购过程中，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《中华人民共和国民法典》、合同约定条款及相关法律法规承担我方责任。

5、若我方成为项目执行方，将按照磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本回函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、本回函文件自磋商之日起90日历天内有效。

受邀人（公章）：

负责人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：                          传真：

邮编：                          邮箱：

联系人：                              
年月日

法人授权书
重庆银行股份有限公司：
（报价单位全称）法人代表授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵部XXX项目采购活动，全权处理一切与之有关的事务。
法人代表（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

单位全称（加盖公章）：
签署日期：
法人身份证复印件：
授权代表身份证复印件：
重庆银行XXX项目报价表
	序号
	服务内容
	报价
	备注
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	总计(大写)
	


注：该费用为全包价，含税费、差旅费、人工费等。
报价公司：
授权代表签字：
时间：
