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[bookmark: bookmark14][bookmark: _Toc12530][bookmark: _Toc4646][bookmark: _Toc8118][bookmark: _Toc22462][bookmark: _Toc19199]阿图什市格达良乡阿尔帕勒克村防洪堤建设工程设计
竞争性磋商公告
项目概况
阿图什市格达良乡阿尔帕勒克村防洪堤建设工程设计的潜在供应商应在新疆政府采购网政采云平台获取采购文件，并于2026年11月11日10点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：ATSJYZX-CG-2026132
项目名称：阿图什市格达良乡阿尔帕勒克村防洪堤建设工程设计
采购方式：竞争性磋商 
预算金额（元）：900000.00 
最高限价（元）：900000.00 
采购需求：
   标项名称:阿图什市格达良乡阿尔帕勒克村防洪堤建设工程设计
   数量：1
   预算金额（元）: 900000.00
   单位：批
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：阿图什市格达良乡阿尔帕勒克村防洪堤建设工程设计，设计内容包含项目建议书、可行性研究、初步设计阶段、施工图设计、地勘报告及现场设代服务等全部内容（详见采购文件采购需求）。
备注：
合同履约期限：以合同为准。
本项目不接受联合体报价。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为专门面向中小企业采购项目；
3.本项目的特定资格要求：﹝标项1﹞
1).具备合法有效的营业执照；
2).法定代表人报价需提供法定代表人资格证明书；
3).委托代理人报价需提供法定代表人授权委托书；被授权本单位在职人员近半年内任意1个月有效的社保证明；
4).未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业；
（5）须具备工程设计水利行业乙级及以上资质和工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质。
三、获取采购文件
时间：2026年10月31日至2026年11月06日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。
售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2026年11月11日10：30（北京时间）
地 点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）供应商应于递交响应文件截止时间之前将电子响应文件上传到“政采云”平台。
五、响应文件开启
开启时间：2026年11月11日10：30（北京时间）
地  点：登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、本项目实行网上采购，采用电子响应文件。
  2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法报价或报价失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线18399999326；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。
  3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。
  4、其他事项：
特别提示：
（1）采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
（2）超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
（3）超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
（4）对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评审时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。
（5）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评审时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。  
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806]1.采购人信息
名称：阿图什市水管站
地址：新疆克州阿图什市
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：13579566172 
2.采购代理机构信息
名称：法正项目管理集团有限公司　　　　　　　　　　　
地址：阿图什市光明街道帕米尔东路55号1幢写字楼B座10层1008B  　　　　　　　　　　　
联系方式：18005301711
3.项目联系方式
项目联系人：李祥     
电话：18005301711







第二章 供应商须知
供应商须知前附表

	序号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2. 1
	采购人
	阿图什市水管站 
联系人：玉先生    
联系电话：13579566172 

	2
	2.2
	采购代理机构
	法正项目管理集团有限公司
联系人：李祥     联系电话：18005301711 
邮箱：fzjtzbb@163.com

	3
	4. 1
	项目名称
	阿图什市格达良乡阿尔帕勒克村防洪堤建设工程设计

	4
	4.2
	项目编号
	ATSJYZX-CG-2026132

	5
	3.2
	采购预算
	900000.00元

	6
	3. 1
	资金来源
	地方政府一般债券资金及其他资金

	
7
	
3.3
	最高限价
	900000.00元
注：供应商磋商总报价超过本项目最高限价的将视为未实质性响应磋商文件要求，响应无效。

	8
	4.3
	采购方式
	竞争性磋商

	
9
	
4.4
	
采购内容
	本项目的项目建议书、可行性研究、初步设计阶段、施工图设计、地勘报告等进行全过程设计以及准确的工程量、工程勘察设计所涵盖的配套服务、及时解决施工中出现的需要设计处理的问题(派出驻现场设计代表)等。并协助采购人获得有关部门对各阶段设计报告和施工图设计文件批复等工作及专项验收、阶段验收、竣工验收等工作。具体内容详见设计合同。（详见采购文件采购需求）。

	10
	4.5
	合同履约期限（服务期限）
	20日历天内完成初步设计报告，报有关部门审查，其他设计服务期限应满足采购人要求。

	11
	4.6
	服务地点
	阿图什市（采购人指定地点）。

	12
	4.7
	服务质量标准
	按照国家有关技术标准及规范要求，达到实施阶段的技术要求，并通过相关部门审查批复。

	
13
	
4.8
	
付款方式
	本项目分期设计，分批次付款：
1、完成项目建议书、可行性研究、初步设计批复，支付合同款的30%；
2、提交施工图，并完成图审，现场技术交底，支付合同款的50%；
项目竣工验收合格，支付剩余合同款。

	





14
	





5
	




供应商资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。
3.本项目的特定资格要求：须具备工程设计水利行业乙级及以上资质和工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质。

	

15
	

5.6
	
是否接受联合体报价
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：
（1）两个以上的自然人、法人或其他组织可以组成一个联合体以一个供应商的身份共同参加采购；
（2） 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当
具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件
（3）联合体各方签订联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务。
（4）联合体各方与采购人共同签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

	


16
	


6. 1
	


现场考察
	☑不组织，供应商自行考察。
□统一组织
时间：  /  年  /  月 /     日  /  时  /  分
地点：     /     
现场考察联系人及联系电话：   /     
备注：如供应商未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察， 由此引起的一切责任由供应商自行承担。

	
17
	
6.3
	
答疑会
	□组织
☑不组织
时间：/
地点：/

	18
	11
	转包与分包
	本项目不允许转包、违法分包。

	


19
	


15
	


响应文件份数
	（1）本项目采用远程不见面电子标的方式采购，供应商参与报价时无需提供纸质响应文件，须在响应文件提交截止时间前登录新疆政府采购网（政采云平台）https://www.zcygov.cn/后，将加密电子响应文件（为.jmbs 后缀格式）上传到对应项目的指定位置。
（2）成交供应商在领取《成交通知书》时须向采购代理机构递交纸质响应文件一式三份，电子标书三份（U盘），与新疆政府采购网（政采云平台）上传的响应文件完全一致。响应文件封皮加盖鲜章，有连续页码标示，双面打印，软皮胶装。

	20
	21
	响应有效期
	30日历日（从提交响应文件截止之日起）

	21
	22
	磋商保证金
	1、磋商保证金金额：10000.00元(壹万元整)
2、递交时间：在磋商截止时间前递交（以到账时间为准） 
3、形式：供应商自主选择以网上银行转账或银行转账或者电子保函、纸质保函等非现金方式缴纳，以上两种方式仅需选择其中一个即可。具体缴纳方式如下： 
方式一:电子保证金 
账户信息:
开户名称：法正项目管理集团有限公司；
开户银行：中国工商银行菏泽分行营业部；
账号：1609 0021 1910 0004 569。 
方式二:保函 
1.供应商也可以使用纸质保函。 
2.采用电子保函形式应按以下要求办理： 
（1）电子保函按照 “一标段一保函 ”的原则。 
（2）电子保函须在磋商文件规定的响应截止时间前办理完成。 
（3）具体办理流程详见新疆政府采购网《新疆政府采购电子保函操作流程》。 
3.以电子保函形式缴纳磋商保证金的，应通过“新疆政府采购信用融资服务平台 ”，使用其企业 CA 证书申请购买电子磋商保函，同时将电子保单作为电子响应文件组成部分在报价时一并提交。备注： 
如采用电子保函形式缴纳的，在响应截止日之前须从新疆电子保函服务管理平台中确认是否生效。电子保函服务管理平台技术人员联系方式：95763。

	
22
	
24
	响应文件提交
截止时间及地
点
	时间：2026年11月11日10:30（北京时间）
地点：新疆政府采购网（政采云平台）https://www.zcygov.cn/

	23
	27.2
	磋商小组的组建
	磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人组成，本项目从政采云专家库中随机抽取评审专家2 人，采购人代表 1人。

	24
	29. 1
	开启时间及地点
	时间：2026年11月11日10:30（北京时间）
地点：新疆政府采购网（政采云平台）https://www.zcygov.cn/

	25
	30
	评审办法
	综合评分法

	
26
	
31. 1
	是否授权磋商
小组对供应商进行资格审查
	☑是    □否

	
27
	
34.2
	
磋商、报价要求
	磋商回合数：二轮。响应文件中为首轮磋商，评审小组组长在评审过程中发起的为第二轮；
报价：响应文件中的磋商报价为首轮报价，磋商结束后填写的报价为第二轮磋商报价（最后报价），供应商没有进行第二轮磋商报价（最后报价）的，将视为退出磋商。

	









28
	









34.5
	









政府采购政策
	落实的政府采购政策：
1、 符合促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政
策；
2 、依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法> 的通知》（财库〔2020〕46 号）、关于印发《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》的通知（新财规〔2021〕6号）；
3、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》新财购〔2022〕22 号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）等规定给予评审优惠。
☑本项目为专门面向中小企业（含中小型、微型企业）采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
□本项目为非专门面向中小企业采购项目，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，对符合政策要求的小型、微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。

	

29
	
	

采购项目所属行业
	其他未列明行业。
注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业〔2011〕300 号）的规定，其他未列明行业。从业人员 300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

	
30
	
36. 1
	是否授权磋商
小组确定成交
供应商
	□是
☑否，推荐三名成交候选人。

	
31
	
40
	
履约保证金
	是否要求成交供应商提交履约保证金：
□要求，履约保证金的形式： 以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
履约保证金的金额：合同金额的/%。
☑不要求

	
32
	
47
	质疑
	①质疑函应以书面形式通知采购人/采购代理机构。
②供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
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其他补充事宜
	（1）公告发布媒体：新疆政府采购网
http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html
（2） 电子报价相关注意事项：
本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、 申领 CA 证书等所需的时间。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法报价或报价失败等后果由供应商自行承担；供应商须在响应文件提交截止时间前通过 CA 在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA 锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为 30 分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担
（3）代理服务费：
本次代理服务费参照《新疆维吾尔自治区招标代理服务收费指导意见》规定收费标准计取，合计人民币14220元。由成交供应商在领取成交通知书同时向采购代理机构一次性支付。
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供应商须知
一、总则
1.适用范围
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，制定本竞争性磋商文件，本竞争性磋商文件（也称磋商文件）仅适用于本次竞争性磋商中所述项目的采购活动。
2.基本定义
2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目采购人见“供应商须知前附表”。
2.2 采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织委托的采购代理机构，本项目采购代理机构见“供应商须知前附表”。
2.3 供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
3.资金情况
3.1 资金来源：见“供应商须知前附表”。
3.2 采购预算：见“供应商须知前附表”。
3.3 最高限价：见“供应商须知前附表”。
4.项目概况
4.1 项目名称：见“供应商须知前附表”。
4.2 项目编号：见“供应商须知前附表”。
4.3 采购方式：见“供应商须知前附表”。
4.4 采购内容：见“供应商须知前附表”。
4.5 合同履约期限（服务期限）：见“供应商须知前附表”。
4.6 服务地点：见“供应商须知前附表”。
4.7 服务质量标准：见“供应商须知前附表”。
4.8 付款方式：见“供应商须知前附表”。
5.供应商资格要求
5.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
5.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：见“供应商须知前附表”。
5.3 本项目的特定资格要求：见“供应商须知前附表”。
5.4 信誉要求：见“供应商须知前附表”。
5.5 其他要求：见“供应商须知前附表”
5.6 若“供应商须知前附表”中写明专门面向中小企业采购的，如供应商提供的服务非中小企业承接的，将被认定为响应无效。
5.7 本项目是否接受联合体：见“供应商须知前附表” 。如磋商公告中规定接受联合体磋商的，还应遵守以下规定：
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
（2）联合体各方应签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书作为响应文件的一部分提交，该协议书对联合体所有成员均具有法律约束力；
（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的磋商，否则相关响应将被认定为响应无效；
（5）大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商的，联合体协议书中应写明小型、微型企业的合同金额占到联合体磋商合同总金额的比例；
（6）联合体成交的，采购合同应由联合体各成员的合法授权代表签字及加盖联合体各成员公章，并对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购人与采购代理机构承担连带责任；
6.现场考察和答疑会
6.1 现场考察详见“供应商须知前附表” ，如有需要供应商应自行在响应文件提交截止时间前对项目服务现场和周围环境进行考察，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的资料。
6.2 现场考察所发生的费用由供应商自行承担，并对自身的人身和财产安全负责。
6.3 本项目答疑会详见“供应商须知前附表”。如“供应商须知前附表”规定召开答疑会的，采购代理机构按“供应商须知前附表”规定的时间和地点召开答疑会，澄清供应商提出的问题。
6.4 由于未参加现场考察或未参加答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，后果由供应商自行承担。
7.费用承担
不论磋商结果如何供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。
8.保密
参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
9.语言文字
除专用术语外，与采购活动有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。
10.计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
11.转包与分包
见“供应商须知前附表”
二、竞争性磋商文件
12.竞争性磋商文件的组成
12.1 竞争性磋商文件包括下列内容
第一章 磋商公告；
第二章 供应商须知；
第三章 采购需求；
第四章 评审方法与标准；
第五章 合同条款及格式；
第六章 响应文件格式。
12.2 供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1 首次响应文件提交截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在首次响应文件提交截止时间至少 5 日前，在新疆政府采购网（政采云平台）上以更正公告的形式发布，请各供应商注意查看有关澄清或者修改的内容，如不及时查看造成后果由供应商自行承担。不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延首次响应文件提交截止时间。
13.2 磋商文件的澄清或者修改等材料在本采购项目中均称磋商文件补充。
13.3 磋商文件补充作为磋商文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果磋商文件补充内容与在此磋商文件补充发出之前的磋商文件中相关内容相冲突，请供应商执行磋商文件补充的相关内容，先前发出的磋商文件中相关内容自动废止。
13.4 对于没有提出疑问又参与了本项目磋商的供应商将被视为完全认同本磋商文件（含更正公告的内容）。
三、响应文件
14.响应文件的编制
14.1 供应商应完整的按照“第六章 响应文件格式”的目录顺序和要求编制响应文件，如有必要可以增加附页，作为响应文件的组成部分，本磋商文件未提供格式的，供应商可自行编制。
14.2 电子响应文件使用新疆政府采购网（政采云平台）响应文件制作工具以及竞争性磋商文件要求进行编制。
14.3 电子响应文件具有法律效力，与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。
14.4 供应商提交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件。
15.响应文件的份数
15.1 本项目实行不见面开标，采用电子响应文件；供应商将加密的电子响应文件在响应文件提交截止时间前上传至新疆政府采购网（政采云平台）指定位置。
15.2 项目结束后成交供应商须向采购代理机构递交纸质版响应文件三份，与新疆政府采购网（政采云平台）上传响应文件完全一致。响应文件封皮加盖鲜章，有连续页码标示，双面打印，软皮胶装。
16.响应文件字体要求
磋商所采用的字体，以能够供评审专家识别看清为准。
17.响应文件封面要求
响应文件封面应按磋商文件规定格式编制。
18.响应文件目录要求
18.1 为便于评审，响应文件应编制目录。
18.2 目录应按本磋商文件相关内容先后顺序编排，并有连续页码标示。
19.响应文件的签署和盖章
供应商需按照磋商文件要求在响应文件公章、法定代表人或委托代理人签字或盖章处，正确签署及加盖电子公章。
20.磋商报价（首轮报价）
20.1 磋商报价超最高限价的，其响应无效，不进入评审阶段。
20.2 供应商应按“第六章 响应文件格式”的要求在“开标一览表”中填写报价。应按磋商文件规定的采购需求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价，磋商报价应为完税价。供应商的报价应包括但不限于按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。
20.3 响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正： 
（1）开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）综合单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改综合单价（如有）；
（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准（如有）。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
20.4 供应商对每项服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价；否则，在评审时将其视为响应无效（除非磋商文件另有规定）。
21.响应有效期
21.1 供应商提交的响应文件有效期符合“供应商须知前附表”规定，响应文件中承诺的响应有效期应当与磋商文件中要求的响应有效期一致，若响应文件中承诺的响应有效期与磋商文件中要求的响应有效期不一致的，视为无效响应。
21.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人、采购代理机构以“更正公告”的形式在新疆政府采购网（政采云平台）发布，通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤回其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其磋商保证金
四、响应文件的提交
22.磋商保证金
22.1 供应商应按照“供应商须知前附表”规定的时间、金额、形式缴纳磋商保证金，并作为响应文件的组成部分。
22.2 磋商保证金有效期与磋商文件规定的响应有效期一致。供应商未按照磋商文件要求缴纳磋商保证金的，响应无效。
22.3 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳磋商保证金，其缴纳的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。
22.4 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后5 个工作日内退还。
22.5 成交供应商的磋商保证金自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还。
22.6 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）磋商文件规定的其他情形。
23.响应文件的加密
23.1 供应商在供应商客户端中生成响应文件并完成签章之后，使用CA 证书在供应商客户端中对响应文件进行加密。
23.2 供应商应在供应商客户端中对加密的响应文件进行解密验证，以防止响应文件加密异常，在开启时无法解密。
23.3 供应商应保证加密响应文件的 CA 证书有效期在开启时间之前。若 CA 证书有效期临近开启时间，建议供应商提前办理 CA 证书续期，以免开启时无法进行解密。
23.4  供 应 商 在 响 应 文 件 递 交 截 止 时 间 前，通过新疆政府采购网（https://www.zcygov.cn/）的”政采云登录入口”登录后，将加密电子响应文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的指定位置，供应商认为有必要提交的其他资料请于响应文件递交截止时间前一并提交。
23.5 如果供应商未按上述要求加密并上传，采购代理机构对响应文件的误投、无法解密、传输错误等问题概不负责。对由此造成无法正常开启的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。
24.响应文件的提交
24.1 供应商应在规定的响应文件提交截止时间前上传提交响应文件。
24.2 供应商提交响应文件的时间及地点见“供应商须知前附表”。
24.3 供应商应充分评估集中同时上传响应文件带来的网络影响，尽量避开提交响应文件高峰时间，错峰进行上传提交。
25.响应文件的修改、补充或者撤回
25.1 供应商应当在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的提交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。
25.2 补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新提交。响应文件提交截止时间前未完成提交的，视为撤回响应文件。
25.3 响应文件提交截止时间后，供应商不得修改、补充或者撤回其响应文件。
26.拒收
超过响应文件提交截止时间或者不按照本章要求加密的响应文件，新疆政府采购网（政采云平台）系统将予以拒收。
五、磋商小组
27.磋商小组的组建
27.1 采购人将依法组建本次磋商小组负责本次采购的评审活动。
27.2 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员 2/3，本项目磋商小组的组建见“供应商须知前附表”。
27.3 评审专家名单在评审结果公告前应当保密。
27.4 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
六、开标
28.响应文件提交截止时间及地点详见“供应商须知前附表” ，采购人、采购代理机构将按规定的开启时间及地点组织开标会。由于供应商未参加会议而造成的后果完全由供应商自行承担。
29.响应文件开启
29. 1响应文件开启时间及地点：见“供应商须知前附表”。
29.2响应文件提交截止时间到后，代理机构工作人员开启响应文件解密；（未在规定时间解密的响应文件，响应文件无效）。
29.3响应文件解密异常情况处理。（如有）
29.4采购代理机构工作人员开启响应文件。响应文件开启后，磋商小组开始评审。
七、评审
30.本项目采用综合评分法。
评审活动遵循客观、公正、审慎的原则。
31.初步评审
31. 1资格审查：磋商小组接受采购人授权对供应商资格进行审查，磋商小组依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对供应商资格进行审查，未通过资格审查的供应商不进入下一阶段评审。
31.2 响应文件符合性审查：符合性审查是指依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。
32.响应文件的澄清
评审过程中，磋商小组为了有助于响应文件的评审，可以要求供应商就响应文件中非改变实质性内容的部分，作出说明并提供相关材料进行澄清，但改变响应文件实质性内容的澄清磋商小组将不予接受。
33.磋商
33.1 本项目为磋商要求：见“供应商须知前附表”。
33.2 经初步评审合格的响应文件，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
33.3 磋商小组根据本轮磋商的情况决定下一轮的磋商内容，直至磋商结束。
34.报价评审（二轮报价）
34.1 本项目为二轮报价。
34.2 首轮磋商报价以响应文件中的磋商报价为准。
34.3 响应文件中的磋商报价为首轮报价，磋商结束后进行第二轮磋商报价（最后报价）。磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交第二轮磋商报价（最后报价）。第二轮磋商报价（最后报价）是供应商响应文件的有效组成部分。
34.4 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
35.综合评审
35.1 经初步评审合格的响应文件磋商小组依据磋商文件及供应商的响应文件和提交的最后报价，对响应文件的商务和技术部分进行进一步的比较和评价，详细评审标准见“第四章 评审方法和标准”。
36.评审报告
36.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。
36.2 评审报告应当包括以下主要内容：
（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
（2）响应文件开启日期和地点；
（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；
（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。
36.3 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
八、重新开展采购活动
37.有下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止竞争性磋商活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算/最高限价的供应商不足 3 家的。
九、成交
38.确定成交供应商
38.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
38.2 采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
39.成交通知书
采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在新疆政府采购网（政采云平台）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件伴随成交结果同时公告。
40.履约保证金
不适用。
十、签订合同
41.合同授予
41.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
41.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
41.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照 38.1 条的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
十一、纪律和监督
42.对采购人的纪律要求
采购人不得泄露磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。
43.对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
44.对磋商小组成员的纪律要求
44.1 应邀按时参加评审活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审的，应及时告知采购人或者采购代理机构，不得私自转托他人。
44.2 不得参加与自己有利害关系的项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。采购人/采购代理机构也可要求该评审专家回避。
44.3 评审过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。
44.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原磋商文件原意不同的新意见；不得以磋商文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得以违反规定的评审格式评审和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
45.对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对磋商文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
46.监督
本项目的磋商活动以及相关当事人须接受相关部门依法实施的监督。
十二、质疑与投诉
47.质疑
47.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
47.2 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
47.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。
47.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话及法定代表人联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
48.投诉
48.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门提起投诉。
48.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话、法定代表人联系电话；
（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（本人）签字，并加盖公章。
48.3 质疑供应商应按照本须知 47.4 、48.2 格式的要求提出质疑和投诉。
十三、其他补充事宜
49.见“供应商须知前附表”。
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附件 1：

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                           联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                              邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                    
法律依据：                                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
7.与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。
8.质疑函一式三份。
注：请严格按照上述格式填写，如未严格按照格式填写，采购人/采购代理机构有权拒收。
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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark5]第三章 采购需求
一、采购条件
1、项目名称：阿图什市格达良乡阿尔帕勒克村防洪堤建设工程设计；
2、项目业主： 阿图什市水管站；
3、资金来源：财政资金
4、项目所处地理位置：阿图什市地处新疆维吾尔自治区西南部，天山南麓，塔里木盆地西缘，地理坐标介于东经 75°30′～78°22′，北纬 39°34′～40°45′之间。四周被天山环绕，形成特殊的山间盆地，布谷孜河由北向南横贯阿图什全境。境内分布有山脉、河流、戈壁和平原绿洲。全市地形呈东西走向，地势由西北向东南倾斜。
5、付款方式：本项目分期设计，分批次付款：完成项目建议书、可行性研究、初步设计批复，支付合同款的30%；提交施工图，并完成图审，现场技术交底，支付合同款的50%；项目竣工验收合格，支付剩余合同款。
二、项目概况与采购范围
1、项目概况：本项目为阿图什市格达良乡阿尔帕勒克村防洪堤建设工程设计采购，设计内容包含项目建议书、可行性研究、初步设计阶段、施工图设计、地勘报告及现场设代服务等全部内容。
2、采购范围：本项目的项目建议书、可行性研究、初步设计阶段、施工图设计、地勘报告等进行全过程设计以及准确的工程量、工程勘察设计所涵盖的配套服务、解决施工中出现的需要设计处理的问题（派出驻现场设计代表）等。并协助采购人获得有关部门对各阶段设计报告和施工图设计文件批复等工作及专项验收、阶段验收、竣工验收等工作。具体内容详见设计合同。
3、项目地点：克州阿图什市。
4、设计标准：按照国家有关技术标准及规范要求，达到实施阶段的技术要求，并通过相关部门审查批复；
5、设计期限：合同签订20日内完成初步设计报告，报有关部门审查；
三、设计要求及其他要求：
1、项目建议书要求：
1）简述项目背景及必要性。
2）简述项目建设初步方案。
3）简述影响效益分析。
2、可行性研究要求：
1）简述工程项目的任务、目标、效益及效益替代分析。
2）简述工程项目的地理位置、自然条件，本阶段水文主要成果，区域地质、工程地质的主要结论，以及社会经济等其他外部条件。
3）简述工程规模、运用方式、工程参数及特征值、分期实施方案等。
4）简述工程项目等级，主要建筑物型式、标准和工程布置。
5）简述初定的施工导流、主体工程主要施工方法、施工总体布置、建筑材料、工程进度控制。
6）简述淹没、工程占地主要实物指标、补偿标准。
7）简述环境影响分析和水土保持初步方案。
8）简述工程估算编制原则、依据、价格水平年、本阶段主要工程单价和投资主要指标。
3、初步设计阶段要求：
1）简述工程部分、建设征地移民补偿、环境保护工程、水土保持工程设计概算的编制原则、依据、价格水平和投资，以及工程静态总投资、价差预备费、建设期融资利息和总投资，并说明初步设计阶段较可行性研究阶段投资变化情况和主要原因。
2）简述经济评价主要成果及结论。
3）简述工程初步设计的主要结论。
4、施工图设计要求：施工图设计成果应符合现行强制性条文、技术标准、规程规范及相关批复文件要求，确保工程功能正常发挥、结构安全和正常运行。
5、地勘报告要求：本次整治河流的具体任务、范围及内容，为查明整治河流工程地质条件及主要工程地质问题，采用了哪些勘测手段及完成的工作量列表示明。为能满足可研阶段深度要求，需有适量勘察工作支撑。
6、现场设代服务等其他内容要求：
施工过程中相应派2人及以上专业设计人员驻施工现场解决处理施工中的问题，驻场时间每月不少于22日，出现问题24小时内响应解决。
四、设计服务原则及要求
1、严格遵守服务宗旨，精心编制。
2、经济指标:严禁超过概算投资。
3、按照采购人要求统一规划，合理利用资源，各项技术指标满足国家、省市的相关标准、规范要求。
4、成交单位要配合采购人根据实际情况需要更改报告的要求。
5、服务质量要求
(1)服务单位必须按照上述国家规范标准进行编制，并对报告质量负责；
(2)各阶段有完善的编制说明，基本资料真实、完善、可靠；
(3)因地制宜、技术合理，建设周期短，工程造价低，并能满足安全、适用、方便施工和管理的要求；
6、其他要求
6.1文本必须做到清晰、完整、尺寸齐全、准确，类型尽量统一，量度单位按照公制标准。
6.2成交单位在提交最终成果前，要充分做好与采购人的沟通，任何未与采购人沟通同意的，均不予以接受。
7、技术要求:
7.1成果的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关国家法律、法规、规范、标准、规程、定额和合同的要求。
7.2成果依据的基本资料应完整、准确、可靠、成果方案论证充分，可靠。
7.3所完成的成果应符合相应的国家有关规定和现行其他标准规范、并负责通过政府和主管部门的审查。
7.4完成成果必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济的综合要求。
7.5每个阶段成果，实验要求必须满足国家有关规范、标准的要求，并应提交发包人认可。
8、版权问题及法律
8.1编制方案中的所有内容均由成交人原创，不得包含任何侵犯第三者知识产权的材料。如发生侵犯行为，将取消侵权方参加本次磋商的资格并由其承担一切后果。
8.2 采购人提供的所有材料(文字、图纸、电子数据等)均受版权保护。未得授权，任何人不得将内容复制、改编、分发、公布，否则将承担法律责任。
9.采购项目所属行业为其他未列明行业。
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]

第四章 评审方法与标准
1.评审方法
本项目评审方法为：综合评分法。
综合评分法：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
2.评审标准
2.1 初步评审
磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
2.1.1 资格审查
磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格，具体评审因素详见《初步评审—资格审查表》，通过资格性审查的供应商才能进入下一步符合性审查。
初步评审—资格审查表

	序号
	类型
	审查要求
	要求说明

	1
	营业执照
	具有独立承担民事责任的能力
	具有承担民事责任能力、为中国境内合法成立的法人单位或其他组织，提供证明材料并加盖供应商电子公章。

	




2
	




财务报告
	



具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	1.提供 2025年经会计师事务所审计的有效的财务审计报告或财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不足一年的公司提供成立以来的财务报表（加盖供应商电子公章）；如供应商无法提供近一年经会计师事务所审计的有效的财务审计报告或财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）的则需提供银行出具的资信证明或供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书（加盖供应商电子公章）；
2.提供未处于财产被接管或冻结或破产的状态的承诺书（加盖供应商电子公章）。

	
3
	
基本资质
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明函（加盖供应商电子公章）。

	
4
	
基本资质
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明函（加盖供应商电子公章）。

	
5
	
基本资质
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖供应商电子公章）。
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6
	

基本资质
	

信誉要求
	未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等，供应商如在“信用中国”网站或中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动。（供应商可不用提供其信用查询截图， 由采购代理机构通过“信用中国 ”网站、（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录。

	
7
	
基本资质
	
其他要求
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书加盖供应商电子公章）。

	8
	特定资质
	资质要求
	具备工程设计水利行业乙级及以上资质和工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质

	9
	其他资质
	《中小企业声明函》
	按照响应文件格式提供《中小企业声明函》并上传


2.1.2 符合性审查
在磋商文件符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背采购基本原则和磋商文件规定。
初步评审—符合性审查表

	序号
	类型
	审查要求
	要求说明

	1
	商务
	响应文件的签署
	响应文件按照磋商文件要求签署、盖章。

	2
	报价
	磋商响应性报价
	供应商报价未超过磋商文件中规定的最高限价。

	3
	商务
	响应文件有效期
	响应文件有效期符合磋商文件规定的有效期期限。

	4
	商务
	采购人不能接受的条件
	响应文件中没有附有采购人不能接受的条件。提供承诺书

	5
	商务
	其他情形
	没有违反磋商文件实质性条款的其它情形。提供承诺书

	6
	商务
	其他无效情况
	未出现法律、法规、规章以及本磋商文件规定属于响应无效的其他情形。提供承诺书


2.1.3.评分标准
本次评审采用百分制，供应商总得分=报价部分+商务部分+技术部分。其中：报价部分 15 分，商务技术部分 85分。具体评分如下：
	评审
类型
	评审因素
	分值
	评分标准说明

	报价
部分
	磋商报价
（最后报价）
	15 
	满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价） ×15%×100 （小数点后保留两位小数）。

	


商务部分
	供应商业绩
	6
	提供 2023年1月1日-至今的类似防洪或河道治理设计项目业绩，每提供1项业绩得2分，本项最高得6分。
注：提供服务合同或协议、成交通知书原件的扫描件并加盖供应商电子公章。

	
	人员配备
	8
	1、设计负责人具有水利工程类相关专业高级技术职称得1分，具有注册土木工程师（水利水电工程）水工结构专业执业资格证书的得1分，共2 分；
2.除设计负责人外拟投入人员同时具备注册土木工程师[水利水电工程]相关专业及水利相关专业高级（含高级）及以上职称的，有一人满足得1分，最高得6分；
本项最高得8分（需提供身份证扫描件、相关证书、职称证书扫描件、近半年任意一个月社保或者劳动合同扫描件，不提供或证明材料不清晰的不得分。）

	















技术部分
	整体服务方案
	16
	根据本项目的整体情况，提供包括但不限于:①目标任务与需求分析；②设计范围、内容及勘察思路；③服务方案、服务质量保障措施；④各环节安排；⑤管理和服务方案制度；⑥技术服务工作范围、基本情况分析及设计、勘察计划；⑦任务及目标；⑧项目创新点分析等情况。以上内容每项计2分，最高得16分，每缺少一项的扣2分，扣完为止；有一处有缺陷或表述不清晰的扣0.5分；
未提供或明显套用其他项目内容的不得分。
(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求、不可能实现的情形等任意一种情形)

	
	勘察技术方案
	9
	针对本项目的技术方案内容包含但不限于： 
（1）调查设计阶段：在项目准备阶段，需要进行现场考察和数据收集工作，以建立全面的调查设计方案，判断实施方案的可行性和可行程度。
（2）设备选择阶段：在设备选择阶段，需要根据不同的项目类型和要求，选择适合的设备和软件。
（3）实施阶段：需要根据前期的设计方案、设备选择，组织专业团体和技术人员进行勘察和数据处理等工作。
以上内容每提供1项得3分，满分得9分； 
每有一处有缺陷或表述不清晰的扣0.5分；
未提供或明显套用其他项目内容的不得分。
(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求、不可能实现的情形等任意一种情形)

	
	设计质量保证措施
	10
	质量管理体系健全，各专业、各阶段质量控制措施内容：
①质量管理体系；
②设计组织机构；
③质量责任制度；
④各专业及各阶段质量控制措施；
每项内容完整、合理得2.5分，满分10分；每有一项内容有缺陷或每有一项内容不满足项目需求或每有一项内容错误（内容错误或有缺陷是指：项目名称不符、需求理解错误，方案内容与项目需求不一致，涉及的技术规范标准等与国家或行业或采购文件要求不一致，方案内容存在凭空想象与编造、内容与实际实施存在差异性，语义表述不清，存在歧义、混乱，内容不充实完善等）的扣0.5分，扣完为止；

	
	项目实施各阶段服务的重点、难点及解决方案
	18
	针对本项目实施各阶段服务的重点、特点，以及需注意的有关事项，内容包括不限于：①施工图设计及勘察服务的难点分析；②相应的解决办法；③应急处理措施等内容。
1.以上内容每提供1项得6分。
2.每有一项内容有缺陷或每有一项内容不满足项目需求或每有一项内容错误（内容错误或有缺陷是指：项目名称不符、需求理解错误，方案内容与项目需求不一致，涉及的技术规范标准等与国家或行业或采购文件要求不一致，方案内容存在凭空想象与编造、内容与实际实施存在差异性，语义表述不清，存在歧义、混乱，内容不充实完善等）的扣0.5分，扣完为止；

	
	工作进度计划
	10
	针对本项目设计及勘察服务制定工作进度计划，包括不限于:
①工作目标；②具体实施内容安排；③进度安排计划；④人员分工及相关进度安排；⑤影响进度因素的解决措施；以上内容每项计2分，最高得10分，每有一处有缺陷或表述不清楚的扣0.5分。
(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求、不可能实现的情形等任意一种情形)

	
	服务承诺
	8
	供应商提供服务承诺：
①设计及勘察服务的质量和标准的承诺及对设计及勘察服务的准确性的承诺；②项目负责人到场及时性的承诺；③提供成果资料时间的承诺；④全部成果完成的时间等内容承诺。
以上内容每有一处有缺陷或表述不清楚的扣0.5分，满分得8分，不提供不得分。
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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark9]第五章 合同条款及格式
（本合同仅供参考，具体以实际签订为准）
注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与甲方所签订正式合同为准。

[bookmark: _Toc512257490][bookmark: _Toc402][bookmark: _Toc57048697][bookmark: _Toc23702][bookmark: _Toc52809889][bookmark: _Toc57049971][bookmark: _Toc57049035]第一节 通用合同条款（适用于勘察设计项目）
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[bookmark: _Toc27823][bookmark: _Toc57049037][bookmark: _Toc52809891][bookmark: _Toc502903422]1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 
1.1.1 合同 
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书及各种合同附件、成交通知书、报价函和报价函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、服务费用清单、技术服务方案，以及其他构成合同组成部分的文件。 
1.1.1.2 合同协议书：指发包人和设计人共同签署的合同协议书。 
1.1.1.3 成交通知书：指发包人通知设计人成交的函件。 
1.1.1.4 报价函：指由设计人填写并签署的，名为“报价函”的函件。 
1.1.1.5 报价函附录：指由设计人填写并签署的、附在报价函后，名为“报价函附录”的函件。 
1.1.1.6 发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。 
1.1.1.7 技术服务方案：指设计人在响应文件中的技术服务方案。 
1.1.1.8 服务费用清单：指设计人响应文件中的服务费用清单。 
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。 
1.1.2 合同当事人和人员 
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）设计人。 
1.1.2.2 发包人：指与设计人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。 
1.1.2.3 设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。若设计人为联合体，则设计人包括联合体所有成员单位。 
1.1.2.4 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的全权负责人。 
1.1.2.5 项目负责人：指由设计人任命，代表设计人行使权利和履行义务的全权负责人。 
1.1.2.6 分包人：指从设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。 
1.1.3 工程和勘察设计 
1.1.3.1 工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计采购的工程。 
1.1.3.2 勘察设计服务：指设计人按照合同约定履行的服务，包括制订勘察设计工作大纲，进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告；编制设计文件和设计概算、预算，提供技术交底、采购与施工配合，参加竣工验收或发包人委托的其他服务。 
1.1.3.3 勘察设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。 
1.1.3.4 勘探场地：指用于工程勘探的场所，以及在合同中指定作为勘探场地组成的其他场所。 
1.1.3.5 勘察设计资料：指发包人按合同约定向设计人提供的、用于完成勘察设计服务范围与内容所需的资料。 
1.1.3.6 勘察设计文件：指设计人按合同约定向发包人提交的工程勘察报告、服务大纲、勘察方案、外业指导书、进度计划，设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应采用合同中双方约定的格式和载体。 
1.1.4 日期 
1.1.4.1 开始勘察设计通知：指发包人按第6.1款通知设计人开始勘察设计的函件。 
1.1.4.2 开始勘察设计日期：指发包人按第6.1款发出的开始勘察设计通知中写明的开始勘察设计日期。 
1.1.4.3 勘察设计服务期限：指设计人在报价函中承诺的完成合同勘察设计服务所需的期限，包括按第6.2款、第6.4款和第6.6款约定所作的调整。 
1.1.4.4完成勘察设计日期：指第1.1.4.3目约定勘察设计服务期限届满时的日期。 
1.1.4.5 基准日：指响应文件提交截止时间前28天的日期。 
1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。 
1.1.5 合同价格和费用 
1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的服务费用总金额。 
1.1.5.2 合同价格：指设计人按合同约定完成了全部勘察设计工作后，发包人应付给设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。 
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.6 其他 
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 勘察设计质量事故：指在缺陷责任期结束前，由于勘察设计原因使工程不满足技术标准及设计要求，并造成结构损毁或一定直接经济损失的事故。 
根据直接经济损失或工程结构损毁情况（自然灾害所致除外），勘察设计质量事故分为特别重大质量事故、重大质量事故、较大质量事故和一般质量事故四个等级，上述质量事故的界定按有关规定执行。
[bookmark: _Toc6225][bookmark: _Toc57049038][bookmark: _Toc502903423][bookmark: _Toc52809892]1.2 语言文字 
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 
[bookmark: _Toc52809893][bookmark: _Toc57049039][bookmark: _Toc10954][bookmark: _Toc502903424]1.3 适用法律 
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。 
本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。 
[bookmark: _Toc7731][bookmark: _Toc52809894][bookmark: _Toc57049040][bookmark: _Toc502903425]1.4 合同文件的优先顺序 
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下： 
（1）合同协议书及各种合同附件（含评审期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）； 
（2）成交通知书； 
（3）报价函及报价函附录； 
（4）专用合同条款； 
（5）通用合同条款； 
（6）发包人要求； 
（7）服务费用清单； 
（8）技术服务方案； 
（9）其他合同文件。
合同当事人针对各类合同文件所作出的补充和修改亦属于合同文件的组成部分， 属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
[bookmark: _Toc52809895][bookmark: _Toc17063][bookmark: _Toc502903426][bookmark: _Toc57049041]1.5 合同协议书 
设计人按成交通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。 
[bookmark: _Toc502903427][bookmark: _Toc52809896][bookmark: _Toc7090][bookmark: _Toc57049042]1.6 文件的提供和照管 
1.6.1 勘察设计文件的提供 
除专用合同条款另有约定外，设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供勘察设计文件。合同约定勘察设计文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。 
1.6.2 发包人提供的文件 
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成勘察设计服务期限延误的，按第 6.2 款约定执行。 
1.6.3 文件错误的通知 
任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。 
[bookmark: _Toc52809897][bookmark: _Toc502903428][bookmark: _Toc57049043][bookmark: _Toc13837]1.7 联络 
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。 
1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。 
[bookmark: _Toc57049044][bookmark: _Toc52809898][bookmark: _Toc19575][bookmark: _Toc502903429]1.8 转让 
除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。 
[bookmark: _Toc52809899][bookmark: _Toc5883][bookmark: _Toc502903430][bookmark: _Toc57049045]1.9 严禁贿赂 
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。 
[bookmark: _Toc52809900][bookmark: _Toc57049046][bookmark: _Toc5014][bookmark: _Toc502903431]1.10 知识产权 
1.10.1 除专用合同条款另有约定外，设计人完成的勘察设计工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归发包人享有。 
1.10.2 设计人在从事勘察设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人自行承担。因发包人提供的勘察设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。 
1.10.3 设计人在响应文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在报价之中。 
[bookmark: _Toc502903432][bookmark: _Toc52809901][bookmark: _Toc57049047][bookmark: _Toc14591]1.11 文件及信息的保密 
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。 
[bookmark: _Toc57049048][bookmark: _Toc52809902][bookmark: _Toc10252][bookmark: _Toc502903433]1.12 发包人要求 
1.12.1 设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后3天内通知设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致设计人费用增加和(或)周期延误的，发包人应当相应地增加费用和(或) 延长周期。 
1.12.2 如果发包人要求违反法律规定，设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的设计人的全部损失由发包人承担。 
1.12.3 发包人要求采用国外规范和标准进行勘察设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。 
[bookmark: _Toc15557][bookmark: _Toc57049049][bookmark: _Toc57049973][bookmark: _Toc27191][bookmark: _Toc502903434][bookmark: _Toc52809903]2. 发包人义务 
[bookmark: _Toc52809904][bookmark: _Toc502903435][bookmark: _Toc57049050][bookmark: _Toc11822]2.1 遵守法律 
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。 
[bookmark: _Toc52809905][bookmark: _Toc502903436][bookmark: _Toc57049051][bookmark: _Toc22936]2.2 发出开始勘察设计通知 
发包人应按第 6.1 款的约定向设计人发出开始勘察设计通知。 
[bookmark: _Toc57049052][bookmark: _Toc502903437][bookmark: _Toc52809906][bookmark: _Toc27998]2.3 办理证件和批件 
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，设计人应给予必要的协助。 
法律规定和（或）合同约定由设计人负责办理的勘察设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。 
[bookmark: _Toc52809907][bookmark: _Toc15403][bookmark: _Toc57049053][bookmark: _Toc502903438]2.4 支付合同价款 
发包人应按合同约定向设计人及时支付合同价款。 
[bookmark: _Toc57049054][bookmark: _Toc502903439][bookmark: _Toc3284][bookmark: _Toc52809908]2.5 提供勘察设计资料 
发包人应按第 1.6.2 项的约定向设计人提供勘察设计资料。 
[bookmark: _Toc52809909][bookmark: _Toc57049055][bookmark: _Toc4441][bookmark: _Toc502903440]2.6 其他义务 
发包人应履行合同约定的其他义务。 
[bookmark: _Toc22327][bookmark: _Toc52809910][bookmark: _Toc502903441][bookmark: _Toc10189][bookmark: _Toc57049974][bookmark: _Toc57049056]3．发包人管理 
[bookmark: _Toc57049057][bookmark: _Toc9862][bookmark: _Toc502903442][bookmark: _Toc52809911]3.1 发包人代表 
3.1.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后 14 天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。 
3.1.2 发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后 7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知设计人。 
3.1.3 发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人。 
3.1.4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。 
[bookmark: _Toc502903443][bookmark: _Toc52809912][bookmark: _Toc57049058][bookmark: _Toc17487]3.2 监理人 
3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察设计监理。如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。 
3.2.2 合同约定应由设计人承担的义务和责任，不因监理人对设计文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。 
[bookmark: _Toc502903444][bookmark: _Toc15491][bookmark: _Toc57049059][bookmark: _Toc52809913]3.3 发包人的指示 
3.3.1 发包人应按合同约定向设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。 
3.3.2 设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 11 条执行。 
3.3.3 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，设计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。 
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，设计人只从发包人代表或按第 3.1.4 项约定的被授权人员处取得指示。 
3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。 
[bookmark: _Toc52809914][bookmark: _Toc502903445][bookmark: _Toc16680][bookmark: _Toc57049060]3.4 决定或答复 
3.4.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的勘察设计工作和/或勘察设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及勘察设计服务期限或服务费用等问题按第 11 条的约定处理。 
3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对设计人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。 
[bookmark: _Toc32651][bookmark: _Toc52809915][bookmark: _Toc502903446][bookmark: _Toc1447][bookmark: _Toc57049975][bookmark: _Toc57049061]4．设计人义务 
[bookmark: _Toc12883][bookmark: _Toc52809916][bookmark: _Toc57049062][bookmark: _Toc502903447]4.1 设计人的一般义务 
[bookmark: _Toc52809917]4.1.1 遵守法律 
设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因设计人违反法律而引起的任何责任。 
[bookmark: _Toc52809918]4.1.2 依法纳税 
设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。 
[bookmark: _Toc52809919]4.1.3 完成全部勘察设计工作 
设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。设计人应按合同约定提供勘察设计文件和相关服务，以及为完成勘察设计服务所需的劳务、材料、勘察设备、试验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。
[bookmark: _Toc52809920]4.1.4 保证勘察作业规范、安全和环保
设计人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，确保勘察作业操作规范、安全、文明和环保，在风险性较大的环境中作业时应编制安全防护方案并制定应急预案，防止因勘察作业造成的人身伤害和财产损失。对于设计人在勘察设计过程中发生的人员伤亡或财产损失，或造成第三方的人员伤亡、财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。
[bookmark: _Toc52809921]4.1.5 避免勘探对公众与他人的利益造成损害
设计人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场地的周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行。设计人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。 
[bookmark: _Toc52809922]4.1.6 其他义务 
设计人应履行合同约定的其他义务。 
[bookmark: _Toc502903448][bookmark: _Toc10632][bookmark: _Toc57049063][bookmark: _Toc52809923]4.2 履约担保 
除专用合同条款另有约定外，履约担保自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一批勘察设计成果文件之日起 28天后失效。如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约担保。 
[bookmark: _Toc52809924][bookmark: _Toc57049064][bookmark: _Toc18731][bookmark: _Toc502903449]4.3 分包和不得转包 
4.3.1 设计人不得将其勘察设计的全部工作转包给第三人。 
4.3.2 设计人不得将勘察设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，设计人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。 
4.3.3 发包人同意设计人分包工作的，设计人应向发包人提交 1 份分包合同副本，并对分包勘察设计工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的服务费用由设计人与分包人自行支付。 
4.3.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。分包人不得将分包项目再次分包或转包。
4.3.5 发包人对设计人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。
[bookmark: _Toc502903450][bookmark: _Toc9135][bookmark: _Toc57049065][bookmark: _Toc52809925]4.4 联合体 
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。 
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。 
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。 
[bookmark: _Toc19528][bookmark: _Toc57049066][bookmark: _Toc52809926][bookmark: _Toc502903451]4.5 项目负责人 
4.5.1 设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人 2 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。 
4.5.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告。 
4.5.3 设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有设计人单位章，并由设计人的项目负责人签字确认。 
4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。 
[bookmark: _Toc57049067][bookmark: _Toc502903452][bookmark: _Toc15551][bookmark: _Toc52809927]4.6 勘察设计人员的管理  
4.6.1 设计人应在接到开始勘察设计通知之日起7天内，向发包人提交勘察设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要勘察设计人员和其他人员的名单及资格条件。主要勘察设计人员应相对稳定，更换主要勘察设计人员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5.1项规定执行。 
4.6.2 除专用合同条款另有约定外，主要勘察设计人员包括项目负责人、专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括勘察作业人员、各专业的设计人员、管理人员等。  
4.6.3 设计人应保证其主要勘察设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候， 都能按时参加发包人组织的工作会议。 
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。 
4.6.5 设计人的工作进度未达到设计人响应文件中承诺的进度计划时，发包人有权要求设计人增加勘察设计人员，设计人应立即安排，其费用视为已包含在合同价格中。
4.6.6 设计人应根据工程建设需要设立设计代表机构或派驻合格设计代表，及时处理设计问题、办理设计变更，并满足驻场时间要求。
[bookmark: _Toc52809928][bookmark: _Toc502903453][bookmark: _Toc57049068][bookmark: _Toc13446]4.7 撤换项目负责人和其他人员 
设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，设计人应予以撤换。 
[bookmark: _Toc502903454][bookmark: _Toc52809929][bookmark: _Toc57049069][bookmark: _Toc6619]4.8 保障人员的合法权益 
4.8.1 设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。 
4.8.2 设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 设计人应为其现场人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的勘探场地，还应配备必要的伤病防治和急救设施。
4.8.4 设计人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇用人员在勘探作业中受到伤害的，设计人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇用人员办理保险。 
[bookmark: _Toc19276][bookmark: _Toc57049070][bookmark: _Toc502903455][bookmark: _Toc52809930]4.9 合同价款应专款专用 
发包人按合同约定支付给设计人的各项价款，应专用于合同勘察设计工作。 
[bookmark: _Toc52809931][bookmark: _Toc31835][bookmark: _Toc57049976][bookmark: _Toc57049071][bookmark: _Toc20222][bookmark: _Toc502903456]5．勘察设计要求 
[bookmark: _Toc502903457][bookmark: _Toc52809932][bookmark: _Toc7155][bookmark: _Toc57049072]5.1 一般要求 
5.1.1 发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察设计服务，降低工程质量。 
5.1.2 设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。 
5.1.3 除专用合同条款另有约定外，设计人完成勘察设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第 11 条约定执行。 
5.1.4 设计人在勘察设计服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求，但不得指定生产厂、 供应商和产品品牌。
5.1.5 设计人必须贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调和配合，节约资源、保护环境、合理选用技术指标、树立全寿命周期成本的理念，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。 
[bookmark: _Toc502903458][bookmark: _Toc23569][bookmark: _Toc52809933][bookmark: _Toc57049073]5.2 勘察设计依据 
除专用合同条款另有约定外，本工程的勘察设计依据如下： 
（1）适用的法律、行政法规及部门规章； 
（2）与工程有关的规范、标准、规程； 
（3）工程基础资料及其他文件； 
（4）本勘察设计服务合同及补充合同； 
（5）本工程施工需求； 
（6）合同履行中与勘察设计服务有关的来往函件； 
（7）其他勘察设计依据。 
[bookmark: _Toc22907][bookmark: _Toc52809934][bookmark: _Toc57049074][bookmark: _Toc502903459]5.3 勘察设计范围 
5.3.1 本合同的勘察设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体勘察设计范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。 
5.3.2 工程范围指所勘察设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。 
5.3.3 阶段范围指工程建设程序中的可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察、施工勘察、方案设计、初步设计、扩大初步设计、施工图设计等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。 
5.3.4 工作范围指工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计（如有）、编制设计文件、编制设计概算、预算、提供技术交底、采购与施工配合、参加试车（试运行）、编制竣工图、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc57049075][bookmark: _Toc52809935]5.4 勘察作业要求 
5.4.1 测绘 
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前 7 天内，向设计人提供测量基准点、水准点和书面资料等；设计人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按发包人要求的基准点以及合同工程精度要求，进行测绘。 
（2）设计人测绘之前，应认真核对测绘数据，保证引用数据和原始数据准确无误。测绘工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂改或损坏。 
（3）工程勘探之前，设计人应严格按照勘察方案的孔位坐标，进行测量放线并在实地位置定位，埋设带有编号且不易移动的标志桩进行定位控制。
5.4.2 勘探 
（1）设计人应当根据勘察目的和岩土特性，合理选择钻探、井探、槽探、洞探和地球物理勘探等勘探方法，为完成合同约定的勘察任务创造条件。设计人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。 
（2）设计人布置勘探工作时，应当充分考虑勘探方法对于自然环境、周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的影响，采用切实有效的措施进行防范控制，不得造成损坏或中断运行，否则由此导致的费用增加和（或）周期延误由设计人自行承担。 
（3）设计人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘探方法、勘探机具、勘探 记录、取样编录与描述，孔位标记、孔位封闭等事项，应当严格执行规范标准，按实填写勘探报表和勘探日志。 
（4）勘探工作完成后，设计人应当按照规范要求封孔，并将封孔记录整理存档，勘探 场地应当地面平整、清洁卫生，并通知发包人、行政主管部门及使用维护单位进行现场验收。 验收通过之后如果发生沉陷，设计人应当进行二次封孔和现场验收。 
5.4.3 取样 
（1）设计人应当针对不同的岩土地质，按照勘探取样规范规程中的相关规定，根据地层特征、取样深度、设备条件和试验项目的不同，合理选用取样方法和取样工具进行取样，包括并不限于土样、水样、岩芯等。 
（2）取样后的样品应当根据其类别、性质和特点等进行封装、贮存和运输。样品搬运之前，宜用数码相机进行现场拍照；运输途中应当采用柔软材料充填、尽量避免震动和阳光曝晒；装卸之时尽量轻拿轻放，以免样品损坏。
（3）取样后的样品应当填写和粘贴标签，标签内容包括并不限于工程名称、孔号、样品编号、取样深度、样品名称、取样日期、取样人姓名、施工机组等。
5.4.4 试验 
（1）设计人应当根据岩土条件、设计要求、勘察经验和测试方法特点，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。原位测试成果应与室内试验数据进行对比分析，检验其可靠性。 
（2）设计人的试验室应当通过行业管理部门认可的 CMA 计量认证，具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验。 
（3）设计人应在试验之前按照要求清点样品数目，认定取样质量及数量是否满足试验需要；勘察设备应当检定合格，性能参数满足试验要求，严格按照规范标准的相应规定进行试验操作；试验之后应在有效期内保留备样，以备复核试验成果之用，并按规范标准规定处理余土和废液，符合环境保护、健康卫生等要求。 
（4）试验报告的格式应当符合CMA计量认证体系要求，加盖CMA章并由试验负责人签字确认；试验负责人应当通过计量认证考核，并由项目负责人授权许可。
[bookmark: _Toc57049076][bookmark: _Toc52809936]5.5 勘察设备要求 
5.5.1 设计人应按合同进度计划的要求，配置勘察设备进行作业。设计人更换合同约定的勘察设备的，应报发包人批准。
5.5.2 设计人应按照规范要求，维修、保养或更换勘察设备，包括并不限于钻机、触探仪、全站仪、水准仪、探测仪、测井平台、天平、固结仪、振筛机、干燥箱、直剪仪、收缩仪、膨胀仪、渗透仪等，保证勘察设备能够随时进场使用。 
5.5.3 设计人使用的勘察设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求设计人增加或更换勘察设备，设计人应增加或更换，由此增加的费用和（或）周期延误由设计人自行承担。
[bookmark: _Toc52809937][bookmark: _Toc57049077]5.6 临时占地和设施要求 
5.6.1 设计人应根据勘察设计服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。 
5.6.2 位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由设计人向行政管理部门报建申请，按照要求制订占地施工方案，并据此实施。 
5.6.3 临时占地使用完毕后，设计人应按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。如果恢复或清理标准不能满足要求的，发包人有权委托他人代为恢复或清理，由此发生的费用从拟支付给设计人的服务费用中扣除。 
5.6.4 设计人应配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。临时设施包括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、办公生活用房、取样存放场所等。 
5.6.5 临时设施应满足规范标准、发包人要求和行政管理部门的规定等。除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由设计人自行承担。
[bookmark: _Toc57049078][bookmark: _Toc52809938]5.7 安全作业要求
5.7.1 设计人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。 
5.7.2 设计人应严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。 
5.7.3 设计人应按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，加强勘察作业安全管理，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。
5.7.4 设计人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对设计人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。 
5.7.5 设计人应按发包人的指示制订应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。设计人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。 
5.7.6 设计人应对其履行合同所雇用的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成设计人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。 
5.7.7 由于设计人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由设计人负责赔偿。 
[bookmark: _Toc57049079][bookmark: _Toc52809939]5.8 环境保护要求 
5.8.1 设计人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
5.8.2 设计人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送发包人批准。
5.8.3 设计人应确保勘察过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。 
[bookmark: _Toc52809940][bookmark: _Toc57049080]5.9 事故处理要求 
5.9.1 合同履行过程中发生事故的，设计人应立即通知发包人。 
5.9.2 发包人和设计人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和设计人应按国家有关规定，如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。 
[bookmark: _Toc57049081][bookmark: _Toc52809941][bookmark: _Toc6302][bookmark: _Toc502903460]5.10 勘察设计文件要求 
5.10.1 勘察设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关勘察设计依据应完整、准确、可靠，技术服务方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。
5.10.2 勘察设计服务应根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在勘察设计文件中予以注明。 
5.10.3 勘察设计文件的深度应满足本合同相应勘察设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。 
5.10.4 勘察设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在勘察设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
[bookmark: _Toc57049082][bookmark: _Toc52809942][bookmark: _Toc8957][bookmark: _Toc502903461][bookmark: _Toc57049977][bookmark: _Toc14607]6．开始勘察设计和完成勘察设计 
[bookmark: _Toc57049083][bookmark: _Toc502903462][bookmark: _Toc52809943]6.1 开始勘察设计 
6.1.1 符合专用合同条款约定的开始勘察设计条件的，发包人应提前7天向设计人发出开始勘察设计通知。勘察设计服务期限自开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期起计算。勘察设计服务周期安排在专用合同条款中约定。 
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始勘察设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。 
[bookmark: _Toc502903463][bookmark: _Toc52809944][bookmark: _Toc57049084][bookmark: _Toc9326]6.2 发包人引起的周期延误 
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察设计服务期限延误的，发包人应当延长勘察设计服务期限并增加服务费用，具体方法在专用合同条款中约定。 
（1）合同变更； 
（2）未按合同约定期限答复勘察设计事项； 
（3）因发包人原因导致的暂停勘察设计；  
（4）未按合同约定及时支付服务费用； 
（5）发包人提供的基准资料错误； 
（6）未及时按照合同约定履行相关义务； 
（7）未能按照合同约定期限对勘察设计文件进行审查； 
（8）发包人造成周期延误的其他原因。 
[bookmark: _Toc17482][bookmark: _Toc57049085][bookmark: _Toc502903464][bookmark: _Toc52809945]6.3 设计人引起的周期延误 
由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。 
[bookmark: _Toc57049086][bookmark: _Toc52809946][bookmark: _Toc16045][bookmark: _Toc502903465]6.4 行政管理部门引起的周期延误 
由于行政管理部门审查延迟原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。
[bookmark: _Toc52809947][bookmark: _Toc57049087]6.5 非人为因素引起的周期延误 
6.5.1 由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件、不利物质条件等因素导致周期延误的，设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。
 6.5.2 设计人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和文物保护部门，并采取有效措施进行保护；设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。 
[bookmark: _Toc9933][bookmark: _Toc502903466][bookmark: _Toc57049088][bookmark: _Toc52809948]6.6 完成勘察设计  
6.6.1 设计人完成勘察设计服务之后，应根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制勘察设计文件。 
6.6.2 勘察设计文件是工程勘察设计的最终成果和施工的重要依据，应根据本工程的勘察设计内容和不同阶段的勘察设计任务、目的和要求等进行编制。勘察设计文件的内容和深度应满足对应阶段的规范要求。 
6.6.3 除专用合同条款另有约定外，勘察设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应加盖单位章和项目负责人注册执业印章；电子文件中的文字为 WORD 格式、图形为 CAD 格式，并应使用光盘和U盘分别贮存。
[bookmark: _Toc502903467][bookmark: _Toc30977][bookmark: _Toc57049089][bookmark: _Toc52809949]6.7 提前完成勘察设计 
6.7.1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，设计人认为能够提前完成勘察设计的，可向发包人递交一份提前完成勘察设计建议书，包括实施方案、提前时间、服务费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成勘察设计而减少服务费用；增加服务费用的，所增费用由发包人承担。
6.7.2 发包人要求提前完成勘察设计但设计人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后7天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的勘察设计服务期限。 
6.7.3 由于设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中约定设计人因此获得的奖励内容。 
[bookmark: _Toc29017][bookmark: _Toc52809950][bookmark: _Toc57049090][bookmark: _Toc502903468][bookmark: _Toc7244][bookmark: _Toc57049978]7．暂停勘察设计 
[bookmark: _Toc52809951][bookmark: _Toc20326][bookmark: _Toc502903469][bookmark: _Toc57049091]7.1 发包人原因暂停勘察设计 
合同履行中发生下列情形之一的，设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到设计人通知后的 28 天内仍不履行合同义务时，设计人有权暂停勘察设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。 
（1）发包人违约； 
（2）发包人确定暂停勘察设计； 
（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。 
[bookmark: _Toc57049092][bookmark: _Toc502903470][bookmark: _Toc25651][bookmark: _Toc52809952]7.2 设计人原因暂停勘察设计 
合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向设计人发出通知暂停勘察设计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由设计人承担： 
（1）设计人违约； 
（2）设计人擅自暂停勘察设计； 
（3）合同约定由设计人承担责任的其他情形。 
[bookmark: _Toc52809953][bookmark: _Toc57049093][bookmark: _Toc502903471][bookmark: _Toc19546]7.3 暂停期间的文件照管 
不论由于何种原因引起暂停勘察设计的，暂停期间设计人应负责妥善保护已完部分的勘察设计文件，由此增加的费用由责任方承担。 
[bookmark: _Toc502903472][bookmark: _Toc20023][bookmark: _Toc52809954][bookmark: _Toc17901][bookmark: _Toc57049094][bookmark: _Toc57049979]8．勘察设计文件 
[bookmark: _Toc4622][bookmark: _Toc502903473][bookmark: _Toc57049095][bookmark: _Toc52809955]8.1 勘察设计文件接收 
8.1.1 发包人应当及时接收设计人提交的勘察设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收勘察设计文件。 
8.1.2 发包人接收勘察设计文件时，应向设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。 
8.1.3 勘察设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。 
[bookmark: _Toc57049096][bookmark: _Toc22091][bookmark: _Toc52809956][bookmark: _Toc502903474]8.2 发包人审查勘察设计文件 
8.2.1 发包人接收勘察设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应给予配合。审查标准应符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担原则，在专用合同条款中约定。 
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人对于勘察设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过 14 天。发包人逾期未作出审查结论且未提出异议的，视为设计人的勘察设计文件已经通过发包人审查。 
8.2.3 发包人审查后不同意勘察设计文件的，应以书面形式通知设计人，说明审查不通过的理由及其具体内容。设计人应根据发包人的审查意见修改完善勘察设计 文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。 
[bookmark: _Toc502903475][bookmark: _Toc57049097][bookmark: _Toc22055][bookmark: _Toc52809957]8.3 审查机构审查勘察设计文件 
8.3.1 勘察设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将勘察设计文件和相关资料报送审查机构进行审查。发包人的审查和审查机构的审查不减免设计人因为质量问题而应承担的勘察设计责任。
8.3.2对于有关审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由设计人按照审查意见修改完善勘察设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由设计人根据新的发包人要求修改完善勘察设计文件。
8.3.3由于自身原因造成勘察设计文件未通过审查机构审查的，设计人应承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。 
[bookmark: _Toc9663][bookmark: _Toc57049098][bookmark: _Toc502903476][bookmark: _Toc57049980][bookmark: _Toc52809958][bookmark: _Toc23946]9．勘察设计责任与保险
[bookmark: _Toc52809959][bookmark: _Toc502903477][bookmark: _Toc11374][bookmark: _Toc57049099]9.1 工作质量责任 
9.1.1 勘察设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。
9.1.2 设计人应做好勘察设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度，加强勘察设计服务全过程的质量控制，建立完整的勘察设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。 
9.1.3 设计人应强化现场作业质量和试验工作管理，保证原始记录和试验数据的可靠性、真实性和完整性，严禁离开现场进行追记、补记和修改记录。 
9.1.4 设计人应按合同约定对勘察设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制勘察设计工作质量报表，报送发包人审查。 
9.1.5 发包人有权对勘察设计工作质量进行检查和审核。设计人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到勘察设计场地、试验室或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核勘察设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除设计人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc502903478][bookmark: _Toc57049100][bookmark: _Toc52809960][bookmark: _Toc25285]9.2 勘察设计文件错误责任 
9.2.1勘察设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第 1.6.2 项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。 
9.2.2 因设计人原因造成勘察设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.1 款的约定承担责任。  
9.2.3因发包人原因造成勘察设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的服务费用增加和（或）勘察设计服务期限延误由发包人承担。 
[bookmark: _Toc57049101][bookmark: _Toc8230][bookmark: _Toc502903479][bookmark: _Toc52809961]9.3 勘察设计责任主体 
9.3.1 设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。 
9.3.2 设计责任为设计单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保证设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。 
9.3.3 项目负责人应当按照有关规定在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。 
[bookmark: _Toc502903480][bookmark: _Toc10883][bookmark: _Toc57049102][bookmark: _Toc52809962]9.4 勘察设计责任保险 
9.4.1 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程勘察设计责任险，于合同签订后 28 天内向发包人提交工程勘察设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。 
9.4.2 工程勘察设计责任险的保险范围，应当包括由于设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。 
9.4.3 发生工程勘察设计保险事故后，设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由设计人自行补偿。 
[bookmark: _Toc22748][bookmark: _Toc57049981][bookmark: _Toc52809963][bookmark: _Toc5821][bookmark: _Toc57049103][bookmark: _Toc502903481]10．招标和施工期间配合
[bookmark: _Toc52809964][bookmark: _Toc57049104]10.1 招标期间配合 
10.1.1 招标配合指设计人配合发包人进行各项招标工作。 
10.1.2 采购人应按发包人规定的时间提供各标段施工招标所需的工程数量和工程说明；按发包人规定的时间提供各标段的施工招标图纸、工程量清单和参考资料；按发包人要求安排相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑。
[bookmark: _Toc52809965][bookmark: _Toc57049105]10.2 施工期间配合
10.2.1施工配合指设计人配合施工承包人，在施工期间提供的补充勘察、设计服务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。 
10.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴施工现场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。 
10.2.3 设计人应在本工程的施工期间，积极提供勘察设计配合服务，包括并不限于设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与工程竣工验收等工作。 
10.2.4 发包人应当组织设计技术交底会，由设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行设计交底，对本工程的设计意图、设计文件和施工要求等进行系统地说明和解释。 
10.2.5 工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因勘察设计原因致使工程不合格的，设计人应当承担违约责任，免费修改勘察设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。
[bookmark: _Toc24245][bookmark: _Toc57049106][bookmark: _Toc52809966][bookmark: _Toc57049982][bookmark: _Toc502903482]11．合同变更 
[bookmark: _Toc502903483][bookmark: _Toc12011][bookmark: _Toc52809967][bookmark: _Toc57049107]11.1 变更情形 
11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，勘察设计服务期限和服务费用的调整方法在专用合同条款中约定。 
（1）勘察设计范围发生变化； 
（2）除不可抗力外，非设计人的原因引起的周期延误；
（3）非设计人的原因，对工程同一部分重复进行勘察设计； 
（4）非设计人的原因，对工程暂停勘察设计及恢复勘察设计。 
11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。 
[bookmark: _Toc502903484][bookmark: _Toc2994][bookmark: _Toc52809968][bookmark: _Toc57049108]11.2 合理化建议 
11.2.1 合同履行中，设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第11.1款约定。 
11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。 
[bookmark: _Toc29975][bookmark: _Toc52809969][bookmark: _Toc57049109][bookmark: _Toc28901][bookmark: _Toc57049983][bookmark: _Toc502903485]12. 合同价格与支付 
[bookmark: _Toc57049110][bookmark: _Toc502903486][bookmark: _Toc52809970][bookmark: _Toc6634]12.1 合同价格 
12.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。 
12.1.2服务费用实行发包人签证制度，即设计人完成勘察设计项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察设计项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算服务费用的依据之一。 
12.1.3除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、设计、评估、审查等，编制勘察设计文件，招标与施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。 
12.1.4 发包人要求设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。
12.1.5 设计人为联合体的，发包人应根据勘察设计工作进展向联合体牵头人支付服务费用，由联合体牵头人根据联合体各成员及分包人（如有）实际完成的工作量及完成质量，向联合体各成员及分包人支付合同价款，由此发生的税费等费用统一包含在合同价格内，发包人不另行支付。联合体牵头人提出书面申请时，发包人也可直接向联合体各成员支付合同价款。 
12.1.6 发包人向设计人实际支付的勘察设计费，将不高于初步设计审批概算中相应勘察设计费的审批额，除非勘察设计费审批额依法予以调整。勘察设计费超出审批额部分发包人将予以扣除，合同价格相应变更，不足部分发包人将不另行支付。 
[bookmark: _Toc10206][bookmark: _Toc502903487][bookmark: _Toc52809971][bookmark: _Toc57049111]12.2定金或预付款 
12.2.1定金或预付款应专用于本工程的勘察设计。定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。
12.2.2 发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税专用发票。 
12.2.3 设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非设计人的原因解除合同时，定金不予退还。 
[bookmark: _Toc27244][bookmark: _Toc52809972][bookmark: _Toc57049112][bookmark: _Toc502903488]12.3 中期支付 
12.3.1 设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。 
 12.3.2 发包人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。 
12.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。 
[bookmark: _Toc502903489][bookmark: _Toc57049113][bookmark: _Toc52809973][bookmark: _Toc30834]12.4 费用结算 
12.4.1 合同工作完成后，设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交服务费用结算申请，并提供相关证明材料。 
12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。 
12.4.3 发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求设计人进行修正和提供补充资料，由设计人重新提交。设计人对此有异议的，按第15条的约定执行。 
12.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 12.3.3 项的约定执行。
[bookmark: _Toc57049114][bookmark: _Toc2872][bookmark: _Toc15483][bookmark: _Toc502903490][bookmark: _Toc52809974][bookmark: _Toc57049984]13．不可抗力 
[bookmark: _Toc52809975][bookmark: _Toc502903491][bookmark: _Toc6275][bookmark: _Toc57049115]13.1 不可抗力的确认 
13.1.1 不可抗力是指设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。 
13.1.2 不可抗力发生后，发包人和设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。 
[bookmark: _Toc502903492][bookmark: _Toc57049116][bookmark: _Toc29876][bookmark: _Toc52809976]13.2 不可抗力的通知 
13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。 
13.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。 
[bookmark: _Toc52809977][bookmark: _Toc5429][bookmark: _Toc57049117][bookmark: _Toc502903493]13.3 不可抗力后果及其处理 
13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的设计工作，应当按照合同约定进行支付。 
13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。 
13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。 
[bookmark: _Toc17058][bookmark: _Toc52809978][bookmark: _Toc502903494][bookmark: _Toc23562][bookmark: _Toc57049985][bookmark: _Toc57049118]14．违约
[bookmark: _Toc502903495][bookmark: _Toc52809979][bookmark: _Toc57049119][bookmark: _Toc17150]14.1 设计人违约 
14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约： 
（1）勘察设计文件不符合法律以及合同约定； 
（2）设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包； 
（3）设计人未按合同计划完成勘察设计，从而造成工程损失； 
（4）设计人无法履行或停止履行合同；
（5）设计人不履行合同约定的其他义务。 
14.1.2 设计人发生违约情况时，发包人可向设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。
[bookmark: _Toc18351][bookmark: _Toc52809980][bookmark: _Toc57049120][bookmark: _Toc502903496]14.2 发包人违约 
14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约： 
（1）发包人未按合同约定支付服务费用； 
（2）发包人原因造成勘察设计停止； 
（3）发包人无法履行或停止履行合同；
（4）发包人不履行合同约定的其他义务。 
14.2.2 发包人发生违约情况时，设计人可向发包人发出暂停设计通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和设计人损失等。
[bookmark: _Toc502903497][bookmark: _Toc52809981][bookmark: _Toc57049121][bookmark: _Toc2368]14.3 第三人造成的违约 
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 
[bookmark: _Toc29390][bookmark: _Toc502903498][bookmark: _Toc57049122][bookmark: _Toc4836][bookmark: _Toc57049986][bookmark: _Toc52809982]15．争议的解决 
15.1发包人和设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决： 
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； 
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。 
15.2 采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是终局性的并对发包人和设计人双方均具有约束力。全部仲裁费用应由败诉方承担，或按仲裁委员会裁决的比例分担。

[bookmark: _Toc19201]
电子招标投标勘察设计招标文件示范文本提供的专用合同条款内容供采购人参考，采购人可根据项目的具体情况修改、补充、完善，除通用合同条款明确专用合同条款可作出不同约定外，专用合同条款及附件补充细化的内容不得与通用合同条款规定相抵触，不得违反法律、法规和行业规章的有关规定和平等、自愿、公平以及诚实信用原则。

[bookmark: _Toc57048700][bookmark: _Toc52810087][bookmark: _Toc57049228][bookmark: _Toc57050015][bookmark: _Toc7672][bookmark: _Toc487106375][bookmark: _Toc502903500]第二节 专用合同条款（适用于勘察设计项目）

[bookmark: _Toc57049229][bookmark: _Toc52810088][bookmark: _Toc57050016][bookmark: _Toc23592]1．一般约定
[bookmark: _Toc57049230][bookmark: _Toc52810089]1.1 词语定义
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：    （填入发包人的名称）    。
1.1.2.3 设计人： （签约后填入设计人的名称） 。
1.1.2.4 发包人代表：（填入发包人代表的名称） 。
1.1.2.5 项目负责人：（签约后填入项目负责人的姓名、身份证号，项目负责人执业证书号）。
1.1.2.6分包人：（签约后填入分包人的名称）。
1.1.3 工程和勘察设计
1.1.3.1工程：                     。
1.1.3.2勘察设计服务：             。
1.1.3.5勘察设计资料：             。
1.1.3.6勘察设计文件：             。
1.1.4 日期
1.1.4.3 勘察设计服务期限：            日历天。
1.1.4.5 完成勘察设计日期：            日历天。
[bookmark: _Toc57049231][bookmark: _Toc52810090]1.2 语言文字
合同使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，汉语为优先解释和说明合同的语言。
[bookmark: _Toc57049232][bookmark: _Toc52810091]1.3 适用法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。 
本合同适用的其他规范性文件包括：            。
[bookmark: _Toc52810092][bookmark: _Toc57049233]1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及解释合同文件的优先顺序：                 。
[bookmark: _Toc52810093][bookmark: _Toc57049234]1.6 文件的提供和照管
1.6.1 勘察设计文件的提供
设计人向发包人提供勘察设计文件的期限：                  。
设计人向发包人提供勘察设计文件的份数：                 。
其它要求：                   。
1.6.2 发包人提供的文件
发包人向设计人提供的文件包括：             。
提供的数量：                 。
提供的期限：                 。
其它要求：                   。
[bookmark: _Toc57049235][bookmark: _Toc52810094]1.7 联络 
1.7.2 发包人和设计人应将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
指定的地点和接收人如下：
发包人接收来往函件的指定地点：_________。
发包人接收来往函件的指定接收人：_________。 
发包人指定的联系方式：_________。 
设计人接收来往函件的指定地点：_________。 
设计人指定的联系方式：_________。
[bookmark: _Toc57049236][bookmark: _Toc52810095]1.8 转让
关于转让合同权利义务的约定：               。
[bookmark: _Toc52810096][bookmark: _Toc57049237]1.10 知识产权
1.10.1 设计人完成的勘察设计工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权归属：                  。
[bookmark: _Toc52810097][bookmark: _Toc57049238]1.11 文件及信息的保密
除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的有关文件、技术秘密、声明需要保密的资料和信息泄露给第三方或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc52810098][bookmark: _Toc57049239]1.12 发包人要求
1.12.1 发包人要求需要修改或存在错误导致设计人费用增加和(或)勘察设计服务期限延误的，由______承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。 
1.12.3 发包人要求采用国外规范和标准进行设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求：_________。
[bookmark: _Toc8898][bookmark: _Toc57050017][bookmark: _Toc57049240][bookmark: _Toc52810099]3．发包人管理
[bookmark: _Toc57049241][bookmark: _Toc52810100]3.1 发包人代表
3.1.1发包人书面通知设计人发包人代表的期限：_________。
[bookmark: _Toc57049242][bookmark: _Toc52810101]3.2 监理人
3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察设计监理。工程实行监理的，发包人和设计人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人检查、查验、审核、验收并签发相关指示，但监理人无权修改合同。 
本工程是否委托监理人进行勘察设计监理：                  。
如进行勘察设计监理，监理人的监理范围包括：                 ；职责权限：                      ；总监理工程师：                  。
[bookmark: _Toc52810102][bookmark: _Toc57049243]3.3 发包人的指示 
3.3.4 设计人除从发包人代表或按第3.1.4项约定的被授权人员处取得指示外，还可从_________处取得指示。
[bookmark: _Toc57049244][bookmark: _Toc52810103]3.4 决定或答复 
3.4.2发包人应在    天内，对设计人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。
[bookmark: _Toc57050018][bookmark: _Toc52810104][bookmark: _Toc19498][bookmark: _Toc57049245]4. 设计人义务 
[bookmark: _Toc57049246][bookmark: _Toc52810105]4.1 设计人的一般义务
4.1.3 完成全部勘察设计工作 
设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部勘察设计工作，提供勘察设计文件和相关服务，以及为完成勘察设计服务所需的劳务、材料、勘察设备、试验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除，自行或按发包人要求对设计工作任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。
[bookmark: _Toc57049247][bookmark: _Toc52810106]4.2 履约担保
4.2.1 发包人需要设计人提交履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的标准、提交方式、提交期限和有效期限。除专用合同条款另有约定外，履约担保自合同生效之日起生效，在最后一批勘察设计成果文件经上级主管部门批复且设计人按照合同约定缴纳质量保证金之日起     天后失效。如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约担保。 
履约担保标准：       ，提交方式：     ，提交期限：      ，有效期限：       。履约担保有效期限的约定：_________。
[bookmark: _Toc52810107][bookmark: _Toc57049248]4.3 分包和不得转包 
4.3.1 设计人不得将其勘察设计的全部工作转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 设计人不得将勘察设计的主体、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人。经发包人同意，设计人可将工程设计中跨专业或有特殊要求的勘察、设计工作进行分包。未列入响应文件的勘察设计工作，设计人不得分包。
关于分包的约定：                  。
4.3.3 分包人的设计费用的承担：_________。
4.3.4 分包人资质：      、分包人主要人员要求：        、设备要求：       、类似业绩：         。
[bookmark: _Toc57049249][bookmark: _Toc52810108]4.4 联合体
                    。
[bookmark: _Toc57049250][bookmark: _Toc52810109]4.5 项目负责人
4.5.4 项目负责人可以授权其下属人员履行的职责：           。 
[bookmark: _Toc57049251][bookmark: _Toc52810110]4.6 设计人员的管理 
4.6.2 主要设计人员包括：               。 
其他人员包括：                   。
4.6.3 设计人必须根据工程建设需要设立设计代表机构或派驻合格设计代表，及时处理设计问题、办理设计变更，并满足驻场时间要求。派驻人员数量、专业、驻场期限及管理要求由发包人另行明确。
[bookmark: _Toc57050019][bookmark: _Toc57049252][bookmark: _Toc5692][bookmark: _Toc52810111]5．勘察设计要求 
[bookmark: _Toc52810112][bookmark: _Toc57049253]5.1 一般要求
5.1.1 发包人应遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准、环保标准进行勘察设计服务，降低工程质量。
5.1.3 设计人完成勘察设计工作所应遵守的其他规定：           。
[bookmark: _Toc57049254][bookmark: _Toc52810113]5.3 勘察设计范围 
5.3.2 工程范围包括：                      。 
5.3.3 阶段范围包括：                      。 
5.3.4 工作范围包括：                      。
[bookmark: _Toc57049255][bookmark: _Toc52810114]5.4 勘察作业要求
5.4.4 试验
增加5.4.4 项第（5）条内容：
（5）建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。
[bookmark: _Toc57049256][bookmark: _Toc52810115]5.7 安全作业要求
5.7.1 设计人编制安全措施计划的期限：                    。
[bookmark: _Toc57049257][bookmark: _Toc52810116][bookmark: _Toc57050020][bookmark: _Toc27475]6．开始勘察设计和完成勘察设计
[bookmark: _Toc52810117][bookmark: _Toc57049258]6.1 开始勘察设计
6.1.1开始勘察设计应具备的条件：                            。 
6.1.2 因发包人原因，自合同协议书中计划开始勘察设计日期之日起    天内未能发出开始勘察设计通知，对于本合同履行及相关费用、服务期延长承担的约定：     。
[bookmark: _Toc52810118][bookmark: _Toc57049259]6.2 发包人引起的周期延误
由于发包人原因造成勘察设计服务期限延误的，延长勘察设计服务期限的计算方法：              ；增加勘察设计费用的计算方法：        。
[bookmark: _Toc57049260][bookmark: _Toc52810119]6.3 设计人引起的周期延误 
由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付逾期违约金。
逾期违约金的计算方法：                      ；
逾期违约金的最高限额：                      。
[bookmark: _Toc57049261][bookmark: _Toc52810120]6.5 非人为因素引起的周期延误 
6.5.1 异常恶劣气候条件包括：                 ； 
不利物质条件包括：                     。
6.5.3 勘察设计文件的形式：       ；若有不一致时，应以文件为准。 
勘察设计文件各种形式的份数和要求：          。
[bookmark: _Toc52810121][bookmark: _Toc57049262]6.7 提前完成勘察设计
6.7.1发包人接受建议书的，设计费用增加或减少部分的承担：               。 
[bookmark: _Toc52810122]6.7.3 由于设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人给予设计人如下奖励：           。 
[bookmark: _Toc52810123][bookmark: _Toc57050021][bookmark: _Toc57049263][bookmark: _Toc32664]8．勘察设计文件 
[bookmark: _Toc52810124][bookmark: _Toc57049264]8.1 勘察设计文件接收 
8.1.3 勘察设计文件提交要求：                  。 
[bookmark: _Toc52810125][bookmark: _Toc57049265]8.2 发包人审查勘察设计文件 
8.2.1 发包人审查勘察设计文件的具体范围：        ；明细内容：        ；费用分担原则：         。
8.2.2发包人对于勘察设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过      天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为设计人的勘察设计文件已经通过发包人审查。
[bookmark: _Toc57050022][bookmark: _Toc16347][bookmark: _Toc52810126][bookmark: _Toc57049266]9．勘察设计责任与保险 
[bookmark: _Toc52810127][bookmark: _Toc57049267]9.4 勘察设计责任保险
9.4.1 发包人是否要求设计人提供工程勘察设计责任险：□否□是。
[bookmark: _Toc57050023][bookmark: _Toc57049268][bookmark: _Toc8397][bookmark: _Toc52810128]10．招标和施工期间配合
[bookmark: _Toc52810129][bookmark: _Toc57049269]10.2 施工期间配合 
10.2.2 发包人应为设计人派赴施工现场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件，其中：           。
[bookmark: _Toc52810130][bookmark: _Toc57050024][bookmark: _Toc57049270][bookmark: _Toc3573]11．合同变更 
[bookmark: _Toc52810131][bookmark: _Toc57049271]11.1 变更情形 
11.1.1 合同变更时，勘察设计服务期限的调整方法：      ；勘察设计费用的调整方法：       。
[bookmark: _Toc57049272][bookmark: _Toc52810132]11.2 合理化建议 
11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人给予设计人如下奖励：         。 
[bookmark: _Toc57050025][bookmark: _Toc57049273][bookmark: _Toc30453][bookmark: _Toc52810133]12．合同价格与支付
[bookmark: _Toc57049274][bookmark: _Toc52810134]12.1 合同价格 
12.1.1本合同的价款确定方式：              ；
调整方式：             ；
风险范围划分：         。
12.1.3本合同的合同价格包括：              。 
[bookmark: _Toc57049275][bookmark: _Toc52810135]12.2 定金或预付款
12.2.1定金或预付款应专用于本工程的设计。定金或预付款的额度：      、支付方式：         及抵扣方式         。
[bookmark: _Toc52810136][bookmark: _Toc57049276]12.3 中期支付 
12.3.1 中期支付申请的格式及份数：       。 
12.3.2 逾期付款违约金：每延期支付1天, 发包人应付给设计人拖欠金额的       ‰的违约金。
12.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，支付规定如下：         。
[bookmark: _Toc57049277][bookmark: _Toc52810137]12.4 费用结算 
12.4.1 勘察设计费用结算申请的份数和提交期限：         。
12.4.2逾期付款违约金：每延期支付1天, 发包人应付给设计人拖欠金额的     ‰的违约金。
[bookmark: _Toc57049278][bookmark: _Toc52810138][bookmark: _Toc57050026][bookmark: _Toc18749]13．不可抗力 
13.1.1 不可抗力指：            。
[bookmark: _Toc57050027][bookmark: _Toc52810139][bookmark: _Toc57049279][bookmark: _Toc3707]14．违约
[bookmark: _Toc57049280][bookmark: _Toc52810140]14.1 设计人违约
14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约：
（1）······
······
14.1.2 设计人发生违约情况时，发包人有权向设计人课以违约金，具体约定如下：    。 
[bookmark: _Toc57049281][bookmark: _Toc52810141]14.2 发包人违约 
14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：
（1）······
······
14.2.2 发包人发生违约情况时，设计人有权向发包人课以违约金，具体约定如下：       。                
[bookmark: _Toc57050028][bookmark: _Toc52810142][bookmark: _Toc7853][bookmark: _Toc57049282]15．争议的解决
发包人和设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，约定的合同争议解决方式：                      。 
[bookmark: _Toc26866]

[bookmark: _Toc52810143][bookmark: _Toc512257492][bookmark: _Toc57048701][bookmark: _Toc57049283][bookmark: _Toc57050029][bookmark: _Toc20936]第三节 合同附件格式

[bookmark: _Toc17169][bookmark: _Toc502903537][bookmark: _Toc57050030][bookmark: _Toc57049284][bookmark: _Toc25073][bookmark: _Toc52810144]附件一：合同协议书 
 
合同协议书 
 
                     （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （勘察人或设计人或勘察设计人名称，以下简称“承包人”）对该项目     （勘察或设计或勘察设计）的采购。发包人和设计人共同达成如下协议。 
1．下列文件应视为构成合同文件的组成部分： 
（1）本合同协议书及各种合同附件（含评审期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计 划、专题研究详细工作大纲等）；
（2）成交通知书； 
（3）报价函及报价函附录； 
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款； 
（6）发包人要求； 
（7）服务费用清单； 
（8）技术服务方案； 
（9）其他合同文件。 
2．上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。 
3．签约合同价：              （或¥              ）。 
4．项目负责人：          。 
5．服务工作质量符合的标准和要求：                       。
6．承包人承诺按合同约定承担工程的     （勘察或设计或勘察设计）工作。 
7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。 
8．设计人计划开始     （勘察或设计或勘察设计）日期：        ，实际日期按照发包人在开始     （勘察或设计或勘察设计）通知中载明的开始     （勘察或设计或勘察设计）日期为准。服务期限为      天。 
9．本协议书在设计人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。承包人完成全部     （勘察或设计或勘察设计）工作且服务费用结清后终止。 
10．本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
11．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

 
发包人：                （盖单位公章）         承包人：             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：   （签字）          法定代表人或其委托代理人：   （签字） 
       年     月       日                 年     月      日




[bookmark: _Toc57050031][bookmark: _Toc52810145][bookmark: _Toc57049285][bookmark: _Toc28247][bookmark: _Toc8698]
附件二：履约担保格式 
如采用保函，格式如下。

履约担保

                     （发包人名称）： 
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受          （勘察人或设计人或勘察设计人名称，以下简称“承包人”）于     年     月     日参加      （项目名称）     （勘察或设计或勘察设计）采购项目的采购。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 
1、担保金额人民币（大写）            （¥）              。
2、担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批     （勘察或设计或勘察设计）成果文件之日起28日后失效。 
3、在本担保有效期内，如果承包人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。 
4、发包人和承包人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
地    址：                                 
邮政编码： 	 	 	 	    	           
电     话：                                
         年     月     日
1

[bookmark: _Toc57050032][bookmark: _Toc57049286][bookmark: _Toc21079][bookmark: _Toc52810146]附件三：法定代表人授权书
法定代表人授权书

兹授权我单位      担任             工程项目负责人，对该工程项目的     （勘察或设计或勘察设计）工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
本授权书自授权之日起生效。

	被授权人基本情况

	姓名
	
	身份证号
	

	注册执业资格/职称
	
	职称/注册执业证号
	

	专业
	

	被授权人签字：




授权单位（盖单位公章）：            
法定代表人（签字）：                    
授  权  日  期：      年    月    日


身份证

[bookmark: _Toc52810147][bookmark: _Toc57049287][bookmark: _Toc57050033]
1


[bookmark: _Toc2894]附件四：项目负责人质量终身责任承诺书
项目负责人质量终身责任承诺书
（适用于勘察设计项目）

本人承诺在该工程建设过程中认真履行下列相应职责，并对勘察设计原因造成的质量问题承担相应终身质量责任。
1．不转让所承揽的勘察设计业务，严格按照有关法律法规、规范标准、相关规章制度和勘察设计合同组织开展勘察设计工作。
2．确保承担勘察设计项目的人员符合相应的职称或注册执业资格要求，具备相应的专业技术能力；需派驻现场设计代表机构的项目，选派符合工程建设需要的各类专业技术人员派驻现场提供设计服务。
3．组织建立或落实勘察设计质量管理体系，建立健全规章制度，完善图纸、技术要求等勘察设计成果审签制度。
4．对勘察设计成果的深度和准确性负责，保证勘察设计文件符合规定的深度要求，审核图纸、勘察设计文件等勘察设计成果并签字、加盖公章，尽量避免实施期间出现较大勘察设计变更。
5．要求设计人员在设计文件或图纸中注明工程合理使用年限，标明采用的原材料、中间产品和工程设备的规格、性能等技术指标，明确各专业工程施工方法、实体质量检查方式和技术指标要求，上述质量要求必须符合国家规定的标准及水利工程的功能需求。
6．组织做好勘察设计后期服务工作，及时解决工程施工中与勘察设计工作有关问题；根据工程需要，参加重要隐蔽单元工程验收，出具地质编录，包括在工程开工前，向监理和施工等单位进行技术交底，并解答勘察设计相关问题；解决施工中的勘察设计问题，按照规定要求办理设计变更手续；参加法人验收和政府验收，主持编写勘察设计工作报告并审核签字，就工程是否满足设计要求提出明确结论，并在验收成果文件上签字、盖章。
7．确保工程勘察设计资料收集真实、准确、完整，签章手续齐全，及时整理移交并归档。
8．履行其他法律法规和规程规范中规定的职责。
本承诺书一式四份，一份在办理质量监督手续时提交质量监督机构；一份在竣工验收时提交竣工验收主持单位，与竣工验收鉴定书等资料一起作为永久档案保存；一份由项目法人作为工程建设永久档案进行归档保存；一份由承诺人自行保存。

				承诺人签字：                   
				身份证号：                   
					注册执业资格：                     
					注册执业证号：                     
				职称及专业：                     
			签字日期：      年    月     日
 
                       



[bookmark: bookmark19]

第六章 响应文件格式




封面示例

[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]项目名称
（项目编号：）



响 应 文 件













供应商名称：（加盖电子公章）


法定代表人或委托代理人：（签章）


联系人及联系方式：


地址：


年  月  日
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目录

一、磋商函
二、法定代表人身份证明书
三、法定代表人授权委托书
四、开标一览表
五、供应商基本情况表
六、资格证明资料
七、磋商保证金/保函
八、企业类似项目业绩
九、磋商承诺
十、商务、技术偏离应答表
十一、服务方案
十二、供应商提供的其他材料


注：为便于评审，响应文件目录按上述先后顺序编排，并有连续页码标示。
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一、磋商函

致：   （采购人）     
1 ．我方已仔细研究了项目名称：（项目编号：     ）磋商文件的全部内容，决定参加磋商。
2.我方愿意按照磋商文件规定的合同履约期限（服务期限）：        和服务质量标准       ；完成所有的工作内容及竞争性磋商文件合同条款中所有规定的内容。
3.我方同意      日历日的响应有效期，严格遵守磋商文件的各项承诺。在此期限届满之前，本磋商文件始终对我方具有约束力，并随时接受成交。我方承诺在响应有效期内不修改、不撤销响应文件。
4.我方愿意遵守磋商文件的规定和要求，并提供磋商文件中要求的所有资料。
5.我方愿意按磋商文件规定，全额缴纳磋商保证金/保函。
6.如果我方成交：
（1）我方承诺在成交通知书发出后，在规定期限内与采购人签订合同；
（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成采购任务。
7.与本磋商有关的函电，请按下列地址联系：


地址：
邮编：
联系人：
电话：
电子邮箱：


供应商名称：（加盖电子公章）
法定代表人：（签章）
日 期：
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二、法定代表人身份证明书
单位名称：                                         
单位地址：                                           
姓    名：          性别：        年龄：         职务：      
系            <供应商名称>                                 的法定代表人。
特此证明。




	


法人身份证复印件（人像面）





	


法人身份证复印件（国徽面）















供应商名称：（加盖电子公章）
日 期：
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三、法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。参加贵方组织的项目名称、项目编号的采购。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改磋商项目响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无权转委托权。













[image: ]法人身份证复印件（国徽面）                法人身份证复印件（人像面）









[image: ]授权委托人身份证复印件（国徽面）         授权委托人身份证复印件（人像面）









供应商名称：（加盖电子公章）
法定代表人：（签章）
日 期：
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四、开标一览表

项目名称：                               项目编号：

	供应商名称
	

	总报价（元）
	小写：

大写：

	合同履约期限

（服务期限）
	

	项目负责人
	

	备注
	





供应商名称：（加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（签章）
日 期：


分项报价表
 

项目名称：                                                        
项目编号：                                                 金额单位：元
	序号
	费用名称
	报价（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	总报价
	
	



注：1、以上报价包含税费；
    2、供应商如需对各费用项目的构成进行分解说明，表格自行设计。

供应商名称：（加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（签章）
日 期：



五、供应商基本情况表


	企业名称
	

	统一社会信用代码
	

	注册地址
	

	法定代表人
	
	企业类型
	

	成立日期
	
	职工总人数：

	注册资本
	

	开户银行
	

	银行账号
	

	

经营范围
	

	

联系方式
	联系人
	
	网址
	

	
	电话
	
	邮箱
	

	

备注
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六、资格证明资料
6.1具有独立承担民事责任的能力：具有承担民事责任能力、为中国境内合法成立的法人单位或其他组织，提供证明材料并加盖供应商电子公章。
6.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：1.提供 2025 年经会计师事务所审计的有效的财务审计报告或财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不足一年的公司提供成立以来的财务报表（加盖供应商电子公章）；如供应商无法提供近一年经会计师事务所审计的有效的财务审计报告或财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）的则需提供银行出具的资信证明或供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书（加盖供应商电子公章）；2.提供未处于财产被接管或冻结或破产的状态的承诺书（加盖供应商电子公章）。
6.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明函（加盖供应商电子公章）。
6.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明函（加盖供应商电子公章）。
6.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖供应商电子公章）。
6.6 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目。供应商为中小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商应按磋商文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料（加盖电子章）。
6.7 特定资格要求（信誉要求）：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等，供应商如在“信用中国”网站或中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动。（供应商可不用提供其信用查询截图， 由采购代理机构通过“信用中国 ”网站、（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录。采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动，其响应无效。）；
6.8特定资格要求（其他要求）：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书原件加盖供应商电子公章，格式自拟）

    6.9特定资格要求（资质要求）：具备工程设计水利行业乙级及以上资质和工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质
80

6.6 政府采购政策证明文件

（1）中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（    ）的（   ）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（       ），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为       万元 1 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。








供应商名称：（加盖电子公章）
日    期：




1 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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（2）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。






供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：
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（3）监狱企业证明文件（如有时提供）
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本公司为监狱企业。





供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：






注：
1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
2.证明材料扫描件加盖供应商电子公章。
（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）
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七、磋商保证金/保函
附：磋商保证金的缴纳凭证/保函。（加盖电子公章）
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八、企业类似项目业绩表

	序号
	项目名称
	采购人
	服务内容
	服务期限
	联系人及联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.每项业绩须附证明资料：提供合同或协议或成交通知书原件的扫描件并加盖供应商电子公章。
2.本表后须附清晰可辨的、真实的证明材料。







供应商名称：（加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（签章）
日 期：
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九、磋商承诺

1.不参与围标串标承诺书
致：（采购人）
本人作为 （单位名称）  的法人，清楚知晓本项目磋商活动，对以下事项作出承诺：
一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。
二、我单位在本项目磋商活动中，未参与围标串标。
三、我单位如被查实在本项目采购活动中存在围标串标的，提交响应文件行为作为实施串通磋商违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员的法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。







供应商名称：（加盖电子公章）
法定代表人：（签章）
日 期：
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2.供应商提供证明材料真实、有效的承诺函


致：（采购人）
我公司承诺：在本次磋商中，所提供的所有资料均真实有效，并保证文件中所列举的相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的，不存在任何弄虚作假行为。在履行合同过程中，提供的服务质量与响应文件中一致。如有我公司提供服务质量与成交服务质量不一致的情况发生，由我公司承担有关责任和一切损失费用（包括直接损失和服务期延误等造成的间接损失），并由采购人决定是否终止合同。

特此承诺！









供应商名称：（加盖电子公章）
法定代表人：（签章）
日 期：
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3.供应商没有被限制或取消参加政府采购活动的资格的承诺函



致：（采购人）
我公司（供应商名称）作为（项目名称）项目的供应商在此郑重承诺。
我公司承诺：我方没有违反现行法律、法规及有关文件规定而被限制参加政府采购活动的情形、没有被有关行政监督部门限制或取消参加政府采购活动的资格的情形，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产的状态；没有骗取成交行为和严重违约事件。否则，采购人有权取消我公司成交资格。

特此承诺！








供应商名称：（加盖电子公章）
法定代表人：（签章）
日 期：
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十、商务、技术偏离应答表

	序号
	磋商文件要求
	响应文件应答
	偏离说明正/负/无偏离
	备注

	
1
	磋商保证金/保函
	
	
	

	
2
	响应文件有效期
	
	
	

	
……
	
	
	
	








供应商名称：（加盖电子公章）

法定代表人或委托代理人：（签章）

日 期：
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十一、服务方案


参照“第四章 评审方法与标准”中技术部分内容编写，格式自拟。


十二、供应商提供的其他资料


1.磋商文件要求提供的其他资料；
2.供应商认为有必要的其他资料；

……
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