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第一部分 竞争性磋商公告


	项目概况:

库车市幼儿园消防隐患整改及维修改造工程的潜在供应商应在  政采云平台  获取磋商文件，并于 2026年10月28 日10:30 前上传电子加密响应文件（PDF 格式）至政采云平台投标客户端。


一、项目基本情况：
项目编号：KC-ZFCG-2026-CS022
项目名称：库车市幼儿园消防隐患整改及维修改造工程
预算金额：144.768944万元
最高限价：144.768944万元
采购方式：竞争性磋商
采购需求：幼儿园消防隐患整改及维修改造（详见采购文件及工程量清单）。
合同履行期限：甲乙双方合同签订后 30日历天。
本项目专门面向中小企业
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并上传以下材料：
（1） 有效营业执照正本或副本原件扫描件。
（2）供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）、中 国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信名单且在处罚期内（实时查询）。
（3）法定代表人应上传《法定代表人资格证明文件》原件扫描件，或者委托全权代理人上传《法定代表人授权委托书》原件扫描件。
（4）供应商应上传本企业年度财务审计报告（2023年—2025年任意一年；成立满一个月、不足一年需提供会计“四表一注”，包括：负债表、利润表、所有者权益变动表、
现金流量表，财务报表附注）、完税证明（近一年内任意一个月）、社保缴纳证明（近六个

月内任意一个月）等材料的原件扫描件，成立不足一个月提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函。
（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中无重大违法记录（供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。格式自拟）。
（6）本项目专门面向中小企业，需上传《中小企业声明函》原件扫描件。
2.需落实的政府采购政策：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）。
（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》 （国办发〔2007〕 51 号）。
（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141  号）。
（4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔20 14〕68 号）。
（5）《关于印发<政府采购合作创新采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2024〕 13 号）。
（6）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）。
（7）执行国家规定的其他政府采购政策。
3、本项目的特定资格要求：
（1）供应商须具备有效的安全生产许可证、建筑工程施工总承包三级及以上资质；
（2）施工项目负责人具备有效的三级及以上建造师执业资格证书（建筑工程专业）和有效安全生产考核合格证书，在本单位注册，不接受临时建造师证书，本项目的项目经理 、技术负责人、与安全员不得担任其它在施工建设工程项目的职位（需提供相关证件）；
注： 上述证件齐全、满足要求的供应商为有效供应商。
三、获取采购文件时间、地点和方式：
[bookmark: _GoBack]时间：2026年10月8日至2026年10月14日上午00:00—14:00，下午14:00—23:59（法定节假日除外）
地点：政府采购云平台（政采云不见面开标平台）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“ 项目采购” 应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
四、响应文件提交截止时间、地点：
截止时间：2026年10月28 日10:30前
响应文件提交地点及格式：电子加密响应文件（PDF格式）。
上传地点：政府采购云平台投标客户端。
五、开标时间、地点及响应文件解密时长：
开标时间：2026年10月28 日10:30
地点：政府采购云平台投标客户端。
响应文件解密时长：30分钟。
六、公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其它补充事宜：
（1）相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。
（2）供应商应仔细阅读招标公告的所有内容，按公告的要求制作响应文件，并
（3）本项目实行不见面开标（网上投标， 网上开标、评标） ，供应商需办理CA锁。已办理CA锁的，需添加在政府采购云平台使用的功能。潜在供应商自行登录新疆数字认 证中心网站https://www.xjca.com.cn/办理。供应商因未注册入政府采购云平台“ 供应商库”或未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（4）供应商在政府采购云平台实行不见面开标操作指南：请潜在供应商登录
https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod，观看政府采购云平台供应商电子标培训视频教程。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为供应商自动弃标。
（5）开标当天，供应商应在开标前登录并在评标结束后才能退出政府采购云平台投标客户端，因响应文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、评审专家在线提问等都需要供应商在政府采购云平台投标客户端操作响应，如供应商迟登或提前退出政府采购云平台投标客户端，后果自负。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名 称：库车市教育局

地 址：库车市胜利路 10 号（教育局 518  室）
联系人及联系方式：韩勇，18894269089
2.采购代理机构信息
名 称：库车市政务服务和公共资源交易中心
地 址：库车市胜利路 10 号(库车市市民服务中心大楼 2 楼 202  室)
联系方式：0997-7120677
3.项目经办人联系方式
古再努尔·阿布都，郭海茹；0997-7120677









库车市政务服务和公共资源交易中心
2026年10月20日

	
第二部分  竞争性磋商投标须知

一、总  则
1、适用范围
1.1  本磋商文件仅适用于本次采购项目。
1.2 本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、 《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律、法规编制。
2 项目名称：库车市幼儿园消防隐患整改及维修改造工程
3、合格的供应商应符合以下条件
（1）本磋商文件“竞争性磋商公告”第二条规定的条件；
（2）在政府采购云平台报名成功，并获取磋商文件；
（3）有履行采购项目的能力，并对磋商文件进行了实质性响应。
4、竞争性磋商费用
供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购单位不承担上述费用。
5、代理服务费收费标准及金额
5.1 收费标准：本项目属于集中采购目录项目，由集中采购机构组织实施，依据政府
采购相关管理规定，免收采购代理服务费。
5.2 代理服务费总金额：0.00元。
6 、磋商保证金：/（本项目不做要求）。
7 、竞争性磋商
竞争性磋商是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组，与符合条件的供应商就采购服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。
8、履约保证金
本项目履约保证金按合同总金额的 10%计取，成交供应商须在成交通知书发出后10日内、合同签订前，以支票、汇票、本票、银行转账或金融机构 / 担保机构出具的保函等非现金形式，足额缴纳至采购单位指定账户；未按期足额缴纳的，视为自动放弃成交资格。项目履约完毕且验收合格后，履约保证金无息全额退还。
二、磋商文件说明
1、概述
1.1 本磋商文件阐明了供应商所需提供项目范围和磋商的程序，是本次采购活动具有法律效力的文件。
1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。供应商没有按照磋商文件要求解密响应文件、上传相关资料，或者响应文件未对磋商文件做出实质性响应而导致发生影响竞争、响应文件被拒绝或按照无效标处理的不利后果，由供应商自行

承担相关风险。
2、磋商文件的构成
磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成（不限于）：
2.1 竞争性磋商公告；
2.2 竞争性磋商须知；
2.3 采购项目需求；
2.4 合同主要条款；
2.5 响应文件格式；
3、磋商文件的澄清或修改
3.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5   日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5   日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
3.2 磋商文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），
所有供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。
3.3 磋商文件有多次澄清或修改时，以最后发出的澄清或修改公告为准。
三、响应文件的编写与上传
1.响应文件的组成（见附件）
1.1 响应文件应以中文书写，行间不得插字、涂改和增删。
1.2 响应文件的组成：主要包括以下内容：
（1）投标函（详见附件 1）；
（2）法定代表人资格证明文件、法定代表人授权委托书（详见附件 2、3）；
（3）供应商资格声明函（详见附件 4）；
（4）开标一览表（详见附件 5）；
（5）投标报价（详见附件 6）；
（6）投标报价清单（详见附件 7）；
（7）投标项目需求技术响应偏离表（详见附件 8）；
（8）投标项目需求商务条款偏离表（详见附件 9）；
（9）中小企业声明函（详见附件 10）；
（10）供应商资格情况及通过相关认证情况（格式自定）；
（11）近三年业绩一览表（详见附件 11）；
（12）供应商服务能力（格式自定）；
（13）拟投入团队人员（格式自定）；
（14）项目总体概述及理解（格式自定）；
（15）其它磋商文件要求的内容及供应商认为需要补充的内容（详见附件 12，格式

自定）。
1.3 制作电子版响应文件时应将编辑页面设置为A4纸尺寸，封面按照响应文件封皮格式制作，编制文件目录、插入完整页码，具体样式附后。
1.4  电子版磋商文件编辑完成后，供应商需将电子版响应文件转换为 PDF 格式文件，并在招标公告规定的开标时间前将电子加密响应文件上传至政府采购云平台投标客户端（政府采购云平台投标客户端下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-
download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.744734903d5911ec80b1370c1c0d466e）。
1.5 未按以上标准制作响应文件的有可能被拒绝，其风险和法律责任由供应商自行承担。
1.6 响应文件中的文字表述不清、前后矛盾，导致非唯一理解的响应文件将被认定为废标。
2.响应文件格式
供应商应按本章“ 三、响应文件的编写与上传的 1.响应文件的组成（见附件）” 中的要求提供响应文件，文件格式可参考第五部分“ 响应文件格式”。若表格的栏目设计不够，供应商可按照同一格式自制表格填写；未提出的格式，供应商应自行拟定格式佐证响应。
3.竞争性磋商报价
3.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
3.2 供应商应在响应报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价为准，小写与大写不符的，以大写为准。供应商的投标价应是指所有货物（服务）或工程按采购文件要求交付使用或完工的价格；供应商应在响应报价上标明，本次采购拟提供货物的单价金额及投标总价金额，开标后不得更改，供应商对项目的报价必须是唯一的，采购人不接受选择性报价。
3.3  响应报价以人民币为结算货币，须包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切费用（或服务的全部费用）。
3.4 采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
3.5 采购人不接受低于成本的响应报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。
3.6  固定合同价，供应商所报的单价和总价在合同实施期间应保持不变，不因劳务、材料等成本的价格变动而做任何调整。
3.7 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明 , 必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.8 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1） 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应） 报价平均值

60% 的，即投标（响应）报价< 全部通过符合性审查供应商投标（响应） 报价平均值×60%；
（2） 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应） 报价60%的， 即投标（响应） 报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应） 报价×60%；
（3） 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 55%的， 即投标（响应） 报价<采购项目最高限价×55%；
（4） 评审委员会基于专业判断， 认为供应商报价过低， 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况， 提高上述第（1） 项至第（3） 项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但最高不得超过 65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、
证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4.响应文件的编写
4.1 供应商应按本磋商文件所规定的格式、内容等编制电子响应文件，电子标书必须标明页码。
4.2 响应文件应由供应商法定代表人或经其委托全权代理人在“ 磋商文件” 要求签章的地方签字并加盖公章，并在响应文件封面标明项目名称及编号、供应商名称、时间（封面格式见第五部分附件 13）。
5.响应文件的上传
5.1 供应商在开标前，提前登录政采云平台做好准备，并保证设备正常。
供应商应于2026  年  10  月 28 日  10:30  之前将电子加密响应文件（PDF 格式）上传到政采云平台投标客户端。截止时间后上传（递交）的响应文件，采购人将依法拒绝接收。
5.2 参加磋商的供应商代表应按磋商文件和政采云平台投标客户端相关要求编制、加密传输、解密等相关操作，如未按要求完成操作，将被视为供应商自动放弃竞争性磋商权利。
四、竞争性磋商相关要求、程序和成交标准
1.竞争性磋商相关要求

（1）开标时将检查所有响应文件（加密电子标书上传）情况，并在确认无误后，供 应商在政采云平台解密响应文件（解密时限为 30 分钟），集中采购代理机构工作人员对 开标情况进行详细记录。电子开标系统开标后需供应商在线确认报价时，各供应商应在规定的时间内确认报价，若超出时间未进行确认报价的供应商，按照不响应竞争性磋商要求，作无效标处理。
（2）磋商小组依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对供应商进行资格审查。未通过资格审查的供应商不得进入详细审定，其响应文件将被拒绝。
（3）磋商小组开启供应商首次报价并进行初步审查和详细审定（只有初步审查合格的供应商，其竞争性磋商响应文件方可进入磋商阶段）。
（4）通过审定后，将在政采云线上开启新一轮报价。
（5）供应商代表对磋商过程和磋商记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
注：在开标过程中如评审小组对响应文件有疑问，询标内容汇总后将发起询标函，供应商应按规定时间内对询标函提出问题做出澄清或说明。
2.磋商小组
2.1 采购人根据本项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》、 《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定组建磋商小组，成员人数为 3 人（含） 以上单数， 其中采购单位代表  1 名,专家库随机抽取 2  人。
2.2 磋商小组将在磋商文件规定的时间在网上与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.3 磋商过程中，磋商小组成员不得与供应商在网上私下交换意见，并在磋商工作结束后，不得将磋商情况进行泄露。
2.4  回避
评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。
3.磋商程序
磋商小组将依照以下程序进行磋商评审，首先对响应文件进行资格性和符合性的初步审查：
3.1 资格性检查
磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件是否齐全、以及证件有效性进行审查，以确定供应商是否具有合格供应商资格：
3.1.1 供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介）；
3.1.2 有效营业执照正本或副本原件扫描件。
3.1.3 供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信名单且在处罚期内（实时查询）。

3.1.4 法定代表人应上传《法定代表人资格证明文件》原件扫描件，或者委托全权代理人上传《法定代表人授权委托书》原件扫描件。
3.1.5 供应商应上传本企业年度财务审计报告（2023 年—2025 年任意一年；成立满一个月、不足一年需提供会计“四表一注”，包括：负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表，财务报表附注）、完税证明（近一年内任意一个月）、社保缴纳证明（近六个月内任意一个月）等材料的原件扫描件，成立不足一个月提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函。
3.1.6 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中无重大违法记录（供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。格式自拟）。
3.1.7 本项目专门面向中小企业，需上传《中小企业声明函》原件扫描件。
3.1.8特定资格要求：
（1）供应商须具备有效的安全生产许可证、建筑工程施工总承包三级及以上资质；
（2）施工项目负责人具备有效的三级及以上建造师执业资格证书（建筑工程专业）和有效安全生产考核合格证书，在本单位注册，不接受临时建造师证书，本项目的项目经理 、技术负责人、与安全员不得担任其它在施工建设工程项目的职位（需提供相关证件）；
注： 上述证件齐全、满足要求的供应商为有效供应商。
3.1.9 参与磋商的供应商以他人的名义参加磋商、串通、以行贿手段谋取成交，或者
以其他弄虚作假方式参加磋商的，该参与磋商的供应商的响应文件将作无效响应文件处理 。
3.2 符合性检查
依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查的内容包括：
3.2.1 响应文件内容是否齐全；
3.2.2 是否按照磋商文件的要求解密、签署、盖章；
3.2.3  响应文件是否有采购人不能接受的条件；
3.2.4 违反相关法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。
3.3 磋商过程和评标准则
3.3.1 在磋商开始前，以递交响应文件顺序确定决定谈判顺序；
3.3.2 谈判将按照“ 三、响应文件的编写与上传中的 3.竞争性磋商报价” 条款规定的轮次进行；
3.3. 3 谈判过程将按照如下步骤进行：
第一轮次：评审及应答阶段。

第一、磋商小组从本项目技术方案、实施方案的可行性、先进性、安全性、实用性等方面对用户需求的满意程度（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现，及相应服务等方面）进行评审。
第二、磋商小组对技术服务与培训计划是否满足用户方要求进行评审。
第三、磋商小组根据评审、评议情况，要求谈判供应商就商务、技术、培训、服务等偏离情况做出进一步解释和承诺。
第四、重复上述过程，直至磋商双方均认为准确、完全表达了自身的谈判意向。经此过程后，对于仍不能满足用户需求的供应商将被淘汰，未被淘汰的被认定为候选供应商。
第二轮次：评定成交阶段
本项目采用不见面开标、评标方式进行，在第一轮次的基础上，候选供应商进行二次报价（请供应商注意在规定时间内通过政府采购云平台进行二次报价），磋商小组综合评标，评委打分汇总，总分最高的供应商推荐为成交供应商。
综合评分方法

一、评审方法与定标原则
评委会将对确定为实质性响应磋商文件要求的磋商响应文件进行评价和比较，评审采用综合评分法。将根据需求分析和必要性分析的完整性和科学性，总体方案的实用性、可操作性，项目可行性分析的完整性，企业技术力量、业绩，售后服务承诺、培训承诺等方面进行综合评审。
二、评审标准
本项目采用综合打分法，总分为 100 分，满足磋商文件要求的磋商最终报价最低的磋商报价作为评审基准价，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列，得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列， 由评审委员会确定成交候选人。

评分标准如下：


	序号
	评分指标
	评分标准
	分值

	








1
	详 细 评 审
	价 格 评 审
	响应报价：价格分采用低价优先法计算，即满足本磋商文件要求，且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商价）x价格分分值（精确到小数点后两位）。超过了采购项目预算或最高限价的，
为无效响应。
	1.经初审合格的响应文件，其响应报价为有效投标价；
2.以所有有效投标价的最低价作为评标基准价；
3.磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）
;
4.响应报价不完整的，得0分； （如有扣分项请写明详细扣分原因）
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项目业绩
	投标企业需提供近三年内（2023年9月—至今）完成的与本项目类似的项目业绩。
评分标准：每提供1份有效业绩，得1分  ,企业成立不足一年的，需提供企业成立以来的，最高得5分
有效业绩认定：需提供合同+验收报告，合同需体现项目名称、标的、金额签订时间，验收报告需显示项目已完成并通过验收。
（如有扣分项请写明详细扣分原因）
	






5分

	
	
	
	

项目管理人员
	项目负责人、技术负责人、质量员、安全员、材料员等人员配备齐全，每提供一项职称证书或职业培训合格证的，得 2 分，最多得 10 分。无证明材料或未提供不得分。
备注：项目负责人、技术负责人、安全员需提供无在建承诺函。（承诺函格式自拟）
（如有扣分项请写明详细扣分原因 ）
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技
	



施工方案
	包括但不限于：①施工方法；②施工设备； ③劳动力安排；④施工技术方案及施工部署 ; ⑤各项交叉作业与项目实际相结合的方案 ；每有一项内容得 2 分，每小项内容存在一
	



10分
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	术                                  评                      审
	
	处缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分 。（缺陷是指：与本项目采购标的无关、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的相关规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、规范标准有误、只有简单描述无实质性内容等）。
（如有扣分项请写明详细扣分原因）
	

	
	
	
	


















应急预案
	供应商针对本项目提供相应的应急预案，内容包含但不限于：
①针对施工过程可能存在的突发安全事件处置流程；
②针对施工可能存在重大事故（危险）响应机制；
③针对施工人员高坠的应急预案；
④针对施工现场停电停水、现场人员人身安全和财产安全的应急预案等内容，
以上内容科学合理、可行性高且具有针对性，并且能够满足项目需求的得10分，每缺少一项内容扣2.5分；每有一处有内容存在缺陷扣1分，扣完为止。未提供的不得分。
注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符 ; ⑦该项内容套用其他项目内容。
（如有扣分项请写明详细扣分原因）
	


















10分

	
	
	
	







施工进度计划
	供应商针对本项目提供项目进度计划，内容包含但不限于：
①工程施工总体进度计划；
②计划开工、竣工日期和施工进度网络图
;
③进度计划管理、施工调度；
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	④工期保证措施；
⑤主要设备进场计划等内容，以上内容科学合理、可行性高且具有针对性，并且能够满足项目需求的得15分，每缺少一项内容扣3分 ,每有一处有缺陷扣1分，扣完为止。
注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符 ; ⑦该项内容套用其他项目内容。
（如有扣分项请写明详细扣分原因）
	

	
	
	
	
















安全文明施工措施
	供应商针对本项目提供安全文明施工措施 ,内容包含但不限于：
①安全管理制度；
②安全管理体系与措施；
③安全应急救援预案；
④安全施工目标；
⑤针对高空作业人员安全规范及措施。
以上内容科学合理、可行性高且具有针对性，并且能够满足项目需求的得15分，每缺少一项内容扣3分；每有一处有缺陷扣2分，扣完为止。未提供的不得分。
注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符 ; ⑦该项内容套用其他项目内容。
（如有扣分项请写明详细扣分原因）
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质量保证措施
	供应商针对本项目提供质量保证措施，内容包含但不限于：
①质量目标和质量承诺；
②质量管理体系；
③拆除工程的质量保证措施；
④保修期内对工程质量的响应时间；
⑤环保文明措施；
以上内容科学合理、可行性高且具有针对性，并且能够满足项目需求的得15分，每缺少一项内容扣3分；每有一处有内容存在缺陷扣2分，扣完为止。未提供的不得分。
注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符 ; ⑦该项内容套用其他项目内容。
（如有扣分项请写明详细扣分原因）
	
















15分


备注：供应商必须把所有需提供证明材料的原件扫描件放进响应文件中。
4.终止竞争性磋商采购活动的条款
出现下列情形之一的，采购中心将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
4.1  因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的 ;
4.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4.3 在采购过程中符合要求的供应商不足 3 家的。
5.磋商评审的纪律与注意事项
5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时 ,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
5.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
5.4  已上传响应文件的供应商，在提交最后报价之前 , 可以根据磋商情况退出磋商。
5.5 磋商双方可以就谈判项目所涉价格、服务等进行实质性谈判，但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的资料、价格和其他信息。
5.6 磋商结果由磋商小组成员在磋商记录上签字。
6.成交
6.1 磋商小组按照评审报告提出的排序第一的供应商直接确定成交供应商。
6.2 磋商小组将把排名第一的成交候选人定为成交人。排名第一的成交候选人若放弃成交因不可抗力提出不能履行合同或者在规定的期限内未按照谈判文件规定提交履约保证金的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款原因不能签订合同的  ,采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。在履约过程中不能满足采购单位实际需求，服务不达标、提供产品低劣，以次充好或服务不到位，一经发现采购单位可按评标排名顺序选择第二中标候选人提供服务。
6.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照上述规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
7.供应商需要注意的其它事项

25
7.1 供应商必须由法定代表人或其委托全权代理人参加竞争性磋商  , 法定代表人委托代理人参加竞争性磋商必须保证在开标期间，随时通过政府采购云平台接受磋商小组的询问，并予以解答问题。
7.2 供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。
7.3 在磋商会直至宣布结果之前，供应商不得向磋商评审专家询问磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动，否则，其竞争性磋商无效并追究相应责任。
7.4 本磋商文件的未尽事项，按现行的有关法律、法规及规章执行。
五、授予合同
1.成交通知
1.1 确定成交供应商后，将成交结果依法进行公示，公示期满后供应商进入项目采购—中标通知书—查看并下载电子版中标通知书。
1.2 成交通知书将作为签订合同的依据。如果成交供应商没有按磋商文件的规定执行，成交供应商的成交资格将被取消，并对由此产生的一切后果负责。
2.签订合同
2.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清或修改文件等，均为签订合同的依据。
2.2 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30   日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要
求等事项签订政府采购合同。
2.3 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的不合理要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。
2.4 磋商文件所附《合同主要条款》是采购人与成交供应商签订合同的基本条款，成交供应商应认真阅读，在没有实质性违反磋商文件及响应文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改
、
增加、删除，成交供应商不得以此为由拒绝签订合同。对此，请供应商参加竞争性磋商前慎重考虑相关商业风险。
2.5 合同签订后不允许将合同转与其他单位。
2.6 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的 ,在不改变合同其他条款的前提下，报财政部门审核、批准后，可与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额按国家相关规定执行。

25
3.质疑
3.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.1.1 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当 包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
3.1.2 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。
3.1.3 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。
3.1.4 本办法规定的期间开始之日，不计算在期间内。期间届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一 日为期间届满的日期。期间不包括在途时间，质疑和投诉文书在期满前交邮的，不算过期。
3.2 其它
质疑函递交地点：
名 称：库车市政务服务和公共资源交易中心
地 址：库车市胜利路 10 号(库车市市民服务中心大楼 2 楼 202  室)
联系方式：古再努尔·阿布都，郭海茹；0997-7120677
六、解释权
1.1 本磋商文件最终解释权归库车市政务服务和公共资源交易中心
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第三部分 采购项目需求


项目名称： 库车市幼儿园消防隐患整改及维修改造工程
一、采购需求：
1.库车市幼儿园消防隐患整改及维修改造工程详见采购文件及工程量清单
附件： 工程量清单
2.本项目采购范围内列入国家强制性产品认证目录内的材料，均具备有限的 3C 认证证书，
3.供应商须承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内（2年）承担相应的工程维修责任。
4.成交供应商在签订项目合同前，须与采购单位签署《安全生产责任书》，严格落实项目全过程安全生产管理要求，未按要求签署的，采购人有权不予签订合同、取消其中标资格。
安全生产责任书内容：
为认真贯彻自治区安全生产委员会（新安【2018】8  号）文件精神 , 进一步加强安全生产严格执法十项措施相关规定，提高施工现场管理水平，落实各级安全生产责任制，完善各类安全防护措施，防止和减少安全生产事故，根据我局实际情况，成交后签订合同附件。
一、贯彻安全第一、预防为主的安全生产方针， 遵循安全管理制度化  、人员行为规范化、物料堆放定置化的原则。杜绝重伤及以上人身伤亡事故，杜绝重大的机械、设备、交通、火灾及误操作事故。在库车市幼儿园施工期间 ,承包方必须要有一名专职安全管理员或负责人管理施工现场，确保施工期间严格按照安全生产法规、安全生产条例标准进行施工。我局将负责、协调施工现场的安全情况，项目负责人、施工人员必须服从我局委托负责人及项目监理的管理，安全施工。
二、施工现场要做好安全防护围挡，避免施工过程中出现高空坠物 、人员意外伤亡等现象，确保施工安全，同时要保证道路畅通。在施工场地张贴安全标识、安全施工负责人及联系电话、动火人员资质证书(如有动火、动焊作业）、电工上岗证（如有电气安装等作业操作），禁止无关人员进入施工现场。
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三、开展危险作业前需完成《动火作业备案审批表》（如有动火、动焊作业）、高空作业（如有）、有限空间作业（如有）的审批，向甲方相关部分报备规范化作业方案并取得甲方相关部门审核允许后方可施工，未完成危险作业审批或未向甲方报备前不得私自开展危险作业。
四、施工中注意用电、用水安全，不得私自乱拉电线、停水、停电，防止触电等安全事故发生。接电前必须先与甲方相关部分对接， 做好临时用电审批，得到允许后按照规范要求接水、接电等。项目竣工后与甲方相关部门对接，对水、电、暖进行安全技术交底，并行签字验收。
五、高空作业工作人员按照相关规范戴好安全带（五绳式） ， 防止高空坠落事故。
六、有限空间作业需按照相关操作规范做好提前检测， 佩戴好防护工具，至少两人进行监督及安全操作。
七、动火作业前做好场地准备工作，提前配备灭火器等消防设备，
该项目中如存在消防改造，须提前与甲方消防主管部门现场对接，得到允许后方可施工。项目竣工后由甲方消防主管部门现场签字验收。
八、为避免工程施工对学校消防系统、监控系统、氧气系统、弱电网络系统造成影响，乙方对消防、信息等设施、管路等进行需在施工改动前必须与甲方消防、信息、设备主管部门现场对接交底，得到甲方相关部门同意签字确认后方可施工，施工结束后由乙方负责对改动过的消防、信息等设施、管路进行恢复， 保证正常使用，由甲方各相关主管部门签字验收  , 交底单及验收单（含电子扫描件）需交给甲方。
九、项目施工中涉及墙体等拆除工作时需提前向甲方相关安全主管部门报备审批通过后方可施工，对墙面、地面开洞、拆除等施工不得对原有结构造成不良影响。
十、板材材料符合项目消防验收规范。
十一、签订本责任书后，中标方需按照上述条款执行，如因中标方不按照上述条款违约、违规操作，现场发生任何安全事故由乙方承担全部经济、法律责任，甲方将不负任何责任，给甲方造成的任何损失也均由乙方承担。
二、完工期限:合同签订后30天内完成项目建设，并交付使用。
三、验收要求： 项目全部完工后，由成交供应商完成自查并整理验收资料，3 个工作日内向采购单位提交验收申请。验收工作由采购单位主导组织，组成验收小组，依据采购合同、招标文件及行业标准开展核验
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工作。采购单位收到申请后 5 个工作日内完成资料初审，初审通过后 5个工作日内组织验收。项目验收合格后，采购单位 3 个工作日内开具验收合格证明，完成资料归档。
四、付款方式： 双方签订合同后，10个工作日内支付扣除暂列金后合同价的30%预付款；项目完工并验收合格后10个工作日内支付扣除暂列金后合同价的50%，工程结算审定后支付结算价的100%。
五、施工地点： 库车市各乡镇幼儿园（清单中列明的幼儿园）。
六、项目类型： 本项目属于工程类项目，所属行业为建筑业。
七、合同签订时间及地点：
时间：采购人应当自中标通知书发出之日起 30日内，按照磋商文件和中标人响应文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。
地点：库车市教育局（库车市胜利路 10 号）。
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第四部分 合同格式（仅供参考）

第一节  合同条款


通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局修订的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”。




第二节  专用合同条款




1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名    称：                                                       ；
资质类别和等级：                                                ；
联系电话：                                                       ；
电子信箱：                                                       ；
通信地址：                                                       。
1.1.2.5  设计人：
名    称：                             ；
资质类别和等级：                       ；
联系电话：                             ；
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通信地址：                              。
1.1.3  工程和设备
1.1.3.7  作为施工现场组成部分的其他场所包括： 通用条款规定的发包方提供的施工场地 。
1.1.3.9  永久占地包括：                          /                              。
1.1.3.10  临时占地包括：        双方在合同履行过程中确定                。
1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：  需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》，  以及其他有关法律、法规
 (
1.4
 
标准和规范
)。



1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范、详细施工图  。
1.4.2  发包人提供国外标准、规范的名称：      不采用                ；
发包人提供国外标准、规范的份数：          不采用                ；
发包人提供国外标准、规范的名称：         不采用               。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  详见图纸  。
1.5  合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：  执行通用条款                 。
1.6   图纸和承包人文件
1.6.1   图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：    /       ；
发包人向承包人提供图纸的数量：                /                       ；
发包人向承包人提供图纸的内容：            /                       。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：    实施性施工组织设计及方案       ；
承包人提供的文件的期限为：           开工前             ；
承包人提供的文件的数量为：            肆份                    ；
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承包人提供的文件的形式为：           书面                       ；
发包人审批承包人文件的期限：    收到文件后 7 天内审查完毕              。
1.6.5  现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：                   /                 。
1.7  联络

1.7.1 发包人和承包人应当在     7        天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2  发包人接收文件的地点：  项目所在地发包人办公室                  ；
发包人指定的接收人为：                                 。
承包人接收文件的地点：  项目所在地承包人项目部                     ；
承包人指定的接收人为：  承包方项目经理                            。
监理人接收文件的地点：    \                                                     ；
监理人指定的接收人为：   \                                            。
1.10  交通运输
1.10.1   出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：  由承包人按发包人要求取得出入现场所需的批准手续 。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：      本项目施工现场              。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准  。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人  承担。
1.11  知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  执行通用条款              。

25





关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：    执行通用条款         。
1.11.2  关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款           。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款               。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 	执行通用条款     。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：         是                 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：                /                   。
2. 发包人

2.2  发包人代表发包人代表：
姓    名：                                ；
身份证号：                               ；
职    务：                                ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                                 ；
通信地址：                                。
发包人对发包人代表的授权范围如下：    督促指导监理工程师行使职权、协调施工现场各方面的关系、协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理现场经济技术签证。       。
2.4  施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1  提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：  开工前        。
2.4.2  提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 执行通用条款            。
2.5  资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：                            /                                 。
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发包人是否提供支付担保：                                    /                                     。
发包人提供支付担保的形式：           /                    。
3. 承包人
3.1  承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：    竣工图及资料                  。承包人需要提交的竣工资料套数：        两套                       。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担                    。
承包人提交的竣工资料移交时间：   工程竣工后壹个月内                。承包人提交的竣工资料形式要求：    书面                            。
（6）承包人应履行的其他义务：   双方协商确定                       。
3.2  项目负责人
3.2.1  项目负责人：
姓    名：                                     ；
身份证号：                                     ；
建造师执业资格等级：                          ；
建造师注册证书号：                             ；
建造师执业印章号：                             ；
安全生产考核合格证书号：                       ；
联系电话：                                     ；
电子信箱：                                     ；
通信地址：                                     ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：  全面负责项目施工过程中质量、安全、进度管理工作。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：                                /                   。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失   。
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3.2.3  承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。
3.2.4  承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失       。
3.3  承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前 2 天 。
3.3.3  承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失       。
3.3.4  承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   由发包人师批准后方可离开     。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失      。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失     。
3.5  分包
3.5.1  分包的一般约定
禁止分包的工程包括：  执行通用条款  。
主体结构、关键性工作的范围：    执行通用条款          。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：       执行通用条款         。
其他关于分包的约定：        执行通用条款               。
3.5.4  分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：       执行通用条款        。
3.6  工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 材料、设备进场
至验交付使用前由承包人负责保修，交付使用后由发包人做成品保护                 。
3.7  履约担保
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承包人是否提供履约担保：   是 （合同价的10%）  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：成交供应商须在成交通知书发出后10日内、合同签订前，以支票、汇票、本票、银行转账或金融机构 / 担保机构出具的保函等非现金形式，足额缴纳至采购单位指定账户；未按期足额缴纳的，视为自动放弃成交资格。项目履约完毕且验收合格后，履约保证金无息全额退还。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：/       。
关于监理人的监理权限：/         。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：    /    。
4.2  监理人员
总监理工程师：
姓    名：                             /                               ；
职    务：                               ；
监理工程师执业资格证书号：               ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                               ；
关于监理人的其他约定：                  。
4.4  商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                              /                                            ；
5. 工程质量
5.1  质量要求
5.1.1  特殊质量标准和要求：     合格     。
关于工程奖项的约定：           /               。
5.3   隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 48 小时书面通知
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监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前       24       小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：       48          小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工

6.1.1  项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到《建筑工程安全检查标准》	（JGJ59-2011）标准。
6.1.4  关于治安保卫的特别约定：      执行通用条款         。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：     开工前提供场地治安管理计划      。
6.1.5  文明施工
合同当事人对文明施工的要求 ：  达到《 建筑施工现场环境与卫生标准 》 	（JGJ146-2004）标准。
6.1.6  关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     纳入合同价格支付     。
7. 工期和进度
7.1  施工组织设计
7.1.1  合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行   。
7.1.2  施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：        开工前          。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后 7 天内。
7.2  施工进度计划
7.2.2  施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后 5  日内    。
7.3  开工
7.3.1  开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后、开工前    。
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关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                     /            。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：             /                        。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  180  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4  测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后、开工前             。
7.5  工期延误
7.5.1  因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响工程进度； ②重大设计变更而影响工程进度；③政策处理问题影响施工进度；④ 不不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可 。
7.5.2  因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：	每推延一天，赔偿合同价款的 0. 1%                                。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价款的 2％     。
7.6  不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：                            /                 。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）               地震、暴风雪            ；
7.9  提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励：                      /                          。
8. 材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   由承包人承担    。
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8.6  样品
8.6.1      样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款，按发包人需求确定     。
8.8  施工设备和临时设施
8.8.1  承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担             。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2  试验设备
施工现场需要配置的试验场所：    按有关规定执行      。
施工现场需要配备的试验设备：    按有关规定执行       。
施工现场需要具备的其他试验条件：        /                         。
9.4  现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：                     /                   。
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：    执行通用条款         。
10.4 变更估价
10.4.1  变更估价原则
关于变更估价的约定:        执行通用条款         。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：               /                        。
发包人审批承包人合理化建议的期限：             /                          。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
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10.7  暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。
10.7.1  依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /      种方式确定。
10.7.2  不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /     种方式确定。
第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：                        /                         。
10.8  暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：                    /                             。
11. 价格调整
11.1  市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：   否  。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   2    种方式对合同价格进行调整：
第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      /        ；
第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定： 根据编制说明中约定的价格信息文件 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过    5     %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  5     %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5     %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用
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合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±    5    %时，其超过部分据实调整。
第 3 种方式：其他价格调整方式：                /           。
12. 合同价格、计量与支付
12.1  合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：除经济签证、设计变更、市场因素以外的所有风险。
风险费用的计算方法：   /      。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：             /             。
风险费用的计算方法：                 /                 。
风险范围以外合同价格的调整方法：             /                  。
3、其他价格方式：                  /                。
12.2  预付款
12.2.1  预付款的支付
预付款支付比例或金额：  合同价的 30%      。
预付款支付期限：签订合同、承包方提交履约保证金，完成后并在开工以前  。
预付款扣回的方式：                                      。
12.2.2  预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：                   /           。
预付款担保的形式为：                     /                           。
12.3  计量
12.3.1  计量原则
工程量计算规则：  按 GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范工程量计算规则         。
12.3.2  计量周期
关于计量周期的约定：   按月计量        。
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12.3.3  单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：   按月计量     。
12.3.4  总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：               /                。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4  项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /       。
12.3.6  其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：      /       。
12.4  工程进度款支付
12.4.1  付款周期
关于付款周期的约定：合同签订后支付扣除暂列金后合同价30%，项目完工后支付扣除暂列金后合同价的80%，结算审计完成后支付结算价的97%（剩余3%为质量保证金）。
12.4.2  进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包方工程款支付管理规定执行 。

12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    按发包方工程款支付管理规定执行  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  按发包方工程款支付管理规定执行 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /     。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请 7   日内审查并报送     。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到 7   日内完成       。
（2）发包人支付进度款的期限：    14   日内                        。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：            /                 。
12.4.6  支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：                    /                   。
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3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  按合同通用条款     。
13. 验收和工程试车
13.1  分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前     24       小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：      48      小时。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：     按合同通用条款        。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按合同通用条款        。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：   颁发工程接收证书后 7   日内      。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /     。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：          /       。
13.3  工程试车
13.3.1  试车程序
工程试车内容：                /               。
（1）单机无负荷试车费用由              /           承担；
（2）无负荷联动试车费用由              /             承担。
13.3.3  投料试车
关于投料试车相关事项的约定：            /               。
13.6 竣工退场
13.6.1  竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：   颁发工程接收证书后 3   日内      。
14. 竣工结算
14.1  竣工付款申请
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承包人提交竣工付款申请单的期限：按合同付款约定执行    。
竣工付款申请单应包括的内容：   按合同付款约定执行         。
14.2  竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：  按合同付款约定执行   。
发包人完成竣工付款的期限：按合同付款约定执行    。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 发包方支付工程款必须进入本合同约定账户     。
14.4  最终结清
14.4.1  最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：     肆份        。
承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内    。
14.4.2  最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   收到最终结算申请单后 14  天内       。
（2）发包人完成支付的期限： 执行合同通用条款        。
15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  自实际竣工日期起计算为 24 个月    。
15.3  质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：         扣留          。
15.3.1  承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第   2    种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：              /             ；
（2）   /     %的工程款；
（3）其他方式:               /              。
15.3.2  质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第     2    种方式：
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（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:                 /                    。
关于质量保证金的补充约定：   按照国家、自治区现行规定执行        。
15.4 保修
15.4.1  保修责任
工程保修期为：     24个月      。
15.4.3  修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：           24  小时内     。
16. 违约
16.1  发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：    /         。
16.1.2  发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：   /    。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    /      。
（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定， 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/         。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      /         。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：     /        。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。
（7）其他：           /               。
16.1.3   因发包人违约解除合同
承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正
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其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1  承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：  执行合同通用条款          。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：   执行合同通用条款      。
16.2.3   因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：   执行合同通用条款         。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由发包人承担     。
17. 不可抗力
17.1  不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /        。
17.4   因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后      天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1  工程保险
关于工程保险的特别约定：    执行合同通用条款      。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：                 /                    。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    执行合同通用条款        。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：    执行合同通用条款           。

20. 争议解决





20.3  争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      /         。
20.3.1  争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：   /       。
选定争议评审员的期限：    /     。
争议评审小组成员的报酬承担方式：    /       。
其他事项的约定：             /           。
20.3.2  争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：    /       。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第    2      种方式解决：
（1）向                 /                          仲裁委员会申请仲裁；
（2）向        工程所在地      人民法院起诉。




第三节 合同文件格式

1.合同文件格式
1.1  依据设计文件的要求，本工程采购项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国以及自治区和行业的工程建设标准、规范的要求。
1.2  建设工程施工合同的“合同条件 ”采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（   GF-2017-0201  ）的合同条件。
1.3  合同协议条款将由建设单位（发包人）与中标单位（承包人）结合本工程具体情况协商后签订。






第五部分     响应文件格式附件1
投 标    函
库车市政务服务和公共资源交易中心：
我方对本次招标文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿对此     次            采购项目投标，现郑重声明以下诸点并对之负法律责任：
1.我方同意响应文件的各项规定，赞同你方对磋商文件的解释。
2.我方提供的响应文件及资料、证照真实合法有效。
3.我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料。
4.我方同意承担由响应文件内容填报不清或填报错误所造成的无效标 、废标、落标等后果。
5.我方赞同你方组织的磋商小组所做出的评审和选择，同意磋商小组成员无义务向供应商进行任何有关评标解释的规定。
6.我方保证诚实履行合同，做到所供货物（服务）或工程货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）。
7.我方完全同意本次招标并不一定以最低价中标。
8.我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。
9.我方同意本响应文件的有效期为开标后90天；一旦中标将响应文件转为合同附件。
10.本次投标总价为          （大写）。
11.我方提交的响应文件为电子投标文件。
12.与本次招标的一切往来，请按下列方式联系：

法定代表人：        （签字）手机：         
委托全权代理人：      （签字）手机：         
供应商全称：                （加盖单位公章）

签署日期：    年  月   日






附件2
法定代表人资格证明文件





我是             （投标单位全称）的法定代表人，现参加库车市政务服务和公共资源交易中心组织的                （采购项目名称 、招标编号），负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同及处理与本次招标项目有关的一切事务。
特此证明。


供应商全称：                              （加盖单位公章）


签署日期：      年     月      日
注：1.法定代表人参加本次采的应签署本文件并附本人身份证原件扫描件（包括正反面）；
2.如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。


	




法定代表人身份证原件扫描件粘贴处
（包括正反面）




法定代表人授权委托书


我        （姓名）是           （供应商全称）的法定代表人，现授权                     （姓名）为我公司全权代理人，以我单位名义参加库车市政务服务和公共资源交易中心组织的             （招标项目名称、招标编号）的投标活动。全权代理人可全权代表我负责签署本次响应文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同，其在处理与本次采购项目有关的一切事务，我均予以承认
。
全权代理人无权再转委托权。
特此声明。


法定代表人：               （签字）


供应商全称：        （加盖单位公章）


签署日期：          年     月      日
说明：应附法定代表人和委托全权代理人身份证原件扫描件 （包括正反面） 。
附件3

 (
委托全权代理人身份证原件扫描件粘贴处（包括正反面）
)




	





法定代表人身份证原件 扫描件粘贴处（包括正反面）





供应商资格声明函





一、供应商概况：
1.注册地址：
2.成立日期：
3.注册资金：
4.单位性质：
5.开户银行的名称和地址：
6.隶属关系：
7.服务体系设置情况简介：
8. 目前生产（销售）的主要产品简介：
9.年生产（销售）能力：
10.职工（雇员）人数：
其中：（1）高级技术人员人数：
（2）中级技术人员人数：
二、财务状况统计表

	项目年份
	2023年度
	2024年度
	2025年

	总 资 产（元）
	
	
	

	流动资产（元）
	
	
	

	固定资产净值（元）
	
	
	

	总负债（元）
	
	
	

	短期借款（元）
	
	
	

	销售收入（元）
	
	
	

	利润总额（元）
	
	
	



附件4






三、供应商认为需要声明的其它情况
1.
2.
3.
我单位保证以上声明内容真实、准确。否则，我单位愿意承担由此产生的一切经济责任和法律责任。




供应商全称：                    （加盖单位公章）



签署日期：        年     月      日



开标一览表







项目名称：                                                                              项目编号：
	
序号
	
项目名称
	
投标价（元）
	
完工期/质保期

	

1
	
	
	


注： 1.此表作为唱标的依据。








供应商全称：                    （单位盖章）


法定代表人或委托全权代理人：     （签字或盖章）
年     月     日
附件5

投标报价（参考格式）
（第     轮报价）


投标报价：







供应商全称（加盖公章）：
法定代表人或委托全权代理人（签字）：
日    期：   年  月  日







说明： 按政府采购云平台电子投标相关要求报价
附件6

投标报价清单



投标报价明细表（已标价的工程量清单）



注 ： 1.供应商参考招标需求， 以其为准详细编写响应文件不可遗漏；
2.投标人编制严格按照工程量清单提供的表格填列，并不得改动表中的任何地方，表格顺序也不得变动，否则按重大偏差处理。
3.投标人不允许改变招标人所发工程量清单的结构格式、清单编号、名称、工程量、单位、招标人给出的费率及提供的主材顺序。
附件 7


	
序号
	
采购需求技术指标
	
投标响应技术指标
	
正偏离
	
负偏离
	
满足要求
	
备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	





投标单位名称（加盖公章）：
法定代表人或委托全权代理人（签字）：
日    期：   年   月   日
附件8

投标项目需求技术响应偏离表




	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件
的商务条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







投标单位名称（加盖公章）：
法定代表人或委托全权代理人（签字）：
日  期： 年 月  日
附件9

投标项目需求商务条款偏离表

附件  10
中小企业声明函（工程类）


本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展
管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加    （单位名称）的   （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的
中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（ 标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业）。承建（承接）为       （企业名称），从业人员         人，年营业收入为万元，资产总额为         万元，属于（ 中型企业/小型企业/微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：
日     期：    年    月    日
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。
2.投标企业按照新疆维吾尔自治区财政厅《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购   〔2022〕 22号）， 明确说明企业类型为中型企业或小型企业或微型企业， 不得用中小微企业简单概括， 否则， 后果自负。




近   三   年   业  绩  一   览  表


	序号
	使用单位全称
	合同金额
	完成时间
	联系人
	联系电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
…
	
	
	
	
	


备注：
1.供应商应填写与招标项目相一致或相类似的销售业绩。所有业绩应提供
《买卖合同》或中标通知书复印件并附在此业绩表之后。
2.此表如填写不完内容， 可另附页。




法定代表人：    （签字）
或
委托全权代理人：    （签字）

签署日期：    年   月    日
附件  11








供应商认为需补充的其它资料或说明
附件12














响   应   文   件








项目名称:
项目编号：
供应商全称（盖公章）：
法定代表人或委托全权代理人签字：



日期：       年         月           日
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