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询比（唱标）一览表

项目名称：开远市化工园区源网荷储一体化项目220kV输变电工程全过程造价咨询服务
	项目
	报价内容及承诺

	供应商（单位全称）
	

	询比总报价

（万元，含税）
	小写：

大写：

	税率（%）
	

	服务期限承诺
	自合同签订之日起至开远市化工园区源网荷储一体化项目220kV输变电工程竣工结算审核完成，配合业主完成审计工作止。

	备注
	

	供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：


备注：

1.此开标（唱标）一览表，供应商应同时放在响应文件封面后第一页。

2.报价包含为完成本项目范围的所有造价咨询服务的全部费用，包括但不限于人员费、办公、交通、生活等所需设备和设施的购置及使用费、折旧费、管理费、咨询费、验收费、拟获得的利润和税金，并考虑了应由乙方承担的义务、责任和风险所发生的费用。
提 示
一、供应商请按《采购文件》要求编制响应文件。
二、为遵循国家有关规定，在递交文件现场，除携带您认为必要的资料外，还须随身携带下列证明文件以供审验：

★递交响应文件时供应商应提交核验的身份证明文件：

1.营业执照（复印件）

2.法定代表人资格证明书

3.法定代表人授权委托书（法定代表人递交响应文件的，无需提供）

4.递交响应文件人员居民身份证(原件)

上述证明文件，需现场单独提交，请勿密封或封装在响应文件内。供应商法定代表人或其授权委托人在递交响应文件时均统一提交给开标现场工作人员查验；除居民身份证外其余材料递交核验后不退还。
第一章   询比采购公告

1．采购条件

项目名称为：开远市化工园区源网荷储一体化项目220kV输变电工程全过程造价咨询服务，项目采购人为云能红河综合能源服务有限公司，项目资金为自筹资金，已落实。项目已具备采购条件，参照《中华人民共和国招标投标法》及《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，现对本项目进行公开询比采购。

2．项目概况与采购范围

2.1项目名称：开远市化工园区源网荷储一体化项目220kV输变电工程全过程造价咨询服务
2.2项目概况：开远市化工园区源网荷储一体化项目是云南省电力源网荷储一体化第一批试点项目，项目位于红河州开远市小龙潭镇，项目以解化转型升级建设50万吨合成氨及下游项目为契机，拟在开远市小龙潭镇化工园区内建设220kV输变电工程，满足园区用电需要，同时开发园区周边新能源就近接入，并配套一定容量的储能设施，在园区内打造“源网荷储”一体化试点项目，促进园区能源利用转型升级，助力园区成为绿色低碳示范园区。

根据规划，开远市化工园区源网荷储一体化项目220kV输变电工程工程总投资19544万元，拟在化工园区内新建1座220kV变电站，本期建成主变容量3×120MVA；220kV侧新建2回220kV线路分别接入220kV智源变（线路长约23km，涉及开远市境内）、220kV吉安变（线路长约34km，涉及开远市境内32.4km、个旧市境内1.6km），导线截面均按1×400mm²考虑（最终接入系统方案以实际批复为准）。本项目主体工程计划2026年11月30日前开工建设，2027年8月30日具备并网运行条件。

2.3采购范围：

开远市化工园区源网荷储一体化项目220kV输变电工程采用EPC总承包模式，为做好本输变电工程的建设，成交人应当以造价控制及合规性为核心，综合运用多种学科知识、工程实践经验、经济管理方法，采用一系列工程管理、造价管理等服务方式，为采购人提供以投资控制为目标的全过程咨询服务。具体工作内容包括不限于以下内容：

2.3.1 施工阶段

（1）规范咨询服务工作制度

协助采购人做好项目现场的管理制度及流程，配合做好采购人与各参建单位的管理关系；制订可行的周报、月报、季报和年报等定期报告制度；建立签证、变更、档案管理等与造价相关的工作制度。

（2）工程计量与计价管理

施工图交付后，对比招标工程量清单，分析量差及价差；工程计量支付的确定，审核工程款支付申请，提出资金使用计划及付款建议，出具支付结算报告；针对暂列金部分，严格审核相关付款文件并出具审核意见；严格按要求配合做好工程价款的调整处理；规范并监督采购人的价款支付，及时整理和留存相关过程资料。

（3）设计变更控制

进行变更源分析和类别划分；审核变更预算，进行总造价影响及成本控制分析；配合变更方案比选，提出合理化建议；深入施工现场，积极收集管理第一手资料并汇总归集；对现场签证及新增工程量进行审核；施工过程中对设计变更、经济签证、非投标工程或合同承包范围外增加工程费用等进行编制和审核，提供相应变化情况的报告，并向采购人提供《造价控制动态分析报告》。

（4）合同及索赔管理

负责处理合同索赔，维护采购人的合法权益；对索赔报告进行审查分析，收集反索赔的理由和证据，复核索赔值，提出反索赔报告；参与调解所有合同争端，负责在仲裁过程中提供理据充分的依据。

（5）信息管理

收集价格信息或编制工程造价管理月报，及时向采购人提供有关工程造价信息资料和成果，其中包括每月的主要材料价格分析、机械、设备等造价信息；记录重大变更及特殊做法的影像资料，工程完工后整理提供一套完整的工程造价资料。

（6）做好重点工作的管理

做好投资管理：建立及动态更新投资总控表，并与目标投资比对，及时提交项目造价控制意见。加强合同管理：通过合同台账监控项目现场的履约情况，及时做好投资、合同与资金支付的对比分析。加强与工程审计和采购人财务人员的沟通，及时发现合同及资金支付过程中的问题。

（7）资料管理：及时建立与更新合同台帐、支付台账、设计变更和签证台账、资料收发台帐、索赔及反索赔台帐。

（8）现场会议：委派造价人员参与例会，并定期召开造价控制会议，解决施工过程中各类造价问题。

2.3.2 竣工阶段

（1）结算审核：审核资料的完整性和符合性（根据合同及结算资料）；根据合同及结算资料，对结算价格进行审核，会同财务管理部门的评审；审核各类服务、采购及供货合同结算；出具工程竣工结算报告。

（2）结算台账：建立与更新。

（3）投资情况分析：编制项目投资情况分析报告。

（4）项目审计：配合项目审计。

2.3.3 临时工程：负责完成项目EPC合同之外额外临时发生工程的造价服务工作（若有），服务范围同2.3.1、2.3.2。

2.3.4特别说明：

根据本项目的委托目标及服务原则，乙方必须在合同生效后10日内，完成本项目建设管理程序及相关内部控制的风险识别，初步完成投资控制体系的建立，提出完整可行的工作计划、过程控制资料或工作底稿、工作制度或沟通协调机制、质量控制方案、工作成果形式等与本次采购服务内容有关的过程资料和结果文件，上述资料经甲方审核同意后正式实施。
2.4项目实施地点：云南省红河州开远市。
2.5服务期限：自合同签订之日起至开远市化工园区源网荷储一体化项目220kV输变电工程竣工结算审核完成，配合业主完成竣工决算审计工作止。
2.6服务要求：

本项目委托服务目标：成交人应根据双方合同及相关法律法规要求，认真履行全过程造价控制和工程咨询服务职能，协助采购人达到以下目标：

（1）协助采购人切实加强本项目的事前管理、事中管理、事后管理；

（2）在保证项目质量及安全的前提下尽可能节约投资；

（3）规范项目建设基本程序，确保项目的合法合规；

（4）确保项目建设资金的安全完整，坚决杜绝项目建设过程中的违纪违规现象；

（5）确保项目全部工程竣工结算按时按要求顺利通过各方确认，最终完成竣工验收备案。

（6）在约定的服务期内，如成交人提供的服务无法满足采购人的需要或未达到承诺的标准，经采购人指出后仍未有改进的，采购人可单方解除合同且不承担违约责任，由此造成采购人的一切损失均由成交人承担。

（7）项目结束需要向采购人交付两套全部工作过程形成的记录、档案资料。

2.7质量要求

供应商提供的服务及成果文件应符合《建设工程清单计价规范》（GB/T 50500-2024）、《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（T/CCEAS 008-2026）及国家、地方、行业现行的相关造价咨询服务标准、项目造价管理规定及审计管理的有关规定及规范的要求，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。

其他咨询服务的重点是项目的合规性咨询服务，合规性服务应当符合国家现行法律、法规、规范及云南省国资委有关国有企业审计工作的相关要求的其他相关规定。
2.8资格审查方式：资格后审。
3．供应商资格要求

3.1一般要求：具备经国家工商行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或组织，具有独立承担民事责任的能力及良好的商业信誉，没有处于被责令停业以及财产被接管、冻结及破产状态。

3.2类似业绩要求：供应商自2023年1月1日起至今（以合同签订时间为准），承担过1项投资金额在1亿元及以上电力工程全过程造价咨询服务业绩（至少包括过程造价管理、结算审核两部分内容；提供合同或中标通知书等有效证明材料，合同复印件至少需提供首页、签字盖章页及能证明与采购人要求的业绩相符的供货范围等信息的页面，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，按无效业绩处理）；若提供的证明材料涉及过程造价管理、结算审核两部分内容为单独的，可合并视为一项业绩。不接受分包、转包的业绩。

3.3财务要求：提供近一年（2025年度）经第三方审计的财务报告及财务报表（如成立时间不足一年的，可提供成立后至提交响应文件截止时间止的财务报告、财务报表及财务报表真实性承诺函）；或者提供开户银行出具的资信证明（递交响应文件截止日前3个月内出具），同时附财务状况良好承诺函。
3.4信誉要求：供应商应当信誉良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态、当前未因骗取中标和严重违约及其他不良行为被建设行政主管部门禁止投标。供应商在递交响应文件截止时间前未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站列入“统计严重失信主体名单”；未被“中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn/）”纳入“失信被执行人名单”，提供上述网站查询截图。

3.5拟派项目负责人要求：具备建设行政主管部门核发的注册一级造价工程师资格，且注册在本单位、社保与注册单位一致。须提供拟派项目负责人身份证、注册一级造价工程师注册证书、本单位正式在岗职工相应证明材料。项目负责人必须按时参加项目各类会议，每周到现场服务时间不少于二次（国家法定节假日除外），每次不得少于6小时（时间段在9：00—17:00间）。
拟派项目负责人2023年1月1日起至今作为项目负责人至少承担过一项投资1亿元及以上电力工程项目的全过程造价咨询工作（至少包括过程造价管理、结算审核两部分内容），业绩证明材料提供中标通知书或合同协议书或业务手册或业主证明，且可以证明类似业绩工作内容、项目规模、投资及项目负责人身份。若提供的证明材料涉及过程造价管理、结算审核两部分内容为单独的，可合并视为一项业绩。

3.6服务团队要求：（1）拟派造价专业人员不少于4人（含项目负责人）。

（2）服务团队至少2名造价人员取得一级造价工程师注册证书（含项目负责人），且执业时间不少于3年（以注册证初始注册时间为准），2名注册造价工程师中至少有1名安装专业造价工程师。

（3）其他专业造价人员需从事工程造价工作1年及以上。

（4）拟派本项目的人员须为本单位在职人员（提供近3个月的社保缴费证明）。

（5）服务团队必须安排2名专业人员（必须是经验丰富、业务能力、协调沟通能力较强的人员，其中土建专业1人，安装专业1人）固定常驻甲方现场办公，每月驻场时间不少于15个工作日。
3.7其他要求

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购活动公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次询比采购。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加未划分标段的同一项目询比采购。

（2）近3年无重大质量、安全事故记录；供应商在近3年内不存在骗取中标、无故放弃中标、严重违约或因自身的原因而使任何合同被解除的情形。

3.8联合体：本次询比采购不接受联合体参与。

4．询比采购公告及询比采购文件的获取

4.1询比采购公告时间（询比采购文件获取时间）：凡有意参加本次询比采购者，请于2026年11月09日起至2026年11月12日17时00分（24小时制，下同）止获取询比采购文件。

4.2获取询比采购文件方式：

采购文件随公告在“云南能源集团招采发布平台”发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在本公告期内自行查看和下载（http://zcfb.cnyeig.cn/sjhz/）。并于2026年11月12日17时00分前以书面形式确认是否参加本次采购活动（格式见附件），将确认函盖章后的PDF电子版发送至电子邮箱513848246@qq.com（文件名格式：某某公司-开远市化工园区源网荷储一体化项目220kV输变电工程全过程造价咨询服务-询比参与确认函）。在本公告规定的时间内未按上述要求发送电子邮件至指定邮箱者，不得递交响应文件或参加询比。
4.3其他：本项目不提供邮购询比采购文件服务。

5．响应文件的递交

5.1响应文件的递交截止时间（开标时间，下同）：2026年11月16日11:00时（北京时间）。

5.2响应文件的递交地点（开标地点，下同）：云南省红河哈尼族彝族自治州开远市灵泉街道办事处灵泉东路336号建行办公楼副楼3楼。
5.3响应文件递交方式：由供应商法定代表人或其授权委托人现场递交。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人有权拒收。

5.4开标时间：同递交响应文件截止时间。
5.5开标地点：同递交响应文件地点。
6．发布公告的媒介

本次询比采购公告在云南能源集团招采发布平台（http://zcfb.cnyeig.cn/sjhz）上发布，采购人及招标代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

7．联系方式

采购人名称：云能红河综合能源服务有限公司
地址：云南省红河哈尼族彝族自治州开远市灵泉街道办事处灵泉东路336号建行办公楼副楼3楼。
联系人：郑老师
联系方式：15808605795
8．异议提交及受理

异议受理人和联系方式：云南省配售电有限公司纪委办公室进行电话举报，电话：0871-64981390。
第二章  供应商须知

供应商须知前附表

本前附表为供应商须知的补充、修改。如发现与供应商须知内容有矛盾的，以本前附表内容为准。

	
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.1
	采购人
	采购人名称：云能红河综合能源服务有限公司 

地址：云南省红河哈尼族彝族自治州开远市灵泉街道办事处灵泉东路336号建行办公楼副楼3楼

联系人：郑老师

联系方式：15808605795

	1.1.2
	项目名称
	项目名称：开远市化工园区源网荷储一体化项目220kV输变电工程全过程造价咨询服务

	1.1.3
	项目实施地点
	云南省红河州开远市，采购人指定地点

	1.2.1
	资金来源
	自筹资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购范围
	详见“第一章 询比采购”及“第六章 项目需求及技术要求”

	1.3.2
	服务期限要求
	详见“第一章 询比采购公告”

	1.3.3
	质量要求
	详见“第一章 询比采购公告”及“第六章 项目需求及技术要求”

	1.4.1
	供应商资格要求
	详见“第一章 询 比采购公告”

	1.4.2
	履约保证金
	无履约保证金。

	1.4.3
	是否接受联合体递交响应文件
	不接受

	1.5.
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

□组织，踏勘时间：另行通知

踏勘集中地点：另行通知

	1.6
	递交响应文件预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开

□召开，召开时间：另行通知

        召开地点：另行通知

	1.7
	供应商提出问题的截止时间
	递交响应文件截至时间2日前

	1.8
	采购人书面澄清的时间
	递交响应文件截止时间1日前

	1.9
	分包
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□允许，

	1.10
	偏离
	 eq \o\ac(□)不允许

 eq \o\ac(□,√)允许，允许优于询比采购文件技术参数的正偏离，不允许负偏离。

	2.1.1
	供应商要求澄清询比采购文件的截止时间
	递交响应文件截至时间2日前

	2.1.2
	递交响应文件截止时间
	详见“第一章 询比采购公告”

	3.1
	递交响应文件有效期
	从提交响应文件截止之日起90日历日

	3.2
	近年完成的类似项目的年份要求
	详见“第一章 询比采购公告”

	3.3
	是否允许递交备选响应文件方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□允许

	3.4
	签字或盖章要求
	询比采购文件中提供格式文件要求的，在格式要求盖章处均应加盖供应商单位公章，要求签字处应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

	3.5
	响应文件份数
	纸质响应文件：正本壹份、副本贰份
电子版响应文件：一份（U盘，随正本一起封装递交）

	3.6
	响应文件电子版文件的份数及要求
	电子版文件载体：U盘 1 份
电子版内容要求：响应文件电子版应包含1份word版本和1份响应文件正本签章完成的扫描件（PDF），确保与纸质响应文件一致。

	4.1
	封套上写明
	A．采购人名称：      
B．(项目名称)    （标段号）    响应文件

C．在   年   月   日   时   分前不得开启

D．供应商名称：     

	4.2.1
	递交响应文件地点
	详见“第一章 询比采购公告”

	4.2.2
	是否退还响应文件
	 eq \o\ac(□,√)否，递交响应文件截止时间后不退还

□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同递交响应文件截止时间

开标地点：同递交响应文件地点

	6.1
	询比小组的组建
	询比小组构成：3人或以上单数（询比小组的组成应当符合相关规定）。

	7.1
	是否授权询比小组确定成交人
	□是

 eq \o\ac(□,√)否，推荐的成交候选人数：有排序的不超过三名。

	8.1
	供应商代表出席

开标会
	采购人邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开标会。供应商的法定代表人或其授权委托人应当按时参加开标会。

	8.2
	知识产权
	构成本询比采购文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	8.3
	解释权
	构成本询比采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除询比采购文件中有特别规定外，仅适用于询比采购阶段的规定，按询比采购公告（询比采购邀请书）、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	8.4
	其他
	1.采购人无义务成交结果和详细评审内容做出解释。


供应商须知正文
1.总则

1.1项目概况

1.1.1参照《中华人民共和国招标投标法》及《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》以及采购人的相关采购管理规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目公开询比采购。

1.1.2本采购项目采购人和使用单位：见供应商须知前附表。

1.1.3本项目招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5本项目实施地点：见供应商须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3采购范围、云资源服务期限和质量要求

1.3.1本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2服务期限：见供应商须知前附表。

1.3.3质量要求：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1供应商的信誉、资质、业绩、等要求见供应商须知前附表。

1.4.2供应商不得存在下列情形之一：

(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2)为本项目提供招标代理服务的；

(3)被责令停业的；

(4)被暂停或取消递交响应文件资格的

(5)无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

(6)财产被接管或冻结的；

(7)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(8)与采购人存在利害关系可能影响采购活动公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次询比采购。

(9)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包号询比采购或者未划分包号的同一采购项目。

1.5费用承担

供应商准备和参加本次询比采购活动发生的费用自理。

1.6保密

参与询比采购活动的各方应对询比采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与询比采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9分包

不允许分包。
1.10偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离询比采购文件某些要求的，偏离应当符合询比采购文件规定的偏离范围和幅度。

2.询比采购文件

2.1询比采购文件组成

本询比采购文件包括：

(1)询比采购公告（或询比采购邀请书）；

(2)供应商须知；

(3)合同条款及格式；

(4)响应文件格式；

(5)评审办法；

(6)项目需求及技术要求；

(7)供应商须知前附表规定的其他材料。

2.2询比采购文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查询比采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有异议，应在供应商须知前附表规定的递交响应文件截止时间2天前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同，）提出，采购人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前应当暂停询比采购活动。

2.2.2询比采购文件的澄清将在供应商须知前附表规定的递交响应文件截止时间1天前以书面形式发给所有获取询比采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距递交响应文件截止时间不足1天，相应延长递交响应文件截止时间。

2.2.3供应商在收到澄清后，应以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3询比采购文件的修改

2.3.1在递交响应文件截止时间前，采购人可以书面形式修改询比采购文件，并通知所有已获取询比采购文件的供应商。采购人可以对已发出的询比采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响供应商对响应文件编制的，采购人应当在递交响应文件截止时间至少1日前，以书面形式通知所有获取询比采购文件的供应商；不足1日的，采购人应当顺延提交响应文件的截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

2.3.3 供应商或者其他利害关系人对询比采购文件有异议的，应当在递交响应文件截止时间2日前提出。采购人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停询比采购活动。

3.响应文件

3.1响应文件的组成

响应文件应包括的内容详见询比采购文件《第四章 响应文件格式》。
3.2询比报价

3.2.1供应商须就“第六章 项目需求及技术要求”中的所有采购内容作完整唯一报价。

3.2.2报价方式为：供应商应依据询比采购文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的服务的响应报价。报价为人民币元，询比报价应包含完成本项目所需的一切相关费用（如各项关服务费用、人工费用、差旅食宿费用、其他相关咨询服务费用、利润、税金等完成本项目所需的一切费用，以及市场价格变化的风险费用、利润等的总和），该报价应符合国内行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此合同价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。

3.2.3供应商应对“第六章 项目需求及技术要求”中的服务内容作完整唯一报价，即对“第六章 项目需求及技术要求”中的所有项目内容进行整体递交响应文件，不得缺项漏项，否则作不响应询比采购文件处理。

3.2.4供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。询比小组认为供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，询比小组可以取消该供应商的成交候选人资格。

3.3递交响应文件有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的递交响应文件有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长递交响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长递交响应文件有效期。供应商同意延长的，应相应延长其询比采购保证金（若有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其递交响应文件失效，但供应商有权收回其询比采购保证金（若有）。

3.4资格审查资料

详见询比采购文件《第四章 响应文件格式》

3.5备选响应文件方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选响应文件方案。允许供应商递交备选响应文件方案的，只有成交人所递交的备选响应文件方案方可予以考虑。询比小组认为成交人的备选响应文件方案优于其按照询比采购文件要求编制的响应文件方案，采购人可以接受该备选响应文件方案。

3.6响应文件的编制

3.6.1响应文件应按第四章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，询比采购响应函附录在满足询比采购文件实质性要求的基础上，可以提出比询比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2响应文件应当对询比采购文件有关服务期、递交响应文件有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.4响应文件正本一份，正本封面上应清楚地标记“正本”的字样。

3.6.5响应文件的正本装订成册，并编制目录。

4.递交响应文件

4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件的应密封完好，并加盖供应商单位章或密封章。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应在规定的递交响应文件截止时间前递交响应文件。

4.2.2供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1在规定的递交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1开标时间和地点

采购人在规定的递交响应文件截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在递交响应文件截止时间前递交响应文件的供应商；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（或公证员）等有关人员姓名；

（4）按照供应商须知前附表规定宣布响应文件的密封情况；

（5）按照供应商须知前附表的规定确定并宣布响应文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布供应商名称、询比报价、询比采购保证金（若有）的递交情况、质量目标、服务期及其他内容，并记录在案；

（7）开标结束。

6.询比评审

6.1询比小组

6.1.1询比评审由采购人依法组建的询比小组负责。询比小组由采购人或其委托的熟悉相关业务的代表组成。询比小组成员人数的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2询比小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对递交响应文件公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与询比采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2询比评审原则

询比评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3询比评审

询比小组按照第五章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第五章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为询比评审依据。

7.合同授予

7.1定标方式

除供应商须知前附表规定询比小组直接确定成交人外，采购人依据询比小组推荐的成交候选人确定成交人，询比小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2成交通知

7.2.1询比小组提出书面报告后，采购人应对询比评审结果进行网上公示，公示期不少于3日。公示通过，采购人确定定标意见后，可向成交人发出成交通知书，并将询比采购结果通知所有未成交的供应商。

7.2.2采购人应当在公示期结束后确定成交人，并以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将询比采购结果通知未中标的供应商。

7.2.3成交通知书将成为合同的组成部分。

7.3签订合同

7.3.1履约担保（若涉及），在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和询比采购文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2 成交人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成的损失，成交人还应当对采购人予以赔偿。

7.3.3采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据询比采购文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.4发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏询比采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通递交响应文件或者与采购人串通递交响应文件，不得向采购人或者询比小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义递交响应文件或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响询比评审工作。

8.3对询比小组成员的纪律要求

询比小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询比评审有关的其他情况。在询比评审活动中，询比小组成员不得擅离职守，影响询比评审程序正常进行，不得使用 “评审办法”没有规定的评审因素和标准进行询比评审。

8.4对与询比评审活动有关的工作人员的纪律要求

与询比评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询比评审有关的其他情况。在询比评审活动中，与询比评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响询比评审程序正常进行。

8.5投诉

供应商或其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。对发现在本次采购过程中存在的任何违规、违纪情况也可以向云南省配售电有限公司纪委办公室进行电话举报，电话：0871-64981390
9.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
第三章  合同条款及格式

云能红河综合能源服务有限公司
开远市化工园区源网荷储一体化项目

220kV输变电工程全过程造价咨询服务

合 
同
书 
签订地点:云南省红河州开远市
签订日期:    年　 月　 日
（询比文件内本章合同条款及格式仅作为参考，本章节中未明确内容将在合同谈判中明确，招标人保留最终修订合同的权利，最终本合同以实际签订为准，但实质性条款不能修改）
第一部分 合同协议书

甲方：云能红河综合能源服务有限公司
乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：开远市化工园区源网荷储一体化项目220kV输变电工程全过程造价咨询服务。
2.工程地点：云南省红河州开远市。
3.工程规模概况：

：开远市化工园区源网荷储一体化项目是云南省电力源网荷储一体化第一批试点项目，项目位于红河州开远市小龙潭镇，项目以解化转型升级建设50万吨合成氨及下游项目为契机，拟在开远市小龙潭镇化工园区内建设220kV输变电工程，满足园区用电需要，同时开发园区周边新能源就近接入，并配套一定容量的储能设施，在园区内打造“源网荷储”一体化试点项目，促进园区能源利用转型升级，助力园区成为绿色低碳示范园区。

根据规划，开远市化工园区源网荷储一体化项目220kV输变电工程工程总投资19544万元，拟在化工园区内新建1座220kV变电站，本期建成主变容量3×120MVA；220kV侧新建2回220kV线路分别接入220kV智源变（线路长约23km，涉及开远市境内）、220kV吉安变（线路长约34km，涉及开远市境内32.4km、个旧市境内1.6km），导线截面均按1×400mm²考虑（最终接入系统方案以实际批复为准）。本项目主体工程计划2026年11月30日前开工建设，2027年8月30日具备并网运行条件。
二、合同范围及工作内容

1.咨询的内容、形式和要求

以造价控制及合规性为核心，综合运用多种学科知识、工程实践经验、经济管理方法，采用一系列工程技术、造价等服务方式的集合，为甲方提供以成本控制和建设过程合规性为目标的全过程造价咨询服务，项目具体工作内容以甲方委托的内容为准。主要工作范围包括但不限于如下：与项目建设模式相对应的工程造价控制及相关服务。

1.1施工阶段：

（1）规范咨询服务工作制度：协助甲方做好项目现场的管理制度及流程，配合做好甲方与各参建单位的管理关系；制订可行的周报、月报、季报和年报等定期报告制度；建立签证、变更、档案管理等与造价相关的工作制度。

（2）工程计量与计价管理：施工图交付后，对比招标工程量清单，分析量差及价差；工程计量支付的确定，审核工程款支付申请，提出资金使用计划及付款建议，出具支付结算报告；针对暂列金部分，严格审核报价文件并出具审核意见；严格按要求配合做好工程价款的调整处理；规范并监督甲方的价款支付，及时整理和留存相关过程资料。

（3）设计变更控制：进行变更源分析和类别划分；审核变更预算，进行总造价影响及成本控制分析；配合变更方案比选，提出合理化建议；深入施工现场，积极收集管理第一手资料并汇总归集；对现场签证及新增工程量进行审核；施工过程中对设计变更、经济签证、非投标工程或合同承包范围外增加工程费用等进行编制和审核，提供相应变化情况的报告，并向甲方提供《造价控制动态分析报告》。

（4）合同及索赔管理：负责处理合同索赔，维护甲方的合法权益；对索赔报告进行审查分析，收集反索赔的理由和证据，复核索赔值，提出反索赔报告；参与调解所有合同争端，负责在仲裁过程中提供理据充分的依据。

（5）信息管理：收集价格信息或编制工程造价管理月报，及时向甲方提供有关工程造价信息资料和成果，其中包括每月的主要材料价格分析、机械、设备等造价信息；记录重大变更及特殊做法的影像资料，工程完工后整理提供一套完整的工程造价资料。

（6）做好重点工作的管理：做好投资管理：建立及动态更新投资总控表，并与目标投资比对，及时提交项目造价控制意见。加强合同管理：通过合同台账监控项目现场的履约情况，及时做好投资、合同与资金支付的对比分析。加强与工程审计和甲方财务人员的沟通，及时发现合同及资金支付过程中的问题。

（7）资料管理：及时建立与更新合同台帐、支付台账、设计变更和签证台账、资料收发台帐、索赔及反索赔台帐。

（8）现场会议：委派造价人员参与例会，并定期召开造价控制会议，解决施工过程中各类造价问题。

1.2竣工阶段：

（1）结算审核：审核资料的完整性和符合性（根据合同及结算资料）；根据合同及结算资料，对结算价格进行审核，会同财务管理部门的评审；审核各类服务、采购及供货合同结算；出具工程竣工结算报告。

（2）结算台账：建立与更新。

（3）投资情况分析：编制项目投资情况分析报告。

（4）项目审计：配合项目审计。

1.3临时工程：负责完成项目设备及EPC合同之外额外临时发生工程的造价服务工作（若有）。

1.4特别说明：

根据本项目的委托目标及服务原则，乙方必须在合同生效后10日内，完成本项目建设管理程序及相关内部控制的风险识别，初步完成投资控制体系的建立，提出完整可行的工作计划、过程控制资料或工作底稿、工作制度或沟通协调机制、质量控制方案、工作成果形式等与本次采购服务内容有关的过程资料和结果文件，上述资料经甲方审核同意后正式实施。

乙方要做好过程控制资料的交底，指导甲方及各参建单位按规定实施。
2.服务期限

自合同签订之日起至开远市化工园区源网荷储一体化项目220kV输变电工程竣工结算审核完成，配合甲方完成审计工作止。
3.质量标准
3.1供应商提供的服务及成果文件应符合《建设工程清单计价规范》（GB/T 50500-2024）、《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（T/CCEAS 008-2026）及国家、地方、行业现行的相关造价咨询服务标准、项目造价管理规定及审计管理的有关规定及规范的要求，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。

其他咨询服务的重点是项目的合规性咨询服务，合规性服务应当符合国家现行法律、法规、规范及云南省国资委有关国有企业审计工作的相关要求的其他相关规定。
3.2乙方应本着“客观、公正、合理、科学”的原则，遵守国家法律法规和有关文件规定,正确执行计价依据，认真履行职责，同时承担相应的法律责任。乙方不得参加与受委托的工程项目审计有关的经营活动，对项目审计实行回避制度。对乙方滥用职权、营私舞弊、玩忽职守应按情节轻重给予解除合同。情节严重，造成甲方重大损失的，移送司法机关追究刑事责任。

三、合同金额

本合同采用总价包干的模式，含税总价金额：人民币（大写）   （¥   元），税率   %，不含税总价：人民币（大写）   （¥   元），税额：人民币（大写）   （¥   元）。在合同范围内不得以任何理由予以调整。包含为完成本项目范围的所有造价咨询服务的全部费用，包括但不限于人员费、办公、交通、生活等所需设备和设施的购置及使用费、折旧费、管理费、咨询费、验收费、拟获得的利润和税金，并考虑了应由乙方承担的义务、责任和风险所发生的费用。

四、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.本协议书签订后双方达成的补充、修改或其他文件。

2.合同谈判会议纪要；

3.成交通知书；

4.报价函及报价函附录；

5.合同专用条款；

6.合同通用条款；

7.响应文件及附录

8.询比文件及各类澄清、补遗、答疑文件等；

9.甲方要求；

10.双方同意进入合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

五、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

六、合同生效

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同正本一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文，转签字页）

（本页为签字页）

	甲方：云能红河综合能源服务有限公司
	乙方：

	法定代表人

或授权代理人（签名）：
	法定代表人

或授权代理人：

	地址：云南省红河哈尼族彝族自治州开远市灵泉街道办事处灵泉东路336号建行办公楼副楼3楼
	地址：

	开户银行：中国建设银行股份有限公司开远支行
	开户银行：

	账号：53050166623600001959
	账号：

	联系人：
	联系人：

	电话：
	电话：

	
	日期：


第二部分  通用合同条款
1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施全过程造价控制与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“甲方”是指本合同中委托全过程造价控制与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“乙方”是指本合同中提供全过程造价控制与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“第三人”是指除甲方、乙方以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的乙方的工作。

1.1.7“附加工作”是指乙方根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指乙方指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目乙方人员。

1.1.9“项目负责人”是指由乙方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“甲方代表”是指由甲方的法定代表人书面授权，在授权范围内行使甲方权利的人。

1.1.11“合同金额”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定给付乙方的金额。

1.1.12“正常工作合同金额”是指在协议书中载明的，乙方完成正常工作，甲方应给付乙方的合同金额。

1.1.13“附加工作合同金额”是指乙方完成附加工作，甲方应给付乙方的合同金额。

1.1.14“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15“不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条款另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1）.本协议书签订后双方达成的补充、修改或其他文件。

2）.合同谈判会议纪要；

3）.成交通知书；

4）.报价函及报价函附录；

5）.合同专用条款；

6）.合同通用条款；

7）.响应文件及附录

8）.询比文件及各类澄清、补遗、答疑文件等；

9）.甲方要求；

10）.双方同意进入合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条款中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

2.甲方的义务

2.1提供资料

甲方应当在专用条款约定的时间内，按照附录A的约定无偿向乙方提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。甲方应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2提供工作条件

甲方应为乙方完成全过程造价控制服务提供必要的条件。

2.2.1甲方需要乙方派驻项目现场乙方人员的，除专用条款另有约定外，甲方为乙方派驻项目现场的人员提供办公场所方面的便利。

2.2.2甲方应负责与本工程全过程造价控制咨询有关的所有外部关系的协调，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

2.3合理工作时限

甲方应当为乙方完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4甲方代表

甲方应授权一名代表负责本合同的履行。甲方应在双方签订本合同7日内，将甲方代表的姓名和权限范围书面告知乙方。甲方更换甲方代表时，应提前7日书面通知乙方。

2.5答复

甲方应当在专用条款约定的时间内就乙方以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。

2.6支付

甲方应当按照合同的约定，向乙方支付合同金额。

3.乙方的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条款约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条款的约定。

3.1.2项目负责人

乙方应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。项目负责人应当与询比响应文件载明的一致。

3.1.3在本合同履行过程中，乙方人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

乙方可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。乙方更换项目负责人时，应提前7日向甲方书面报告，经甲方同意后方可更换。除专用条款另有约定外，乙方更换项目咨询团队其他乙方人员，应提前3日向甲方书面报告，经甲方同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4乙方人员有下列情形之一，甲方要求乙方更换的，乙方应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条款约定的其他情形。

3.2乙方的工作要求

3.2.1乙方应当按照专用条款约定的时间等要求向甲方提供与工程全过程造价控制咨询有关的资料，包括全过程造价控制咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2乙方应当在专用条款约定的时间内，按照专用条款约定的份数、组成向甲方提交咨询成果文件。

乙方提供全过程造价控制服务以及出具全过程造价控制咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。甲方要求的全过程造价控制咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条款中约定具体的质量标准，并相应增加服务合同金额。

3.2.3乙方提交的全过程造价控制咨询成果文件，除加盖乙方单位公章、全过程造价控制咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4乙方应在专用条款约定的时间内，对甲方以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5乙方从事全过程造价控制咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6乙方承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设全过程造价控制咨询服务，不转包承接的全过程造价控制服务业务。

3.3乙方的工作依据

乙方应在专用条款内与甲方协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

乙方应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由甲方提供的资料，应在附录A中载明。需要甲方协助才能获得的资料，甲方应予以协助。

3.4使用甲方房屋及设备的返还

项目乙方人员使用甲方提供的房屋及设备的，乙方应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条款约定的时间和方式返还甲方。

4.违约责任

4.1甲方的违约责任

4.1.1甲方不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条款中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2甲方违反本合同约定造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。双方可在专用条款中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3甲方未能按期支付合同金额超过14天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条款中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.2乙方的违约责任

4.2.1乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条款中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2因乙方违反本合同约定给甲方造成损失的，由乙方应当赔偿甲方损失。双方可在专用条款中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.3违约方应承担守约方因维权产生的费用，包括但不限于：诉讼费、律师代理费、财产保全费、保全保险费、鉴定费、评估费、拍卖费、公证费、差旅费、通讯费等。

5.支付

5.1支付货币

除专用条款另有约定外，合同金额均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条款中约定。 

5.2支付申请

乙方应在本合同约定的每次应付款日期前，向甲方提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条款中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3支付合同金额

支付合同金额包括正常工作合同金额、附加工作合同金额及费用。

5.4有异议部分的支付

甲方对乙方提交的支付申请书有异议时，应当在收到乙方提交的支付申请书后7日内，以书面形式向乙方发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.1任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同期限延长、内容增加时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作合同金额的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条款中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起全过程造价控制的服务范围及内容、服务期限、合同金额变化的，双方应通过协商确定。

6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致乙方的工作量增减时，服务合同金额应作相应调整，调整方法由双方在专用条款中约定。

6.2合同解除

6.2.1甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

6.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）乙方将本合同约定的全过程造价控制咨询服务工作全部或部分转包给他人，甲方可以解除合同；

（2）乙方提供的全过程造价控制服务不符合合同约定的要求，经甲方催告仍不能达到合同约定要求的，甲方可以解除合同；

（3）甲方未按合同约定支付服务合同金额，经乙方催告后，在28天内仍未支付的，乙方可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条款中约定解除合同的其他条件。

6.2.3任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，甲方应按照合同约定向乙方支付已完成部分的咨询服务合同金额。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条款中自行约定。除不可抗力外因非乙方原因导致的合同解除，其损失由甲方承担。因乙方自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5非因乙方违约导致本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）乙方完成本合同约定的全部工作；

（2）甲方与乙方结清并支付合同金额；

（3）乙方将甲方提供的资料交还。

7.争议解决

7.1协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2调解

如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条款所约定的项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.其他

8.1考察及相关费用

除专用条款另有约定外，乙方经甲方同意进行考察发生的费用由甲方审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条款中约定。

8.2保密

在本合同履行期间或专用条款约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条款中约定。

8.3联络

8.3.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条款约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.3.2甲方和乙方应在专用条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.3.3甲方和乙方应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

8.4知识产权

除专用条款另有约定外，甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条款另有约定外，乙方为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于甲方。乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因乙方侵犯他人知识产权所引起的责任，由乙方承担；因甲方提供的基础资料导致侵权的，由甲方承担责任。

除专用条款另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

第三部分  专用合同条款

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2 语言

本合同文件除使用中文外，还可用 无 。

1.3合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：按通用条款第1.3条执行。

1.4适用法律:《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《云南省建设工程造价管理条例》《建设工程价款结算暂行办法》等国家、本省现行有效的法律、法规。
2.甲方的义务

2.1提供资料

甲方按照附录A约定无偿向乙方提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：收到甲方通知，乙方到达项目所在地，甲方需将工程项目全过程造价控制电子文件及纸质文件一并提供给乙方。

2.2提供工作条件

2.2.1甲方仅向乙方提供办公场所及相关配套设备的便利，住宿等乙方自行解决，费用自理。

2.3合理工作时限

甲方应当给予乙方限定合理的咨询工作时限，因全过程造价控制与外部协调出现的时限间隔及后延不计入工作时限内。

2.4甲方代表

甲方代表为：      ，联系电话：       。负责对工程项目全过程造价控制中所涉及的事件进行协调、处理，负责本合同的履行。

2.5答复

甲方同意在 7 日内，对乙方书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

2.6支付

甲方按照全过程造价控制合同支付合同金额的方式及时间为 按照本合同专用条款第5条及补充条款执行 。
3.乙方的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队人员的数量 响应询比文件承诺，并满足工程项目全过程造价控制工作需求。

3.1.2项目负责人：

（1）项目负责人：      ，身份证号：                  ，联系电话：                  ，证书号：                        。
项目负责人为履行本合同的权限为：对工程项目全过程造价控制进行合理统筹安排，负责与全过程造价控制中相关人员的协调工作，完成合同约定咨询服务的全部内容，负责合同履行过程中各种文件的签署与确认，乙方对审核结果负责。

（2）项目负责人必须按时参加项目各类会议，每周到现场服务时间不少于二次（国家法定节假日除外），每次不得少于6小时（时间段在9：00—17:00间），及时处理项目约定范围内服务内容，若出现重大情况需2小时内到达指定地点（含节假日）。项目负责人的执勤情况由甲方进行考核，若违反以上规定的，每违规一次扣2000元，费用将从合同结算总金额中扣除。

3.1.3服务团队人员清单

	序号
	本项目任职
	姓名
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	


3.1.4常驻人员要求

乙方必须安排2名专业人员（必须是经验丰富、业务能力、协调沟通能力较强的人员，其中土建专业1人，安装专业1人）固定常驻甲方现场办公，每月驻场时间不少于15个工作日，该人员保持稳定不变化，若需调整变化必须经甲方同意；若乙方委派的常驻人员未达甲方要求，甲方有权要求乙方进行调整或另行委派。甲方将对常驻人员的出勤状况进行考核，每少一天罚500元/人，费用将从合同结算总金额中扣除。

3.1.5乙方更换项目咨询团队其他乙方人员的约定：未经甲方同意不得更换。

3.1.6甲方要求更换乙方人员的情形还包括：甲方有权更换不能满足合同服务需求的项目组成员，乙方不得拒绝。

3.1.7乙方人员履行本合同过程中受到的人身损害和财产损失的责任由乙方承担，乙方人员造成甲方、第三方人员人身损害和财产损失的责任由乙方承担。

3.2乙方的工作要求

3.2.1乙方向甲方提供全过程造价控制企业资质、人员资质及全过程造价控制服务大纲的时间： 合同签订后30个自然日内 。

乙方向甲方提供的资料还包括： 按照合同及甲方要求提供 。

3.2.2乙方向甲方提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：按合同要求。

3.2.3乙方提交的全过程造价控制咨询成果文件，除加盖乙方单位公章、全过程造价控制咨询企业执业印章外，各参与本项目全过程造价控制工作执（从）业人员资格印章应与其对应专业相符 。

3.2.4乙方应在收到甲方以书面形式提出的建议或者异议后 3 日内给予书面答复。

3.3乙方的工作依据

经双方协商，本合同约定的全过程造价控制服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：国家及地方相关法律法规；GB/T 51095‑2015、T/CEC 930‑2024；DL/T 输变电工程量清单、概预算、结算编制系列行业标准；国家能源局《电力建设工程定额和费用计算规定（2025 年版）》及配套价差调整文件；电网基建技经、限额设计、变更结算管理规定；云南省征地补偿、规费、土建配套定额及造价信息；本项目核准、批复、设计、招采、合同、变更签证、竣工图等项目资料。

3.4使用甲方房屋及设备的返还

不涉及。
4.违约责任

4.1甲方的违约责任 

4.1.1甲方违约金的计算及支付方法：甲方不能按时提供技术资料或工作条件或提供技术资料不准确，导致乙方无法按期完成并提交咨询成果的，乙方有权按实际延误的时间予以顺延，除此之外，甲方不承担其他形式的违约责任。

4.1.2甲方赔偿金额按下列方法确定并支付：

除法律规定和合同约定外，甲方因故要求中途终止合同时，应及时书面通知乙方。若因甲方通知不及时导致乙方已按合同约定时间开展工作，甲方应按乙方实际完成的工作量支付相应的咨询费。

4.1.3甲方逾期付款利息按下列方法计算并支付：执通用条款行。

4.2乙方的违约责任

4.2.1乙方违约金的计算及支付方法：①乙方未能按甲方要求及时完成合同约定的工作，每逾期一天，处以200元/天的违约金，累计上限不超过合同总额的10%。逾期超过30天的，甲方有权解除合同。②本项目不允许分包、转包、挂靠，若乙方将本工程服务工作转交其他公司或个人，一旦发现并经核实，甲方有权解除合同，乙方须向甲方支付合同总额的10%的违约金。③乙方未达到询比响应文件服务团队的人员要求、质量要求及其他要求的，每出现一项，乙方向甲方支付合同总额的1%的违约金。④由于乙方原因导致合同解除或终止，给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。⑤乙方提供的全过程造价控制服务不符合合同约定的要求，经甲方催告仍不能达到合同约定要求的，乙方向甲方支付10000元违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿，甲方可以解除合同；

4.2.2乙方赔偿金额按下列方法确定并支付：乙方除按约定支付违约金外，按甲方的实际损失赔偿。乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的要求，进行工程的全过程造价控制工作，按合同约定的进度要求完成咨询的工作，并对出具的成果资料负责。

4.2.3乙方提供错误或不合格信息而导致甲方损失的，除应向甲方承担损害赔偿责任之外，还应向甲方支付10000元的违约金，且甲方有权解除合同，乙方按照相关法律规定承担相应责任。

4.2.4乙方擅自变更项目负责人或其他乙方人员的，应向甲方支付10000元的违约金，同时，甲方有权解除本合同。

4.2.5甲方要求乙方更换乙方人员的，乙方应当无条件予以更换，若拒绝更换的，应向甲方支付10000元的违约金，同时甲方有权解除本合同。

4.2.6乙方不得泄露与本合同约定业务活动有关的保密资料，因乙方原因导致造价过程档案、造价文件等资料保存不当，发生损毁、灭失或外泄的，甲方将暂停结算支付或拒绝支付任何费用，并有权解除合同，给甲方造成损失的还应向甲方赔偿损失。

4.2.7乙方在全过程造价控制服务过程中不得泄露任何与业务活动有关的信息，因乙方泄露相关信息或乙方拟派了非本公司成员承担全过程造价控制工作而造成信息泄露的，甲方将暂停结算支付或拒绝支付任何费用，并有权解除合同，给甲方造成损失的还应向甲方赔偿损失。

5.合同金额及支付

5.1本合同为总价包干，含税总价金额：人民币（大写）   （¥   元），税率   %，不含税总价：人民币（大写）   （¥   元），税额：人民币（大写）   （¥   元）。在合同范围内不得以任何理由予以调整。包含为完成本项目范围的所有造价咨询服务的全部费用，包括但不限于人员费、办公、交通、生活等所需设备和设施的购置及使用费、折旧费、管理费、咨询费、验收费、拟获得的利润和税金，并考虑了应由乙方承担的义务、责任和风险所发生的费用。
5.2支付方式

5.2.1合同签订完成，乙方提供与支付金额相等的等额增值税专用发票及付款申请书，支付合同总金额10%预付款。

5.2.2乙方完成施工阶段每期进度款审核，并提供相关成果资料与支付金额相等的等额增值税专用发票及付款申请书，每期支付合同总金额的5%，累计支付比例不超60%的进度款（含预付款）。

5.2.3甲方项目并网带电试运行（完成项目试运行及移交生产验收），乙方提供与支付金额相等的等额增值税专用发票及付款申请书，支付至合同总金额80%的进度款。

5.2.4服务期结束并完成合同约定相关工作，乙方出具工程竣工结算报告，甲方完成工程竣工结算审计与工程竣工验收，乙方提供与支付金额相等的等额增值税专用发票及付款申请书，支付至合同总金额100%。

5.3支付时间

甲方在收到相关付款申请资料后，14个工作日内完成支付。
6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.2除不可抗力外，因非乙方原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作合同金额按下列方法确定： 按实际情况协商确定 。

6.1.4因工程规模、服务范围及内容的变化等导致乙方的工作量增减时，服务合同金额的调整方法：合同履行期间乙方的服务合同金额不做调整。
6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括：无。

6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：因不可抗力导致的合同解除，损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人协商确定。

7.争议解决

7.3仲裁或诉讼

合同争议的解决方式为向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，违约一方需承担守约方支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、担保费等。

8.其他

8.1考察及相关费用（无）；差旅费及相关费用的支付：由乙方自行承担。

8.2保密

本协议所称“保密资料”不包括下述资料和信息：

（1）已经或将公布于众的资料，但不包括甲方和乙方双方或其代表违反本协议规定未经授权所披露的；

（2）在任何一方向接受方披露前已为该方通过其他合法途径知悉的资料。

（3）已经于本协议下的非保密资料提供方订立过有约束力的保密协议，且接受方有理由认为资料披露者未被禁止向接收方提供该资料。

双方互为保密资料的提供方和接受方，负有保密义务，承担保密责任。本协议的保密期限，即任何一方对对方保密资料负有保密义务的期限，为双方合同履行期起始之日至工程正式完工。

双方中任何一方未经对方同意不得向第三方（包括但不限于新闻媒体）公开和披露任何保密资料或以其他方式提供及使用保密资料。否则违约方须承担违约责任及承担因此造成的一切损失及相应的法律责任。

8.3联络

8.3.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在 3 日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.3.2甲方指定的送达接收人：      ，送达地点：        ，电子邮箱：       。

乙方指定的送达接收人：      ，送达地点：        ，电子邮箱：       。

8.4知识产权

甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质文件的著作权属于 甲方 。乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不得用于与本合同无关的其他事项，未经甲方同意，乙方不得为了本合同以外的目的而将其提供给任何第三方。

乙方为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于 甲方 ，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不得用于与本合同无关的其他事项，未经甲方同意，乙方不得为了本合同以外的目的而将其提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同期间不侵犯对方或第三方的知识产权，否则因此导致的一切后果由对方全部承担。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：

①双方承诺严格履行本合同的保密义务。

②双方承诺不损害对方及相互间的利益。

8.5由于非合同双方原因，导致本项目终止，则双方和平签订解除合同，双方均不存在任何违约责任。

8.6本条附录为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。包括但不限于：

8.6.1附录A《甲方提供资料一览表》；

8.6.2附录B《乙方提交成果文件一览表》。

附录A  甲方提供资料一览表
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附录B  乙方提交成果文件一览表

甲方（全称）：

乙方（全称）：

	服务阶段
	成果文件名称
	成果文件组成
	提交时间
	份数
	质量标准

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.根据本项目的委托目标及服务原则，乙方必须在合同生效后10日内，完成本项目建设管理程序及相关内部控制的风险识别，初步完成投资控制体系的建立，提出完整可行的工作计划、过程控制资料或工作底稿、工作制度或沟通协调机制、质量控制方案、工作成果形式等与本次招标服务内容有关的过程资料和结果文件，上述资料经甲方审核同意后正式实施。

2.乙方要做好过程控制资料的交底，指导甲方及各参建单位按规定实施。

3.过程成果资料按照甲方需求提供。

附件一：
合规与廉洁合同

项目名称：

合同编号：

甲方（业主）：云能红河综合能源服务有限公司

乙方（承包方）：

为促进甲乙双方在项目中合规高效合作，避免贸易风险，规范双方的合同执行工作，增强互信和合作透明度，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》和中华人民共和国其他有关法律法规、行业规范规定、相关的国际贸易合规政策和惯例，经甲乙双方协商一致，双方承诺将严格遵守并执行以下条款：

一、甲乙双方应当共同遵守中华人民共和国的法律法规，以及各项关于合规管理、党风廉政、廉洁从业等规定。

二、甲方及其工作人员的责任和义务。

（一）甲方应向乙方介绍或提供本单位的有关合规管理与廉洁从业的各项制度和规定。

（二）甲方对本单位项目相关岗位所有人员进行合规与廉洁从业教育；监督甲方人员在本单位项目各环节中严格遵守合规与廉洁从业的有关规定，如发现有违反规定的，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，给予相应的经济处罚或纪律处分。

（三）甲方人员在项目执行过程中发现乙方单位有不合规或违反廉洁从业的行为，应及时采取措施，终止其不合规行为的继续发生，并报告主管领导。

（四）甲方对任何形式的腐败行为持“零容忍”态度。

（五）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，难以拒收的，必须按有关规定登记上交；不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得为乙方报销任何应由单位或个人支付的费用，不得利用企业的商业秘密、业务渠道为自己或他人从事牟利活动。

（六）甲方工作人员不得参加可能影响公正履行职责的宴请和高消费的娱乐活动。

（七）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

（八）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

（九）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程建设有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（十）甲方工作人员不得有其他违纪违法行为。

三、乙方及其工作人员的责任和义务

（一）乙方应了解甲方单位有关合规管理及廉洁从业的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

（二）乙方有义务对本单位项目相关所有人员进行合规及廉洁从业教育。

（三）乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（四）乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

（六）乙方不得对甲方单位和个人行贿、变相行贿以及报销应由其个人支付的费用。

（七）乙方不得为甲方单位和个人在贵方入股、参股、兼职等为其个人牟利提供便利。

（八）乙方不得向甲方单位和个人提供其他涉及违纪违法的活动事项。

四、违约责任

（一）甲方发现乙方及其工作人员有违反本合同约定的行为或者采用其他不正当的手段行贿甲方工作人员的，甲方应向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。同时，甲方按照相关规定将把乙方列入“黑名单”。情节严重的，移送地方纪委或司法机关处理。

（二）乙方发现甲方及其工作人员有违反本合同约定内容者，应及时采取措施，终止其不合规行为的继续发生，并及时向甲方纪委、纪检部门或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。情节严重的，移送甲方上级纪委或司法机关处理。

（三）乙方在项目执行过程中，因贿赂甲方工作人员被司法处理的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同／物资采购合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，同时承担经济赔偿责任。

五、保密条款

（一）定义

保密信息：指任何一方在合作过程中向另一方披露的、由披露方明示或暗示要求保密的任何形式的信息、数据、文件、资料等，包括但不限于公司规定、商业计划、技术资料、客户信息、财务数据、市场分析、产品设计、研发成果、内部报告、商业秘密等。

接收方：指接收保密信息的甲方或乙方。

披露方：指向接收方披露保密信息的甲方或乙方。

（二）保密义务

双方同意对项目合作过程中获得的对方保密信息承担严格的保密义务，并采取一切必要措施保护保密信息不被泄露、丢失、滥用或未经授权的访问。

除非事先得到披露方的书面同意，接收方不得将保密信息披露给任何第三方，包括但不限于其关联公司、合作伙伴、员工、顾问、代理人等。

接收方只能在为实现合作目的所必需的范围内使用保密信息，并确保其使用的保密信息不被用于任何未经披露方授权的目的。

双方应确保其员工、顾问、代理人等遵守本协议的保密义务，并采取适当措施监督和约束其行为。

（三）保密期限

保密义务自双方签署本合同之日起生效，直至保密信息进入公众领域（通过合法途径公开发布）或双方书面同意解除本协议。

（四）例外情况

根据法律、法规、法院或政府部门的要求，接收方必须披露保密信息；

接收方在披露前已确认保密信息已进入公众领域，且非因接收方违反本协议所致；

接收方从第三方合法获取的保密信息，且该第三方无保密义务。

在上述情况下，接收方应立即通知披露方，并尽力确保所披露的保密信息受到相应的保护。

（五）违约责任

一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿受损害方的实际损失等。

六、其他

本合同作为    合同项目合同的附件。本合同未尽事宜依照有关法律法规执行，法律法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为项目主合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同正本一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方纪检部门举报电话：0871-64981390

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

法定代表人                   法定代表人：

或授权代理人（签字）：       或授权代理人（签字）：                              

     年  月  日                       年  月  日

附件二：

保密协议

甲方：

乙方：
双方根据《反不正当竞争法》等相关法律、法规规定，在遵循平等自愿、协商一致、诚实信用的原则下，就合作期间乙方保守甲方商业秘密的有关事项达成协议如下：

一、本协议所称商业秘密是指不为公众所知悉、能为甲方带来经济利益、具有实用性并经甲方采取保密措施的技术信息和经营信息，包括交易秘密、经营秘密、管理秘密、技术秘密。甲方商业秘密可能以书面、口头、电子记录或其他任何形式表现，不必然注明“保密”字样。乙方应严格遵守本协议，保守甲方的商业秘密，包括但不限于以下内容：

1.甲方上级单位及相关政府部门送达甲方办理或阅知的属于国家机密的密品、密件；

2.甲方上级单位送达甲方办理或阅知的密品、密件，以及甲方上级单位的其他商业秘密；

3.甲方投资、建设或管理的项目的开发规划、方案、可行性研究报告、初步设计、进度安排等相关文件；

4.甲方投资、建设或管理的项目工程位置的地理坐标，地形图、工程布置图等工程专业图件；

5.甲方投资、建设或管理的工程项目的人防标准、设计规范及资料；

6.甲方财务预算、财务决算、竣工决算及各类财务报表、经济、技术统计报表；

7.甲方定标签约前的各单项工程概算(含执行概算)、投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况、未公布的招标计划、评标人信息、中标后的合同谈判方案等商业及技术信息；

8.甲方上网电价执行情况和价格成本水平，与竞价上网有关的技术经济指标信息、营销报价策略；

9.甲方资产、股权、经营、财务、技术设备等有关方面的重要数据资料；

10.甲方的决议、会议记录、纪要、各级领导涉及秘密内容的讲话、批示，含有秘密内容的信息简报等文件；

11.与甲方投资、建设或管理的工程项目相关的合同、协议、备忘录、意向书、会谈纪要等文件，无论是否以甲方名义签署；

12.甲方签署的其他合同、协议等文件；

13.甲方所掌握的具有国内或国际先进水平的科研成果，或甲方所掌握的具有独创性的商务经营方案或技术研究成果；

14.甲方审计报告、审计调查报告、审计意见书及审计工作底稿等相关文件；

15.甲方人身、设备事故的有关事故情况及处理意见；

16.涉及甲方的案件、投诉、举报的调查情况及处理意见；

17.涉及甲方员工利益重大管理事项的信息；

18.甲方员工人事档案和涉及员工工资性、劳务性收入的资料及信息；

19.甲方未公开的重要活动信息；

20.属于第三方所有但甲方承诺有保密义务的信息；

21.甲方的其他商业秘密信息，包括但不限于与甲方的经营管理相关的技术或经济上的资料或数据、申请报告、市场或项目信息、经营计划、经营策略，甲方所掌握的尚未公开的其他各类信息。

二、本协议第一条所述之商业秘密，乙方不得用于甲方所交付工作以外的任何方面，不得向甲方以外的任何第三方泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让甲方商业保密或者以其他任何方式使任何第三方知悉甲方的商业秘密，除非该信息的披露依法律要求必须向有关司法部门透露。但该披露必须事先得到甲方书面同意，并只能在授权的范围内披露。乙方对于甲方的商业秘密信息的任何修改、打印、复制均需得到甲方的书面授权。

乙方应将涉及甲方商业秘密信息的资料，与其他一般性资料、物品分别存放，并保证将涉及甲方商业秘密信息的资料置于安全处所，以防止非相关人员之接触，并确保该资料不致泄密。

四、乙方在完成工作后，对于废弃不用的保密资料应作如下处理：文件、图纸等应及时销毁；磁盘、视听资料或其他不易销毁的实物应当及时交还甲方，由甲方统一处理。

五、乙方在遗失涉及甲方的商业秘密的资料时，应及时向甲方汇报，以便使甲方能立即采取相关措施，减少因商业秘密信息泄露而可能造成的损害。

六、在本协议终止之后，不论本协议终止的原因为何，乙方仍应对其在本协议谈判、签署和履行期间接触、知悉的甲方商业秘密承担保密义务。乙方在本协议终止后承担保密义务为无限期保密，直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。

七、乙方因本协议的谈判、签订和履行所持有或保管的一切记录着甲方秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体，均归甲方所有，无论这些秘密信息有无商业上的价值。乙方应当于本协议终止时，或者于甲方提出请求时，返还全部属于甲方的财物，包括记载着甲方秘密信息的一切载体。

八、乙方认可，乙方不因履行本协议、甲方规章制度和相关法律法规所规定的对甲方商业秘密的保密义务而要求甲方支付保密费，甲方也无义务向其支付保密费。

九、乙方在履行本协议时，不擅自使用任何属于他人的技术或商业秘密，不擅自实施可能侵犯他人知识产权的行为。若乙方违反上述承诺而导致甲方遭受第三方的侵权指控时，乙方应当承担甲方为应诉而支付的一切费用；甲方若因此而承担侵权赔偿责任，有权向乙方追偿。上述费用甲方可以从甲方应支付给乙方的合同价款中扣除。

十、乙方在此作出如下陈述和保证：

1.乙方对获悉的甲方的商业秘密信息负有保密义务，保证不因乙方的故意或过失使他人获得、使用这些信息。

2.除甲方正式的书面指示外，任何口头或非正式的书面指示均不构成乙方向任何第三方告知或提供与甲方商业秘密信息有关之资料的抗辩理由。

3.乙方保证不出于故意了解、掌握与本协议的履行无关的商业秘密信息和商业技术秘密，更不得出于故意获取有关的资料。

4.乙方保证在本协议履行期间和终止之后，不私自复印或保留和甲方商业秘密信息有关之任何资料，亦不得将知悉的内容泄露于其他任何第三方，或协助第三方获悉相关资料的内容。

十一、因本协议而引起的任何纠纷，按主合同约定的争议解决办法执行。

十二、违约责任

如果乙方违反本协议规定而给甲方造成损失的，由乙方应予全额赔偿。

十三、本协议自双方签字并盖章之日起生效，直至乙方承担的保密义务结束失效。本协议修改须经双方同意并以书面形式为准。

十四、双方确认，在签署本协议前已仔细审阅过合同的内容，并完全了解合同各条款的法律含义。

十五、本协议随主合同一并签订。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

年    月    日                         年    月    日
第四章  响应文件格式

（封面格式）

                            （项目名称）

响应文件

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

        年    月    日

询比（唱标）一览表

项目名称：开远市化工园区源网荷储一体化项目220kV输变电工程全过程造价咨询服务
	项目
	报价内容及承诺

	供应商（单位全称）
	

	询比总报价

（万元，含税）
	小写：

大写：

	税率（%）
	

	服务期限承诺
	自合同签订之日起至开远市化工园区源网荷储一体化项目220kV输变电工程竣工结算审核完成，配合业主完成审计工作止。

	备注
	

	供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：


备注：

1.此开标（唱标）一览表，供应商应同时放在响应文件封面后第一页。

2.报价包含为完成本项目范围的所有造价咨询服务的全部费用，包括但不限于人员费、办公、交通、生活等所需设备和设施的购置及使用费、折旧费、管理费、咨询费、验收费、拟获得的利润和税金，并考虑了应由乙方承担的义务、责任和风险所发生的费用。
1.询比采购响应函

致：云能红河综合能源服务有限公司 

我方仔细研究了（采购项目名称）   项目询比采购文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表供应商  （供应商全称）   参加本次询比采购，并提交响应文件正本一份，副本   份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按询比采购文件项目需求及技术要求和询比报价汇总表，递交响应文件报价小写：      （大写：        ），在  （服务期限和项目实施地点）   完成本项目所有内容。

2、我方已详细审查全部询比采购文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在供应商须知规定的开标日期起遵循本响应文件，并在供应商须知第17条规定的响应文件有效期满之前均具有约束力。

4、同意应贵方要求提供与本递交响应文件有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

5、完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交人的行为。

6、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照询比采购文件规定向你方递交履约担保。
（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

（4）我方承诺所使用的软件不涉及第三方侵权。

（5）我方承诺所提供的设备（货物）是全新的、符合国家质量标准要求的设备（货物）。
7、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8、                                       （其他补充说明）。
供  应  商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章法人章）

日    期：      年   月  日

供应商地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

联 系 人：

2.法定代表人证明书

单位名称：                                      

单位性质：                                      

地    址：                                      

成立时间：         年          月               日

经营期限：                                       

姓名：         性别：         年龄：           职务：          
系   （供应商单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

供应商：        (盖章)
日期：          年    月    日
（附：法定代表人身份证复印件）
3.授权委托书

致：云能红河综合能源服务有限公司
本授权书申明：（供应商名称） （职务） （姓名） 经合法授权，特代表本单位任命 （供应商名称） 的 （职务） （姓名） 为正式的合法代理人，并授权该代理人在 （项目名称） 的递交响应文件活动中，以我单位名义签署响应文件，与采购人（或发包方）协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

                                                  供应商：   （盖章）   
                                                  法定代表人：   （签字或盖章法人章）   
                                                  被委托的代理人：   （签字或盖章）  
日期：     年     月     日

（附：被授权人身份证复印件）
4.供应商资格证明材料

4.1供应商基本信息表

（请供应商如实填写本表信息）

	供应商名称（单位全称）
	

	营业执照注册号
（统一信用代码）
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	注册资金
	
	公司成立日期
	

	经营期限
	
	法定代表人
	

	企业电话
	
	通讯地址
	

	公司简介
	

	经营范围
	

	公司拥有资质证书
	

	开户银行及账号
	开户银行：
账号：

	备注
	


供应商：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）
日期：        年       月       日

4.2营业执照

（复印件）
4.3资质要求

供应商须是在中华人民共和国境内依法注册，持有工商行政管理部门颁发的有效营业执照，且具备独立法人资格的企业。
4.4类似业绩
4.4-1类似业绩一览表
项目名称：__________________

	序号
	合同名称
	采购人名称
	主要服务内容
	合同金额
	合同签订日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）
日期：        年       月       日

4.4-2业绩证明材料

提供合同或中标通知书等有效证明材料，合同复印件至少需提供首页、签字盖章页及能证明与采购人要求的业绩相符的供货范围等信息的页面，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，按无效业绩处理；业绩时间以证明材料出具（或签署）时间为准。

4.5财务证明材料
供应商须具有良好的财务状况，提供近一年经第三方审计的财务报告及财务报表（如成立时间不足一年的，可提供成立后至提交响应文件截止时间止的财务报告、财务报表及财务报表真实性承诺函）；或者提供开户银行出具的资信证明（递交响应文件截止日前3个月内出具），同时附财务状况良好承诺函。
4.6信誉要求
（1）供应商应当信誉良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态、当前未因骗取中标和严重违约及其他不良行为被建设行政主管部门禁止投标承诺书（格式自拟）。
（2）网站查询截图
未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站列入“统计严重失信企业名单”查询示例：
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（3）未被“中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn/）”纳入“失信被执行人名单”查询示例：
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4.7其他要求承诺书

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购活动公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次询比采购。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加未划分标段的同一项目询比采购。

（2）近3年无重大质量、安全事故记录；供应商在近3年内不存在骗取中标、无故放弃中标、严重违约或因自身的原因而使任何合同被解除的情形。

（3）本次询比采购不接受联合体参与。
上述内容供应商需提供承诺书，格式自拟。

4.8拟派项目负责人

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	执业资格证

取得时间
	
	职务
	
	注册证书类型
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	列明有代表性的业绩情况

	序号
	参加过的项目名称
	合同签订时间
	合同甲方企业类型
	服务范围

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	工作简历：




注：具备建设行政主管部门核发的注册一级造价工程师资格，且注册在本单位、社保与注册单位一致。须提供拟派项目负责人身份证、注册一级造价工程师注册证书、本单位正式在岗职工相应证明材料。项目负责人必须按时参加项目各类会议，每周到现场服务时间不少于二次（国家法定节假日除外），每次不得少于6小时（时间段在9：00—17:00间）
拟派项目负责人近3年（2023年1月1日至今）作为项目负责人至少承担过一项投资1亿元及以上电力工程项目的全过程造价咨询工作（至少包括过程造价管理、结算审核两部分内容），业绩证明材料提供中标通知书或合同协议书或业务手册或业主证明，且可以证明类似业绩工作内容、项目规模、投资及项目负责人身份。若提供的证明材料涉及过程造价管理、结算审核两部分内容为单独的，可合并视为一项业绩。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：
年   月   日        
5.拟派项目组人员配置

	序号
	姓名
	拟在本项目

担任职位
	专业
	从业年限

（计算至本项目谈判之日止）
	执业资格证书
	职称证书

	1
	
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	


注：后附项目组人员相关证明材料（包括身份证、造价师注册证书、执业证书、职称证（如有）、近3个月的社保缴费证明复印件等）。

供应商（盖公章）：
法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：
年   月   日        
5.1 XXX个人履历明细表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	执业资格证

取得时间
	
	职务
	
	注册证书类型
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	业绩列表

	序号
	参加过的项目名称
	合同签订时间
	合同甲方企业类型
	服务范围

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	工作简历：




注：供应商须将除项目负责人以外的各拟派人员编制一张本表。

6.技术部分

(此部分不提供格式，具体格式由供应商自行编写)

此格式不提供，由供应商自行填写，供应商应结合第六章的要求，根据项目实际情况编制针对本项目的技术部分，方案自行编制拟定，但需对项目的组织实施提出详细的阐述。方案内容包括但不限于：

（一）造价咨询服务方案

供应商自行编制内容，格式自拟。

（二）成果质量控制及保障措施

供应商自行编制内容，格式自拟。

（三）服务质量承诺及保障措施

供应商自行编制内容，格式自拟。

8.供应商承诺书

云能红河综合能源服务有限公司：

我方已仔细研究了开远市化工园区源网荷储一体化项目220kV输变电工程全过程造价咨询服务（项目名称）询比采购文件的全部内容，现做出如下承诺：

1、我公司参与此次递交响应文件活动所提交的所有资料都是合法、真实、有效的。

2、不与其他供应商串通递交响应文件、围标，依法、依规公平竞争，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书，不以法律、法规禁止的方式递交响应文件。

4、不与采购人串通递交响应文件，不损害国家利益、社会公共利益或其他当事人的合法权益。

5、不向采购人、询比小组成员、监督人员行贿。

6、不扰乱公共资源交易正常秩序。

7、不进行虚假恶意投诉。

8、因违反法律、法规或相关规定被查处的，不干预案件查处。

如违反以上承诺，涉嫌违纪违法、犯罪的，由纪检监察机关、行政监管部门、公安机关依法调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，本供应商将承担相关法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：        年       月      日
7.供应商认为需提交的其它资料

（内容及格式自拟）

第五章  评审办法（综合评审打分）

1．评审办法前附表

详细评审采用百分制评分法，即报价部分50分、商务部分10分，技术部分40分；最终按三部分的得分累加出总得分。各部分评标因素如下：

	评审因素
	评审标准

	初步评审
	报价人名称与营业执照、资质证书一致；

	
	有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位章；

	
	询比采购申请文件格式符合第四章“响应文件格式”的要求，内容齐全，字迹清晰可辨认；

	
	只能有一个有效报价；

	
	无串通投标或弄虚作假或其他违法行为；

	
	按评标小组要求澄清、说明或补正；

	
	询比采购申请文件不能附有招标人不能接受的条件；

	
	资格评审要求符合供应商须知。

	分值构成及权重
	报价部分
（50分）
	服务报价等于评标基准价时得报价基本分（报价基本分为40分）；在报价基本分的基础上，低于评标基准价10%以内（含 10% ），每低于评标基准价1%加1分，最多得满分50分；低于评标基准价10%以外，从满分50分起扣，每超1%扣1分，扣完为止；高于基准价，从基本分40分起扣，每高于评标基准价1%扣1分，扣完为止。按内插法计算。
评标基准价的确定：
（1）有效评标价（t）：竞标人经报价的算术性校核澄清和补正后并经竞标人确认的投标报价为各竞标人的有效评标价（t1、t2、…、tn）。
（2）评标价个数（n）：指所有参与评标价计算的有效评标价个数。
（3）定义：有效投标报价中的最高价为tmax，有效报价中最低价为tmin。
（4）评标基准价P的计算
①合格竞标人数大于5家（不含5家），评标基准价：
P=（∑ti-tmax -tmin）÷（n－2），其中∑ti为所有有效报价之和。
②合格竞标人数少于5家（含5家）时，评标基准价：
P=∑ti÷n，其中∑ti为所有有效报价之和。

	
	商务部分

（10分）
	除资格要求的1项业绩外，每增多1项业绩加2分，加满为止（业绩指：自2023年1月1日起至今（以合同签订时间为准）投资金额在1亿元及以上电力工程全过程造价咨询服务业绩；至少包括过程造价管理、结算审核两部分内容；提供合同或中标通知书等有效证明材料，合同复印件至少需提供首页、签字盖章页及能证明与采购人要求的业绩相符的供货范围等信息的页面，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，按无效业绩处理。若提供的证明材料涉及过程造价管理、结算审核两部分内容为单独的，可合并视为一项业绩）。

	
	技术部分

（40分）
	1.造价咨询服务方案（20分）
根据供应商在服务方案中展现出其服务的完整性、可行性、针对性和专业性，通过横向比较进行评分。

第一档次（14-20分）：对项目特点分析透彻；服务方案全面详实；能紧密结合220kV输变电工程EPC项目特点，提出切实可行的限额设计管控、设备暂估价结算审核、不平衡报价清标及变更索赔反索赔等专项应对方案；进度计划安排合理，节点清晰，完全满足本项目要求。

第二档次（8-13分）：对项目有一定理解；服务方案基本完整；具备一定的针对性，但专项应对方案（如限额设计、索赔管控等）不够深入或常规化；进度计划基本合理，能满足项目基本需求。

第三档次（4-7分）：对项目理解一般；服务方案内容存在缺失；缺乏针对性，未结合220kV输变电工程EPC项目特点提出有效管控措施；进度计划安排存在明显不合理之处。

第四档次（0-3分）：方案针对性差或未提供咨询服务方案。

2.成果质量控制及保障措施（10分）

根据供应商提出的质量控制及保证措施，通过横向比较进行评分。

第一档次（8-10分）：供应商企业内部质量管理体系健全，对服务过程的质量控制措施全面，执行效果较好，具备成果审核审定制度及质量管理持续改进制度；能结合本工程的项目特点及建设模式，提出有针对性的计划方案、过程控制及工作成果质量保障措施。

第二档次（4-7分）：供应商企业内部具备质量管理体系，对服务过程的质量控制有一定的措施，具备成果审核审定制度及质量管理制度；对本项目过程控制及工作成果质量有一定的保障措施。

第三档次（0-3分）：供应商企业内部不具备质量管理体系，或质量管理措施不具备可行性，对服务过程的质量控制一般，成果审核审定机制不健全；对本项目过程控制及工作成果质量保障一般。

3.服务质量承诺及保障措施（10分）
根据供应商提出的服务质量承诺及保障措施，通过横向比较进行评分。

第一档次（8-10分）：服务质量、服务周期承诺内容具体，切实可行，并附有具体违约责任承诺（如：因咨询方原因导致审核误差超标、进度延误的具体扣款标准或违约金比例）；

第二档次（4-7分）：服务质量、服务周期承诺内容空洞，且无具体违约责任承诺；

第三档次（0-3分）：服务质量、服务周期承诺有错误或无服务质量承诺。


2．评审办法说明

本项目评审采用综合评估打分法。
本项目评审方法为综合评估打分法，对有效询比响应文件的报价、商务、技术部分分别进行打分，报价标、商务标和技术标的得分总合为询比申请人的最终得分。
3．初步评审

询比小组首先进行询比响应申请文件初步评审，只有通过初步评审的询比响应文件文件才能进入详细评审。询比小组在初步评审时，应按照下列基本程序对有关内容进行审查：
3.1认真研究询比响应文件，熟悉项目的情况、评审要求。
3.2对询比响应文件中含义不明确、对同类问题（报价除外）表述不一致或者存在明显的文字错误，应当要求询比申请人在书面说明的基础上，按照不改变询比响应文件实质性内容和尽量减少无效询比响应文件的原则进行补正。
3.3如果询比响应文件实质上不响应询比文件的各项要求，询比小组将予以拒绝，并且不允许询比申请人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的申请文件。
3.4询比小组经评审，认为所有申请文件都不符合询比文件要求的，可以否决所有申请文件。所有申请文件被否决后，招标人应当依法重新组织询比。
3.5未通过初步评审的询比申请人不参与询比，询比小组不向未通过初步评审的询比申请人解释不通过的理由。
4．技术部分的审查评分

询比申请人技术部分审查分档进行审查评分。详见评审办法前附表。
5．推荐成交候选人

询比小组按询比申请人最后得分由高到低顺序推荐成交候选人。若出现询比申请人最后得分相同时，以询比申请人报价由低到高推荐成交候选人。若出现被推荐的两家询比申请人的报价相同时，由询比小组以举手表决的方式推荐成交候选人顺序。

第六章  项目需求

一、项目实施基本要求
1.本项目委托服务目标

成交人应根据双方合同及相关法律法规要求，认真履行造价服务职能，完成招标采购、施工阶段、竣工阶段等造价服务内容，并协助采购人进行招标过程中可能出现的涉及造价的相关咨询工作（含中标候选人投标报价的不平衡报价清标工作）。

2.服务原则

由于本项目投资金额较大、工期紧张、为确保本项目达到预期目标，成交人应当委派具有相关工作经验的专业人员参与项目，在充分理解项目建设内容的基础上，完成全过程造价控制咨询服务。

3.在合同约定的服务期内，如成交人提供的服务无法满足采购人的需要或未达到询比承诺的标准，经采购人指出后仍未有改进的，采购人可单方解除合同且不承担违约责任，由此造成甲方的一切损失均由成交人承担。

4.服务过程中采购人可根据项目具体实施情况及需要对工作内容进行调整，成交人需配合采购人工作且不得以此作为索赔、调整价格的理由。

5.项目结束需要向采购人至少交付两套全部工作过程形成的记录、档案资料。

二、服务期限及要求

自造价咨询合同签订生效后至合同委托内容履行完毕止，工作内容及完成时间均满足委托人需求。

三、具体工作内容

为做好采购人220kV输变电工程的建设，供应商应当以合理造价控制为核心，结合项目建管模式，综合运用专业学科知识、工程实践经验、经济管理方法，采用一系列工程技术、造价、财务、审计等多种服务方式的集合，为采购人提供全过程造价控制咨询服务。

四、报价要求

本项目采用固定总价形式。

1.造价服务费采用总价包干的模式，在合同范围内不得以任何理由予以调整。包含为完成本项目范围的所有造价工作的全部费用，包括但不限于人员费、办公、交通、生活等所需设备和设施的购置及使用费、折旧费、管理费、咨询费、验收费、拟获得的利润和税金，并考虑了应由乙方承担的义务、责任和风险所发生的费用。

2.供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素，结合企业实际情况填报，供应商须把与本项目招标过程中造价咨询工作内容综合考虑在该项报价中。

3.供应商应充分考虑因各种原因可能发生的费用，也可以自行踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、外运及任何其他足以影响价格的情况，任何因忽视或误解项目服务情况而导致的索赔将不被批准。

4.报价及合同所有款项的支付均以人民币计算，小数点后保留两位小数。

5.报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第四章“响应文件格式”的要求进行报价。

五、质量要求

1.供应商提供的服务及成果文件应符合《建设工程清单计价规范》（GB/T 50500-2024）、《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（T/CCEAS 008-2026）及国家、地方、行业现行的相关造价咨询服务标准、项目造价管理规定及审计管理的有关规定及规范的要求，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。

2.申请人应本着“客观、公正、合理、 科学”的原则，遵守国家法律法规和有关文件规定,正确执行计价依据，认真履行职责，同时承担相应的法律责任。

六、其他要求

1.采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款。

2.本项目不允许分包、转包、挂靠，若供应商将本工程服务工作转交其他公司或个人，一旦发现并经核实，采购人有权终止合同，供应商须向甲方支付合同总额的10%的违约金。

3.采购人有权要求供应商更换其委派的、不称职的造价咨询服务人员。

4.采购人和供应商均有义务积极配合对方的工作安排，按照合理的原则协商确定咨询成果的提交和答复、确认的期限，并在商定的期限内完成自身工作。

5.工作方式要求

（1）成交人必须严格按照工程基本建设管理等的法律、法规和部门及行业规章制度开展造价咨询工作。

（2）成交人应结合本项目的实际情况，必要时深入现场查看，掌握项目的一线资料，为咨询服务创造有利条件。

6.工作成果要求

盖章的纸质版控制价文本两份，造价软件编制的文件一份，电子版文件一份，项目结束需要向采购人至少两套全部工作过程形成的记录、档案资料。

7.成交人未经采购人或其授权代表书面同意，不得将本合同项下形成的工作成果、文件资料及设计图纸等资料泄露或交予任何第三者或其它项目使用。
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