云南能投威信煤炭有限公司
观音山煤矿一井W11502工作面“三机一架”
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云南能投威信煤炭有限公司
关于观音山煤矿一井W11502工作面“三机一架”回撤
论证报告技术服务要求

本合同甲方委托乙方就云南能投威信煤炭有限公司观音山煤矿一井W11502工作面“三机一架”回撤论证报告进行技术服务，并支付服务费。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
一、项目概况与服务目标
1.1项目名称： 观音山煤矿一井W11502工作面“三机一架”回撤论证报告技术服务项目。
1.2项目地点： 云南省昭通市威信县麟凤镇，云南能投威信煤炭有限公司观音山煤矿一井。
1.3服务目标： 乙方应根据国家及行业现行有关法律法规、标准、规范，结合甲方提供的技术资料及现场实际，对观音山煤矿一井W11502工作面现用“三机一架”设备（ZY7600/24/52Q型液压支架、MG500/1280-WD型采煤机、SGZ960/2×400型刮板输送机及配套转载机、破碎机）的技术状态、架体结构形变、底板与支架位态、回撤通道施工条件、运输系统能力、采空区自燃及作业安全条件等因素进行科学、系统的分析论证，编制完成依据充分、论证严谨、结论明确的《观音山煤矿一井W11502工作面“三机一架”回撤论证报告》（下称“论证报告”），明确提出该套设备是否具备安全回撤（升井）条件、处置方式建议及实施要求，为甲方设备处置决策和向上级公司报批提供技术支持。报告应满足甲方内部审查、专家评审以及向上级公司报批的要求。
二、技术服务内容与要求
2.1服务内容： 乙方负责完成本项目所必需的全部技术服务工作，具体包括：
（1）全面收集、整理、分析W11502工作面地质与开采技术条件资料、设备台账与检修记录、设备技术状态诊断评估报告及矿井有关设计文件；
（2）对回撤通道施工条件进行论证：结合工作面已揭露的断层及顶底板岩性，分析专用回撤通道的布置方式、施工可行性及围岩稳定性；
（3）对运输系统能力进行核算：论证单架自重38.38t的重型液压支架通过现有巷道运输升井的可行性；
（4）对回撤作业安全条件进行论证：分析采空区CO异常、煤层自燃、瓦斯（煤与瓦斯突出矿井）、顶板破碎与片帮、三机一架拆除解体等风险对回撤作业的影响；并对设备处置方式进行技术经济比选，提出处置建议；
（5）组织相关领域专家进行技术论证、咨询，并承担由此产生的所有专家费用；专家人选的资质需事先征得甲方同意；
（6）编制完成《观音山煤矿一井W11502工作面“三机一架”回撤论证报告》，并配合甲方进行报告的汇报、修改及定稿工作。
2.2技术要求： 论证报告的编制必须符合《煤矿安全规程》《煤矿安全生产条例》《煤矿重大事故隐患判定标准》《煤矿综采采区设计规范》（GB50536-2009）等现行法律法规和标准规范。报告应逻辑清晰、数据翔实、论证充分，明确提出设备是否具备安全回撤（升井）条件的结论及支持该结论的核心技术论据；涉及实测数据的，应附现场排查记录、实测图表和必要的计算书。
2.3服务成果： 乙方向甲方提交的最终成果为：经评审定稿的《观音山煤矿一井W11502工作面“三机一架”回撤论证报告》纸质版____份及完整的电子版（Word可编辑文档及PDF扫描件各一份）。所有成果的知识产权归甲方所有。
三、履行期限与进度
3.1 合同期限： 自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____日历天。
3.2 关键节点计划：
（1）合同生效后____日内，乙方提交论证报告初稿；
（2）甲方在收到初稿后____日内组织内部评审并提出书面意见；
（3）乙方在收到甲方意见后____日内修改完成并提交报告送审稿；
（4）报告通过专家评审。
四、甲方权利义务
4.1 甲方应向乙方提供编制报告所必需的、真实的原始技术资料和图纸（含工作面地质与开采技术资料、设备台账与检修记录、设备技术状态诊断评估报告等），并对其完整性、准确性负责。
4.2 甲方应为乙方的现场工作提供必要的协调与便利，包括但不限于指派专人联系、办理入矿手续、提供安全指导等。乙方人员进入井下或生产区域，必须严格遵守甲方的安全管理规定，服从现场指挥。
4.3 甲方应按合同约定的时间和方式及时支付服务费用。
4.4 甲方负责组织对报告成果的验收评审。
五、乙方权利义务
5.1 乙方应具备履行本合同所需的技术能力和资质，保证指派的人员具备相应的专业水平和经验。
5.2 乙方应按合同约定进度及质量标准完成全部技术服务，并对提交的论证报告的科学性、准确性、合法性承担技术责任。
5.3乙方应自行组织并承担为完成本项目可能产生的专家咨询、评审等所有相关费用。 专家人选的资质需事先征得甲方同意。
5.4 乙方在甲方现场工作期间，应遵守国家安全生产法律法规及甲方的各项规章制度，采取充分的安全防护措施，对其工作人员的安全负责。
六、技术服务费用及支付方式
6.1合同总价：人民币（大写）________________元整（¥________________元）。此费用为固定包干总价，已涵盖乙方为完成本合同约定全部义务所需的一切成本、费用、税金及合理利润，包括但不限于人工费、管理费、资料费、设备使用费、现场工作费、专家咨询评审费、差旅住宿费、报告编制印刷费、税费等。在本合同履行期间，无论市场价格如何变化，合同总价均不作调整。
6.2支付方式：
论证报告通过专家评审并经甲方验收合格后____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的100%，即¥_________元。
6.3发票与账户： 乙方应在每次请款时，向甲方出具等额、合法的增值税专用发票。乙方收款账户信息如下：
单位名称： ________________
开户银行： ________________
银行账号： ________________
七、验收与交付
7.1验收标准： 以本合同第二条“技术服务内容与要求”约定的内容和要求为基本验收标准。报告需通过专家评审。
八、保密条款
双方应对在履行本合同过程中获悉的对方的商业秘密、技术资料、经营信息等保密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露，也不得用于本合同目的之外的任何用途。此保密义务在本合同终止后持续有效。
九、违约责任
9.1 若乙方未能按合同约定的时间交付合格成果，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额千分之一的违约金。逾期超过30日，甲方有权单方解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并赔偿给甲方造成的损失。
9.2 若乙方提交的成果存在严重质量缺陷或技术错误，导致论证结论不成立或无法通过评审，甲方有权拒收并要求乙方无偿返工、重做。若返工后仍无法满足要求，甲方有权解除合同，要求乙方退还所有已付款项，并追究其违约责任。
9.3 若甲方无正当理由逾期支付合同款项，每逾期一日，应按应付未付款项的万分之五向乙方支付违约金。
9.4 任何一方违反保密义务，应赔偿因此给对方造成的全部经济损失。
[bookmark: _GoBack]9.5 因乙方组织的外部专家行为或言论引发的任何法律责任或纠纷，均由乙方负责处理并承担全部责任。
十、其他约定
10.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的任何工作转包或分包给第三方。
10.2 因不可抗力（如地震、战争、重大政策调整等）导致合同无法履行，受影响方应及时通知对方，并提供证明，可免除相应违约责任。
10.3 本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向 甲方所在地 有管辖权的人民法院提起诉讼。违约方应承担守约方为解决争议支出的合理费用（包括律师费、诉讼费等）。
10.4 本合同一式 捌 份，甲方执 陆 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。
10.5 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。
10.6 本合同未尽事宜，由双方另行协商并签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。




合规承诺书
项目名称：云南能投威信煤炭有限公司观音山煤矿一井W11502工作面“三机一架”回撤论证报告技术服务合同
合同编号：   
甲方（业主）：云南能投威信煤炭有限公司
乙方（承包方）：
为促进甲乙双方在项目中合规高效合作，避免贸易风险，规范双方的合同执行工作，增强互信和合作透明度，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》和中华人民共和国其他有关法律法规、行业规范规定、相关的国际贸易合规政策和惯例，经甲乙双方协商一致，双方承诺将严格遵守并执行以下条款：
一、甲乙双方应当共同遵守中华人民共和国的法律法规，以及各项关于合规管理、党风廉政等规定。
二、甲方及其工作人员的责任和义务。
（一）甲方应向乙方介绍或提供本单位的有关合规管理的各项制度和规定。
（二）甲方对本单位项目相关岗位所有人员进行合规教育；监督甲方人员在本单位项目各环节中严格遵守合规从业的有关规定，如发现有违反规定的，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，给予相应的经济处罚或纪律处分。
（三）甲方人员在项目执行过程中发现乙方单位有不合规的行为，应及时采取措施，终止其不合规行为的继续发生，并报告主管领导。
（四）甲方对任何形式的腐败行为持“零容忍”态度。
（五）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，难以拒收的，必须按有关规定登记上交；不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。
（六）甲方工作人员不得参加可能影响公正履行职责的宴请和高消费的娱乐活动。
（七）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。
（八）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。
（九）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程建设有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
三、乙方及其工作人员的责任和义务
（一）乙方应了解甲方单位有关合规管理的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。
（二）乙方有义务对本单位项目相关所有人员进行合规教育。
（三）乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
（四）乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。
（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。
四、违约责任：
（一）甲方发现乙方及其工作人员有违反本合同约定的行为或者采用其他不正当的手段行贿甲方工作人员的，甲方应向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。同时，甲方将把乙方列入“黑名单”，并按“黑名单”制度有关规定处理。情节严重的，移送地方纪委或司法机关处理。
（二）乙方发现甲方及其工作人员有违反本合同约定内容者，应及时采取措施，终止其不合规行为的继续发生，并及时向甲方纪委、纪检监察部门或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。情节严重的，移送甲方上级纪委或司法机关处理。
（三）乙方在项目执行过程中，因贿赂甲方工作人员被司法处理的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同／物资采购合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，同时承担经济赔偿责任。
五、保密条款
（一）定义
保密信息：指任何一方在合作过程中向另一方披露的、由披露方明示或暗示要求保密的任何形式的信息、数据、文件、资料等，包括但不限于公司规定、商业计划、技术资料、客户信息、财务数据、市场分析、产品设计、研发成果、内部报告、商业秘密等。
接收方：指接收保密信息的甲方或乙方。
披露方：指向接收方披露保密信息的甲方或乙方。
（二）保密义务
双方同意对对项目合作过程中获得的对方保密信息承担严格的保密义务，并采取一切必要措施保护保密信息不被泄露、丢失、滥用或未经授权的访问。
除非事先得到披露方的书面同意，接收方不得将保密信息披露给任何第三方，包括但不限于其关联公司、合作伙伴、员工、顾问、代理人等。
接收方只能在为实现合作目的所必需的范围内使用保密信息，并确保其使用的保密信息不被用于任何未经披露方授权的目的。
双方应确保其员工、顾问、代理人等遵守本协议的保密义务，并采取适当措施监督和约束其行为。
（三）保密期限
保密义务自双方签署本承诺书之日起生效，直至保密信息进入公众领域（通过合法途径公开发布）或双方书面同意解除本协议。
（四）例外情况
根据法律、法规、法院或政府部门的要求，接收方必须披露保密信息；
接收方在披露前已确认保密信息已进入公众领域，且非因接收方违反本协议所致；
接收方从第三方合法获取的保密信息，且该第三方无保密义务。
在上述情况下，接收方应立即通知披露方，并尽力确保所披露的保密信息受到相应的保护。
（五）违约责任
一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿受损害方的实际损失等。
六、其他
本承诺书作为 云南能投威信煤炭有限公司观音山煤矿一井W11502工作面“三机一架”回撤论证报告技术服务合同的附件。本承诺书未尽事宜依照有关法律法规执行，法律法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本承诺书的附件和补充协议均为项目主合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。
本承诺书自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。自   年  月   日至  年  月    日。本合同正本一式 2份，双方各执  1份，具有同等法律效力；合同副本4份。

                             

